|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

|  |
| --- |
| **ACCORD-CADRE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION DE VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2026 DU [autorité organisatrice] ET A LA REALISATION DE PRESTATIONS ASSOCIEES** |

Table des matières

[1 Objet, contexte et autres éléments de définition de l’accord-cadre 7](#_Toc188368918)

[1.1 Objet 7](#_Toc188368919)

[1.2 Contexte 7](#_Toc188368920)

[1.3 Eléments de volumétrie 8](#_Toc188368921)

[1.4 Nature de la solution de vote mise à disposition 9](#_Toc188368922)

[1.5 Acteurs du projet 12](#_Toc188368923)

[1.5.1 La direction de projet 13](#_Toc188368924)

[1.5.2 Le comité de pilotage (CoPil) 13](#_Toc188368925)

[1.5.3 Le comité de suivi du projet (CoSui) 13](#_Toc188368926)

[1.5.4 La cellule de supervision technique (CdST) 13](#_Toc188368927)

[1.5.5 L’équipe projet du titulaire 14](#_Toc188368928)

[1.6 Macro planning prévisionnel du projet 15](#_Toc188368929)

[1.7 Conditions d’exécution de l’accord-cadre 16](#_Toc188368930)

[1.7.1 Obligations du titulaire 16](#_Toc188368931)

[1.7.2 Obligations de conseil et de mise en garde 16](#_Toc188368932)

[1.7.3 Obligation de délivrance conforme 17](#_Toc188368933)

[1.7.4 Déclarations 17](#_Toc188368934)

[1.7.5 Hébergement de la solution de vote électronique 17](#_Toc188368935)

[1.7.6 Lieux d’exécution des prestations 17](#_Toc188368936)

[2 Exigences générales et dispositions communes aux prestations 18](#_Toc188368937)

[2.1 Respect des normes et des réglementations en vigueur 18](#_Toc188368938)

[2.2 Respect des référentiels RGS, RGI et RGAA 19](#_Toc188368939)

[2.3 Confidentialité 19](#_Toc188368940)

[2.4 Conduite des prestations 20](#_Toc188368941)

[2.4.1 Généralités 20](#_Toc188368942)

[2.4.2 Equipe de travail du titulaire 20](#_Toc188368943)

[2.4.3 Comitologie 21](#_Toc188368944)

[2.4.4 Réunions 22](#_Toc188368945)

[2.4.5 Analyse de risques, audits et expertises 23](#_Toc188368946)

[2.5 Démarche qualité et plan d’assurance qualité (PAQ) 25](#_Toc188368947)

[2.6 Plan d’assurance sécurité (PAS) 25](#_Toc188368948)

[2.7 Langues 26](#_Toc188368949)

[2.8 Fournitures mises en place par l’autorité organisatrice 26](#_Toc188368950)

[3 Prestation 1 : Prise de connaissance du projet 27](#_Toc188368951)

[3.1 Objet 27](#_Toc188368952)

[3.2 Description de la prestation 28](#_Toc188368953)

[3.3 Livrables 29](#_Toc188368954)

[3.4 Délais d’exécution de la prestation 29](#_Toc188368955)

[4 Prestation 2 : Etudes préalables et conception 30](#_Toc188368956)

[4.1 Objet 30](#_Toc188368957)

[4.2 Sous-prestation 2.1 d’élaboration du plan d'organisation des scrutins et référentiel documentaire de l'élection 30](#_Toc188368958)

[4.2.1 Objet 30](#_Toc188368959)

[4.2.2 Livrables 31](#_Toc188368960)

[4.2.3 Délais d’exécution de la prestation 32](#_Toc188368961)

[4.3 Sous-prestation 2.2 de rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) 32](#_Toc188368962)

[4.3.1 Objet 32](#_Toc188368963)

[4.3.2 Délai d’exécution global de la prestation 32](#_Toc188368964)

[4.3.3 Livrables et délais associés 33](#_Toc188368965)

[4.4 Sous-prestation 2.3 de rédaction des spécifications d’architecture 33](#_Toc188368966)

[4.4.1 Objet 33](#_Toc188368967)

[4.4.2 Délai d’exécution global de la prestation 34](#_Toc188368968)

[4.4.3 Livrables et délais associés 35](#_Toc188368969)

[5 Prestation 3 : Mise à disposition de la solution de vote électronique 36](#_Toc188368970)

[5.1 Objet 36](#_Toc188368971)

[5.2 Description détaillée 36](#_Toc188368972)

[5.2.1 Paramétrage de la solution de vote et développements spécifiques 36](#_Toc188368973)

[5.2.2 Mise à disposition de la solution de vote dans les différents environnements 37](#_Toc188368974)

[5.2.3 Intégration et assistance à l'installation des éventuels composants devant être hébergés en interne par l’autorité organisatrice 37](#_Toc188368975)

[5.2.4 Modalités d'exécution 37](#_Toc188368976)

[5.3 Livrables et délais associés 38](#_Toc188368977)

[6 Prestation 4 : Organisation et tenue d'une élection test 39](#_Toc188368978)

[6.1 Objet 39](#_Toc188368979)

[6.2 Description 39](#_Toc188368980)

[6.3 Sous-prestation 4.1 d’organisation et tenue de scrutins tests 40](#_Toc188368981)

[6.3.1 Volumétrie et paramètres 40](#_Toc188368982)

[6.3.2 Animation d’une réunion d’information 41](#_Toc188368983)

[6.3.3 Travaux et tests à réaliser 41](#_Toc188368984)

[6.3.4 Livrables et délais associés 46](#_Toc188368985)

[6.4 Sous-prestation 4.2 de tests de performances 47](#_Toc188368986)

[6.4.1 Description 47](#_Toc188368987)

[6.4.2 Eléments en entrée fournis par l’autorité organisatrice 47](#_Toc188368988)

[6.4.3 Travaux à réaliser par le titulaire 47](#_Toc188368989)

[6.4.4 Livrables et délais associés 48](#_Toc188368990)

[6.4.5 Compléments 49](#_Toc188368991)

[6.5 Sous-prestation 4.3 de tests de continuité et de reprise d'activité 49](#_Toc188368992)

[6.5.1 Description 49](#_Toc188368993)

[6.5.2 Travaux à réaliser par le titulaire 49](#_Toc188368994)

[6.5.3 Livrables et délais associés 49](#_Toc188368995)

[7 Prestation 5 : Formation à l’utilisation de la solution de vote électronique 50](#_Toc188368996)

[7.1 Généralités 50](#_Toc188368997)

[7.2 Sous-prestation 5.1 de conception d’un module de formation en présentiel 50](#_Toc188368998)

[7.2.1 Objet 50](#_Toc188368999)

[7.2.2 Description 50](#_Toc188369000)

[7.2.3 Livrables et délais associés 51](#_Toc188369001)

[7.3 Sous-prestation 5.2 de conception d’un module d’auto-formation en ligne 52](#_Toc188369002)

[7.3.1 Objet 52](#_Toc188369003)

[7.3.2 Descriptif 52](#_Toc188369004)

[7.3.3 Livrables et délais associés 52](#_Toc188369005)

[7.4 Sous-prestation 5.3 d’animation de sessions de formation 53](#_Toc188369006)

[7.4.1 Objet 53](#_Toc188369007)

[7.4.2 Description 53](#_Toc188369008)

[7.4.3 Livrables et délais associés 53](#_Toc188369009)

[7.4.4 Report de sessions programmées 53](#_Toc188369010)

[7.5 Sous-prestation 5.4 de conception de foires aux questions 54](#_Toc188369011)

[7.5.1 Objet 54](#_Toc188369012)

[7.5.2 Description 54](#_Toc188369013)

[7.5.3 Livrables et délais associés 54](#_Toc188369014)

[8 Prestation 6 : Assistance sur site de l’autorité organisatrice pour les cérémonies 55](#_Toc188369015)

[8.1 Objet 55](#_Toc188369016)

[8.2 Sous-prestation 6.1 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de création et d’attribution des clés 55](#_Toc188369017)

[8.2.1 Objet 55](#_Toc188369018)

[8.2.2 Livrables et délais associés 55](#_Toc188369019)

[8.3 Sous-prestation 6.2 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de scellement 56](#_Toc188369020)

[8.3.1 Objet 56](#_Toc188369021)

[8.3.2 Livrables et délais associés 56](#_Toc188369022)

[8.4 Sous-prestation 6.3 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de dépouillement 56](#_Toc188369023)

[8.4.1 Objet 56](#_Toc188369024)

[8.4.2 Livrables et délais associés 57](#_Toc188369025)

[9 Prestation 7 : Assistance aux utilisateurs de la solution de vote électronique 58](#_Toc188369026)

[9.1 Objet 58](#_Toc188369027)

[9.2 Description 58](#_Toc188369028)

[9.2.1 Cellule de support de niveau 2 du titulaire 58](#_Toc188369029)

[9.2.2 Cellule de support de niveau 3 du titulaire 60](#_Toc188369030)

[9.2.3 Modalités d'exécution 61](#_Toc188369031)

[9.3 Traçabilité 62](#_Toc188369032)

[9.4 Livrables et délais associés 62](#_Toc188369033)

[10 Prestation 8 : Organisation et tenue des élections professionnelles 64](#_Toc188369034)

[10.1 Objet 64](#_Toc188369035)

[10.2 Période de préparation de l’élection et d’avant-vote 64](#_Toc188369036)

[10.2.1 Objet 64](#_Toc188369037)

[10.2.2 Livrables et délais associés 66](#_Toc188369038)

[10.3 Cérémonie de création et attribution des clés 67](#_Toc188369039)

[10.3.1 Objet 67](#_Toc188369040)

[10.3.2 Livrables et délais associés 68](#_Toc188369041)

[10.4 Cérémonie de scellement 68](#_Toc188369042)

[10.4.1 Objet 68](#_Toc188369043)

[10.4.2 Livrables et délais associés 69](#_Toc188369044)

[10.5 Période de vote 69](#_Toc188369045)

[10.5.1 Objet 69](#_Toc188369046)

[10.5.2 Livrables et délais associés 70](#_Toc188369047)

[10.6 Cérémonie de dépouillement 70](#_Toc188369048)

[10.6.1 Objet 70](#_Toc188369049)

[10.6.2 Livrables et délais associés 71](#_Toc188369050)

[10.7 Période post-vote 72](#_Toc188369051)

[10.7.1 Objet 72](#_Toc188369052)

[10.7.2 Livrables et délais associés 72](#_Toc188369053)

[11 Prestation 9 : Mise à disposition d'un outil de gestion des candidatures et de la propagande 74](#_Toc188369054)

[11.1 Objet 74](#_Toc188369055)

[11.2 Fonctionnalités requises 74](#_Toc188369056)

[11.3 Synthèse des travaux à la charge du titulaire 74](#_Toc188369057)

[11.4 Délai d’exécution global de la prestation 75](#_Toc188369058)

[11.5 Livrables et délais associés 75](#_Toc188369059)

[12 Prestation 10 : Organisation et tenue de nouvelles élections suite à d’éventuelles invalidations ou annulations 76](#_Toc188369060)

[12.1 Objet 76](#_Toc188369061)

[12.2 Préparation de l’élection et spécificités 76](#_Toc188369062)

[12.3 Livrables et délais associés 77](#_Toc188369063)

[13 Prestation 11 : Impression des notices de vote 81](#_Toc188369064)

[13.1 Principes 81](#_Toc188369065)

[13.2 Processus d’impression des notices de vote 81](#_Toc188369066)

[13.3 Processus de remise des notices de vote par voie postale 82](#_Toc188369067)

[13.4 Utilisation du portail Gestion 83](#_Toc188369068)

[13.5 Délai d’exécution global de la prestation 83](#_Toc188369069)

[13.6 Livrables et délais associés 84](#_Toc188369070)

[14 Glossaire des termes métiers et abréviations 85](#_Toc188369071)

# Objet, contexte et autres éléments de définition de l’accord-cadre

Ce modèle de CCTP a été conçu sur la base du cadre applicable à la fonction publique de l’Etat et modifié pour s’adapter aux spécificités du versant territorial, notamment s’agissant des références juridiques et de leurs particularités organisationnelles et terminologiques.

Toutes les mentions figurant en bleu dans des cadres constituent des commentaires à l’attention de l’autorité organisatrice du scrutin, en vue de l’élaboration du CCTP définitif et devront être retirées du document.

Les délais non réglementaires, les mentions de volumétrie ainsi que certaines précisions peuvent être adaptées par l’autorité organisatrice, notamment selon ses spécificités.

Ce modèle type n’est qu’un outil d’aide à la rédaction du CCTP mis à disposition des collectivités qui sont libre de l’utiliser et de l’adapter à leur besoin.

## Objet

Le présent accord-cadre a pour objet la définition et la mise en œuvre d’une solution de vote électronique pour les élections professionnelles 2026 de [autorité organisatrice], ci-après dénommé[e] l’autorité organisatrice, ainsi que la réalisation de prestations associées.

Précisions

Le présent accord-cadre définit ainsi les conditions dans lesquelles le titulaire :

* Met à disposition de l’autorité organisatrice une solution de vote électronique infogérée en mode SaaS (Software as a Service) ou *on premise* ;
* Réalise des prestations associées et notamment l’assistance à l’organisation et à la conduite des élections professionnelles de 2026.

Le présent accord-cadre porte sur le vote électronique à l’exclusion de toute autre modalité de vote qui pourrait lui être associée. Il ne porte ainsi ni sur du vote par correspondance, ni sur des machines à voter, ni sur l’organisation de votes à l’urne. L'exécution des prestations et les fournitures demandées sont soumises à une obligation de résultats et de délais. Le titulaire s'engage donc à réaliser l'intégralité des prestations commandées par l’autorité organisatrice telles que décrites dans le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à atteindre les résultats dans les délais attendus.

## Contexte

Comme en 2022, le recours au vote électronique est une option ouverte aux élections professionnelle de la fonction publique territoriale comme le précise les articles R. 211-90 (pour les comités sociaux territoriaux - CST), R. 211-246 (pour les commissions administratives paritaires - CAP) et R. 211-360 (pour les commissions consultatives paritaires - CCP) du code général de la fonction publique (CGFP).

A titre indicatif, les élections devraient se tenir en décembre 2026, avec une durée maximale de huit (8) jours de vote. La date des élections sera définitivement fixée par un arrêté interministériel au plus tard six (6) mois avant le scrutin. La durée de la période de vote sera définitivement fixée par arrêté de l’autorité organisatrice après avis du comité social territorial. Le titulaire en sera avisé dès la publication de l’un et l’autre arrêté.

Le recours au vote électronique s’inscrit dans la dynamique de la modernisation via le développement du numérique au sein de la fonction publique

En effet, dès lors qu’il respecte les exigences réglementaires en matière de sécurité, le vote électronique doit sécuriser l’organisation, le déroulement des scrutins et le dépouillement. Il automatise, accélère et fiabilise un certain nombre d’opérations manuelles et limite en conséquence les risques d’erreurs tout en allégeant la charge de travail des services.

Enfin, le vote électronique doit garantir un accès large et souple au vote en étant accessible aisément au plus grand nombre sur le lieu de travail ou à distance, sur une plage calendaire importante, depuis tout poste informatique disposant d’une connexion à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.

Le principe du vote électronique s’applique à l’ensemble du corps électoral et à l’ensemble des scrutins. Les scrutins organisés au titre du présent accord-cadre se déroulent [lieu]Le périmètre couvre ainsi les scrutins suivants qui seront organisés simultanément :

Lister ici les divers scrutins directs comme indirects relevant du périmètre des élections professionnelles de 2026 pour l’autorité organisatrice.

La solution de vote électronique recherchée doit également permettre d’organiser les scrutins qui découleraient d’une évolution réglementaire ou des conséquences liées à une annulation totale ou partielle de l’un des scrutins précités.

Le scrutin est un scrutin proportionnel à un tour avec répartition des sièges suivant la règle de la plus forte moyenne. Les élections se déroulent à bulletin secret, le mode de scrutin étant le scrutin de liste, par listes entières et sans modification d'aucune sorte. Ces élections professionnelles impliquent une numérisation :

* Des listes électorales ;
* Des listes de candidats et des professions de foi ;
* Des urnes, de l’émargement et du matériel de vote ;
* Du calcul et de la publication des résultats des scrutins directs ;
* Des procès-verbaux des opérations électorales pour les bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) et des procès-verbaux de résultat du scrutin pour les bureaux de vote électronique (BVE).

L’article R. 211-559 du CGFP dispose que le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l’accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales. Les utilisateurs avec pouvoirs (membres des BCVE, BVE, de la cellule de supervision technique (CdST), du centre d’assistance (CA), les référents notice et les représentants des candidats) et les électeurs de l’autorité organisatrice participeront aux opérations de vote électronique avec une authentification renforcée :

* Soit à partir d’un poste de travail professionnel connecté à internet ;
* Soit depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connectés à internet.

En application de l’article R. 211-557 du CGFP, dans la fonction publique territoriale, l'électeur doit avoir également la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

## Eléments de volumétrie

Pour rappel, on entend par scrutin : l’ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d’une instance de dialogue social. Par application de l’article L. 211-509 du CGFP, à chaque scrutin sont attachés une urne, une liste d’émargement et un BVE. En cas de pastillage, un ou plusieurs scrutins indirects (et autant d’urnes et de listes d’émargement) sont rattachés au scrutin direct et au BVE.

S’agissant du nombre d’entités concernées par le présent accord-cadre, l’autorité organisatrice regroupe plusieurs organismes, directions et services, et employeurs tous concernés par les scrutins organisés au titre des élections professionnelles de 2026. Le dispositif s’applique également aux établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle de l’autorité organisatrice. L’ensemble de ces employeurs et des établissements sous tutelle de l’autorité organisatrice regroupe environ [préciser ici le nombre d’électeurs] agents.

Le cas échéant, présenter ici l’organisation de l’autorité organisatrice et la liste des directions et services qui relèvent du périmètre des élections professionnelles de 2026.

L’article R. 211-536 du même code précise qu’un ou plusieurs BCVE peuvent, le cas échéant, être créés afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins.

Le nombre total de scrutins qui seront organisés en 2026 par l’autorité organisatrice est estimé à [préciser ce nombre]. Il est prévu de créer [préciser ce nombre] BCVE et [préciser ce nombre] BVE, les nombres définitifs de BCVE et BVE seront précisés au titulaire six mois avant la date effective des élections professionnelles.

En décembre 2026, seront élues, pour le périmètre de l’autorité organisatrice, les instances de dialogue social suivantes :

* [En préciser ici le nombre] CST. Ces instances traitent notamment des conditions d’emploi et de travail, de santé et de sécurité des agents, quel que soit leur statut administratif (fonctionnaire ou contractuel), en fonction de leur lieu d’affectation ;
* [En préciser ici le nombre] CAP. Ces instances traitent des décisions relatives aux situations individuelles des seuls fonctionnaires. Il existe une CAP pour les agents appartenant à la même catégorie hiérarchique de fonctionnaires (A, B ou C), voire une CAP compétente pour des fonctionnaires appartenant à au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante ;
* [En préciser ici le nombre] CCP. Ces instances traitent des décisions relatives aux situations individuelles des seuls agents contractuels.

Les éléments de volumétrie suivants sont communiqués à titre purement indicatif et s'appuient notamment sur les données enregistrées à l'occasion des élections professionnelles de 2022 :

* Nombre moyen de scrutins pour un agent : [préciser ce nombre] ;
* Nombre maximum de scrutins pour un agent : [préciser ce nombre] ;
* Estimation du nombre d’électeurs : [préciser ce nombre] ;
* Estimation du nombre total de votes : [préciser ce nombre] ;
* Nombre moyen de candidatures par scrutin : [préciser ce nombre] ;
* Nombre maximum de candidatures : [préciser ce nombre] ;
* Taux de participation moyen par scrutin : [préciser ce nombre] ;
* Estimation du nombre de candidatures et nombre de professions de foi : [préciser ce nombre].

## Nature de la solution de vote mise à disposition

Pour rappel, on entend par :

* Système de vote électronique (SyVE) : l’ensemble des moyens physiques et logiques permettant de mettre en œuvre une procédure de vote électronique ;
* Solution de vote électronique (SVE) : l’ensemble composé d’un SyVE et de ses procédures d’exploitation et de sécurisation.

La mise en œuvre de la SVE consiste notamment en :

* La mise à disposition d’un SyVE dont l’accès se fait par le navigateur de l’utilisateur de la SVE à partir de tout type d’équipement informatique (ordinateurs, tablettes et smartphones) connecté à internet. Ce SyVE est sécurisé et hébergé en mode actif/actif pour garantir sa très haute disponibilité ;
* La réalisation de prestations associées pour l’organisation et la tenue des élections professionnelles prévues en 2026. Les utilisateurs de la SVE peuvent être localisés [en France métropolitaine (dont la Corse), dans des DROM et COM et à l’étranger *à adapter selon situation*].

Les prestations attendues de la part du titulaire comprennent notamment les paramétrages du SyVE, la prise en compte et l’application de toutes les procédures mais aussi des développements informatiques réalisés spécifiquement pour couvrir les besoins de l’autorité organisatrice.

La SVE doit être conforme aux dispositions et recommandations du cadre législatif et réglementaire du vote électronique pour des élections professionnelles et notamment :

* Les articles R. 211-503 à R. 211-584 du CGFP (section 6 du chapitre Ier du Livre II du CGFP, relative au vote électronique par internet pour les élections professionnelles) ;
* La délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet [à actualiser selon la délibération CNIL en vigueur] ;
* Les dispositions du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

La mise en œuvre de la SVE, objet du présent accord-cadre, doit permettre d’assurer un strict respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : la sincérité de ces opérations, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin, et son contrôle par le juge de l'élection.

La SVE doit assurer un niveau permanent de sécurité conforme à l’état de l’art. Elle doit présenter une ergonomie claire, simple et intuitive afin de faciliter l’accès au vote par le plus grand nombre, et sans obstacle d’usage pour les électeurs en situation de handicap, et ainsi contribuer à une participation élevée aux différents scrutins.

**Sans présumer de l’architecture définitive de la SVE qui sera définie lors de sa conception détaillée**, voici une présentation sommaire du SyVE.

C’est dans cette partie du CCTP qu’il convient de présenter sommairement l’architecture demandée. C’est aussi dans cette partie du CCTP qu’il convient de préciser si une partie de cette architecture va devoir être hébergée par l’autorité organisatrice pour, par exemple, répondre à des obligations de pseudonymisation de tout ou partie du référentiel électeurs. La présentation qui suit repose sur une architecture type à trois portails qui n’est proposée qu’à titre d’illustration.

Il existe deux catégories d’utilisateurs d’une SVE : les électeurs et les utilisateurs avec pouvoirs qui vont accéder à toute la SVE en fonction des droits dont ils disposent. Ces utilisateurs avec pouvoirs sont répartis en groupes avec divers profils :

* Les membres de BCVE (ou d’un BVE non rattaché à un BCVE) :
  + Le président ;
  + Le secrétaire, suppléant du président ;
  + Le suppléant du secrétaire ;
  + Les délégués ;
  + Le suppléant de chaque délégué ;
* Les membres de BVE :
  + Le président ;
  + Le secrétaire, suppléant du président ;
  + Le suppléant du secrétaire ;
  + Les délégués de liste ;
  + Le suppléant de chaque délégué de liste ;
* Les membres de la CdST :
  + Les représentants de l’autorité organisatrice ;
  + L’expert indépendant ;
  + Les représentants du titulaire ;
  + Les représentants des organisations syndicales (OS) ayant déposé une candidature.

Ces trois groupes d’utilisateurs avec pouvoirs sont complétés par :

* Les agents de l’autorité organisatrice en charge de l’assistance technique, ou « hot line », de premier niveau et constituant le groupe des membres du CA [si cette assistance est assurée par le prestataire, modifier le CCTP en conséquence] ;
* Si les notices d’information détaillée, prévues par l’article R. 211-553 du CGFP, sont communiquées aux électeurs sous format papier par courrier postal ou remise en main propre, et si ces notices sont utilisées pour transmettre à chaque électeur un secret ou code de vote, alors il existe un dernier groupe d’utilisateurs avec pouvoirs : celui des référents notice qui doivent gérer l’opération de communication des notices ;
* Le cas échéant, les représentants des candidats.

Le SyVE doit s’organiser autour de trois portails dénommés « B1 », « B2 » et « B3 », qui doivent être sécurisés de sorte à garantir en tous points le respect du cadre législatif et réglementaire du vote électronique par internet pour les élections professionnelles de 2026 :

* **Le portail B1** correspond à l’espace Electeurs dédié à chaque électeur ;
* **Le portail B2** est le portail de vote dédié aux électeurs ; il n’est accessible que pendant la période de vote ;
* **Le portail B3** est le portail Gestion qui est réservé en accès aux utilisateurs avec pouvoirs pour leur proposer les fonctionnalités indispensables pour exercer leurs compétences.

Les portails B1 et B2 sont intégrés dans un seul portail dénommé « **portail Electeurs** ». Cette fusion ne remet pas en cause les fonctionnalités des deux portails qui sont conservées :

* Accès pour l’électeur en consultation des listes électorales ainsi que des listes de candidats et professions de foi (fonctionnalité B1) ;
* Accès de l’électeur en consultation à son « compte Electeur ». Ce compte contient des DACP (fonctionnalité B1) ;
* Possibilité pour l’électeur de soumettre une requête de modification des DACP de son compte électeur (fonctionnalité B1) ;
* Accès pour l’électeur à la fonctionnalité « Vote » dès que le scrutin est ouvert (fonctionnalité B2).

En accédant au portail Electeurs, l’électeur doit s’identifier : il va saisir un identifiant au moyen duquel il va prétendre à la qualité d’électeur pour les élections professionnelles 2026 et d’utilisateur déclaré de la SVE.

Pour le présent CCTP, on considère que l’identifiant « Electeur » n’est pas créé par la SVE mais est une donnée déjà connue de chaque électeur, en l’occurrence l’adresse mail professionnelle de l’agent. Une autre donnée telle que la date de naissance ou le matricule pourrait être choisie.

Les fonctionnalités B1 du portail Electeurs sont proposées aux électeurs le plus tôt possible et notamment dans la semaine qui suit l’injection de la première version du référentiel Electeurs dans la SVE. La fonctionnalité B2 ne peut être accessible qu’après que l’électeur se soit dûment authentifié pour accéder au portail Electeurs et doit exiger la saisie d’un code de vote pour pouvoir voter.


**Le portail B3,** nommé « **Portail Gestion** », doit répondre aux objectifs suivants:

* Permettre l’accès authentifié par profil aux utilisateurs avec pouvoirs ;
* Permettre de procéder aux opérations de préparation de l’élection par validation de la configuration des scrutins ;
* Permettre de réaliser les cérémonies de création et attribution des clés de chiffrement et de déchiffrement ;
* Permettre de réaliser la cérémonie de scellement du dispositif de vote électronique ;
* Permettre aux utilisateurs avec pouvoirs d’exercer les fonctions relevant de leur domaine de compétences pendant le déroulement du scrutin ;
* A l’issue de la période de vote, permettre aux membres des BCVE (et des éventuels BVE non rattachés à un BCVE) de contrôler le scellement du SyVE avant dépouillement, de prononcer la clôture des scrutins puis de lancer les opérations de dépouillement ;
* Procéder à la vérification des preuves relatives à la vérifiabilité universelle du scrutin ;
* A l'issue du dépouillement, produire et enregistrer les procès-verbaux des opérations électorales pour les BCVE et les procès-verbaux de résultat du scrutin pour les BVE.

Les portails interagissent avec l’ensemble des données relatives à l’élection qui comprennent le référentiel électeurs (les listes électorales de chaque scrutin) et le référentiel candidatures (les listes de candidats, professions de foi et logos pour chaque scrutin).

Cette présentation peut être complétée par un ou plusieurs schémas présentant le SyVE et ses interactions avec la source du référentiel électeurs comme avec la source du référentiel candidatures. A noter qu’une prestation optionnelle de fourniture d’un module de gestion de ce référentiel candidatures est prévue de sorte que la source de ce référentiel peut être interne si cette prestation de fourniture du module de gestion est intégrée à l’accord-cadre. Cet outil de gestion des listes de candidatures est externe au SyVE si l’autorité organisatrice décide de ne pas recourir à cette prestation car elle dispose de son propre module d’échange avec les OS et de gestion de leurs listes de candidatures.

Ci-après est proposé un schéma de l’organisation de la SVE avec ces référentiels.




La solution de vote électronique et ses portails

## Acteurs du projet

Le projet global de vote électronique pour les élections professionnelles de 2026 est porté par [identifier ici l’administration qui est direction du projet] qui met en place la structure de conduite du projet destinée au pilotage et à la supervision de l’exécution du présent accord-cadre et du bon déroulement des scrutins.

Les acteurs du projet de vote électronique pour les élections professionnelles 2026



### La direction de projet

La direction de projet de l’autorité organisatrice agit, tout au long du déroulement du projet, en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage (MOA) interne. Elle est composée d’un directeur de projet et d’une équipe projet pour l’assister dans sa tâche. Sur proposition du comité de suivi du projet, le directeur de projet peut prononcer la recette des prestations.

En complément de l’expert indépendant dont les missions sont précisées par les dispositions des articles R. 211-518 à R. 211‑521 du CGFP, la direction de projet peut se faire accompagner dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre par les experts dont elle jugera l’intervention nécessaire.

### Le comité de pilotage (CoPil)

Le CoPil se réunit régulièrement pendant la durée totale d’exécution du présent accord-cadre : chaque fois que nécessaire (notamment en cas d’incident ou d’urgence) et au minimum tous les [deux mois] jusqu’au mois d’avril 2026 [et mensuellement ensuite].

Présidé par le représentant de la MOA, il peut être notamment composé de la direction de projet de l’autorité organisatrice, de représentants des services en charge de la gestion des référentiels électeurs et candidatures, des représentants des services associés dont ceux en charge des affaires financières, des affaires juridiques, des systèmes d’informations, du responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et du rapporteur du dossier de sécurité et d’homologation.

Le rapporteur du dossier de sécurité et d’homologation est désigné au sein des acteurs SSI de la MOA. Il est chargé de piloter la démarche de sécurisation et d'homologation de la SVE, d'élaborer et d'assurer le suivi de l'ensemble des livrables du dossier de sécurité. Ce rapporteur est le correspondant privilégié du RSSI désigné au sein de l’organisation projet du titulaire.

Le directeur de projet du titulaire rédige le compte-rendu des réunions du CoPil. Au plus tard [deux] jours ouvrés après la tenue de chaque réunion, ce compte-rendu est communiqué à la direction de projet pour validation par le directeur de projet de l’autorité organisatrice, avant diffusion aux membres du comité lors de la réunion suivante.

### Le comité de suivi du projet (CoSui)

Le CoSui se réunit régulièrement pendant la durée totale d’exécution du présent accord-cadre. La direction de projet de l’autorité organisatrice décide des dates de réunions du CoSui du projet. La périodicité de réunion des CoSui est de [deux] fois par mois et elle peut, suivant les besoins, aller jusqu’à [une à trois fois] par semaine. En fonction de l’ordre du jour, les participants à ces CoSui sont notamment :

* Le directeur de projet de l’autorité organisatrice, ou son représentant, qui préside le CoSui ;
* Les membres de la direction de projet de l’autorité organisatrice ;
* [L’expert indépendant] ;
* Le directeur de projet du titulaire ;
* Des membres de l’équipe projet du titulaire.

Au cours de ces réunions, le directeur de projet du titulaire présente au moins les éléments suivants :

* Le suivi d’activité du projet de mise en œuvre de la SVE ;
* La liste des événements marquants de la période écoulée depuis le précédent CoSui :
* Les anomalies identifiées et les solutions de résolution proposées par le titulaire ;
* Les risques identifiés et les correctifs proposés par le titulaire ;
* Les principales décisions attendues.

Ces éléments sont remis par le titulaire à la direction de projet de l’autorité organisatrice au plus tard [24] heures avant la tenue de chaque CoSui, sous la forme d’une présentation projetable.

Le directeur de projet du titulaire rédige le compte-rendu des CoSui. Au plus tard [deux] jours ouvrés après la tenue de chaque CoSui, ce compte-rendu est communiqué à la direction de projet de l’autorité organisatrice pour validation par son directeur de projet avant diffusion aux membres du CoSui lors de la réunion suivante.

### La cellule de supervision technique (CdST)

En application des dispositions de l’article R. 211-522 du CGFP, il est mis en place une CdST chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du SyVE. Cette cellule comprend des représentants de l’autorité organisatrice, des représentants du titulaire et l’expert indépendant et des représentants des OS ayant déposé une candidature au scrutin.

Conformément aux dispositions des articles R. 211-518 à R. 211-521 du CGFP et aux recommandations de la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 [à actualiser selon la délibération CNIL en vigueur, la SVE fait l’objet d’une expertise indépendante par un expert mandaté par l’autorité organisatrice tout au long de sa mise en œuvre jusqu'à la proclamation des résultats et à la conclusion des opérations d’archivage post-électoral.

En application des dispositions de l’article R. 211-520 du CGFP, le titulaire met à disposition de l’expert indépendant sur toute la durée du présent accord-cadre et à toutes les étapes de ses prestations, tout document ou toute information que cet expert demandera pour lui permettre d’exécuter sa mission et de rédiger ses rapports. Le titulaire permet à l’expert de procéder à un audit du code source de la SVE et de participer à la compilation et au déploiement de celle-ci.

### L’équipe projet du titulaire

La bonne exécution des prestations prévues au présent accord-cadre est confiée à la responsabilité du titulaire qui doit mettre en place une équipe dédiée regroupant toutes les compétences nécessaires à cette bonne exécution et en nombre proportionné aux besoins pour chacune des missions du présent accord-cadre. L’équipe du titulaire comprend au minimum les profils suivants :

* Un directeur de projet, interlocuteur principal et privilégié de l’autorité organisatrice et de sa direction de projet ;
* Un chef de projet (CP) pour l'organisation des scrutins ;
* Un chef de projet technique (CPT) et des profils techniques pour les développements des composants spécifiques à l’autorité organisatrice et la définition de l’architecture technique de l’infrastructure de traitement et d’échange et l’exploitation de la SVE ;
* Des profils organisationnels, en charge de l’assistance à l’organisation des scrutins (notamment gestion des référentiels électeurs et candidatures, édition ou envoi de la notice détaillée comme de supports utilisateurs) ;
* Des profils fonctionnels, chargés de l'assistance aux opérations concrètes en cours de scrutin telles que notamment les cérémonies de génération et attribution des clés, de scellement, de dépouillement et l’édition des résultats et la rédaction des procès-verbaux ;
* Des formateurs assurant des séances en présentiel et à distance et créant les supports et outils de formation ;
* Un RSSI ou expert sécurité numérique capable de s’engager sur les mesures de sécurité numérique mises en œuvre et notamment de répondre aux questions de l’autorité organisatrice et de l’expert indépendant ;
* Un responsable qualité, chargé du respect du plan d'assurance qualité et de sa mise à jour.

Au maximum [trois (3)] jours ouvrés après la notification de l’accord-cadre, le titulaire communique à l’autorité organisatrice le nom, les titres et les coordonnées professionnelles de son directeur de projet chargé du suivi de l’exécution du présent accord-cadre.

Cet interlocuteur est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de son nom à l’autorité organisatrice, les décisions nécessaires engageant la personne morale du titulaire.


Le titulaire met en place auprès de l’autorité organisatrice deux cellules d’assistance et de support qui garantissent le bon traitement des problèmes techniques et fonctionnels liés à la mise en œuvre de la SVE :


* Une cellule d’assistance et de support fonctionnelle de « niveau 1 » à destination des agents du CA de l’autorité organisatrice formés et habilités à assurer un support fonctionnel de « niveau 1 » comme aux utilisateurs avec pouvoirs que sont les membres des BCVE, des BVE et de la CdST ;
* Une cellule d’assistance et de support technique de « niveau 2 », à destination de la direction de projet de l’autorité organisatrice et des agents du CA formés et habilités à assurer un support technique de « niveau 1 » ;
* Une cellule d’assistance et de support technique de « niveau 3 », à destination des membres de la CdST.

Après autorisation préalable de la direction de projet de l’autorité organisatrice, le titulaire peut sous-traiter ces prestations d’assistance de niveaux 2 et 3.

## Macro planning prévisionnel du projet

Cette partie 1.6 du CCTP peut être utilisée pour présenter un macro planning du projet depuis sa notification jusqu’à la mise en œuvre de l‘archivage post-électoral prévu par les dispositions des articles R. 211-580 à R. 211-584 du CGFP. A titre d’exemple, sont présentés deux macro plannings extraits de CCTP pour l’accord-cadre des élections professionnelles 2022.





Au regard de l’avancement des travaux, l’autorité organisatrice ou le titulaire peut proposer une révision du macro-planning prévisionnel de l’accord-cadre, mais avec obligation de respecter la date effective de tenue des élections professionnelles de 2026 qui est définie réglementairement. La proposition doit être adressée à l’autre partie au moins [deux (2)] semaines calendaires avant le CoPil. Cette proposition doit être discutée en CoSui préalablement à sa présentation en CoPil. L’autorité organisatrice se réserve le droit de refuser toute modification de calendrier.

## Conditions d’exécution de l’accord-cadre

### Obligations du titulaire

Le titulaire affecte à l’exécution des prestations, des intervenants en nombre suffisant et pourvus du niveau de qualification et d’expérience nécessaire, tant dans le domaine technique que fonctionnel, en fonction de la nature des prestations et pour la bonne réalisation de celles-ci. Au surplus, le titulaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de son équipe projet pendant la durée des prestations.

Le titulaire est soumis, sauf stipulation particulière de l’accord-cadre ou d’un de ses avenants, à une obligation de résultat pour l’exécution de l’ensemble des prestations à sa charge au titre du présent accord-cadre, et notamment en ce qui concerne :

* La disponibilité de la SVE ;
* La sécurité de l’ensemble des données relatives aux scrutins de l’autorité organisatrice.

Le titulaire s’engage à prendre connaissance de l’ensemble des documents et informations techniques qui lui sont communiqués par l’autorité organisatrice avant ou pendant la réalisation des prestations.

Les intervenants du titulaire pourront être amenés à travailler dans les locaux de l’autorité organisatrice. Ils devront dans ce cas respecter les règles de sécurité et de confidentialité qui sont précisées dans l’annexe de confidentialité et de sécurité du présent accord-cadre.

### Obligations de conseil et de mise en garde

Le titulaire est tenu, à l’égard de l’autorité organisatrice, d’une obligation de conseil renforcée, d’information et de mise en garde, quelles que soient les compétences ou les connaissances de cette dernière, cette obligation devant s’entendre comme une obligation de moyens renforcée.

Les conseils, recommandations, renseignements, mises en garde et propositions du titulaire doivent s’entendre au titre de sa qualité de professionnel dans le domaine des prestations objet du présent accord-cadre, mais aussi de sa très bonne connaissance tant du contexte que de l’activité de l’autorité organisatrice. A ce titre, le titulaire s’engage :

* A alerter la direction de projet de l’autorité organisatrice sur tout événement, imputable à cette dernière ou à un tiers, tout choix ou toute demande effectuée par l’autorité organisatrice, dont le titulaire a directement ou indirectement connaissance, qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les conditions d’exécution du présent accord-cadre ;
* A contrôler tous les documents et informations qui lui sont communiqués par l’autorité organisatrice ou une personne désignée par la direction de projet de cette dernière afin de s’assurer de leur cohérence et complétude et, le cas échéant, mettre en garde l’autorité organisatrice sur toute erreur ou oubli relevé dans ces documents ou informations ;
* A faire bénéficier l’autorité organisatrice de ses conseils et de son assistance technique pour tout incident et, en particulier, à intervenir immédiatement à la demande de cette dernière et à proposer tout complément, toute variante ou amélioration des prestations et des méthodes et règles adoptées qui lui sembleraient recommandables ou souhaitables ;
* A ne soumettre à l’autorité organisatrice aucune proposition contraire aux réglementation et législation applicables aux prestations définies au présent CCTP.

Le titulaire reconnaît que toute incohérence, insuffisance ou erreur dans ses conseils, recommandations, renseignements, mises en garde et propositions, et plus généralement toute méconnaissance de son obligation de conseil et de mise en garde, sont susceptibles d’entraîner un préjudice important pour l’autorité organisatrice, tel que notamment une atteinte à sa réputation mais surtout compromettre la tenue des élections professionnelles.

En cas de mise en cause de la responsabilité du titulaire du fait d’un manquement allégué à son obligation de conseil et de mise en garde, il appartient au titulaire d’apporter la preuve de l’absence de manquement ou de faute de sa part.

### Obligation de délivrance conforme

Les prestations devront être conformes aux stipulations de l’accord-cadre. Le titulaire réalise les prestations avec le soin requis et conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur dans sa profession au moment de l'exécution du présent accord-cadre.

Notamment, en sa qualité de professionnel, le titulaire s’engage à délivrer une SVE conforme à sa documentation technique et fonctionnelle et aux besoins exprimés par l’autorité organisatrice dans le présent CCTP et dans les pièces contractuelles du présent accord-cadre. Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des besoins exprimés par l’autorité organisatrice et déclare que les fonctionnalités de sa SVE sont en adéquation avec les besoins exprimés.

Le titulaire s’engage à fournir toute version de SVE, toute documentation exhaustive et tout support de formation en langue française. Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des normes et règles d’usage en matière de sécurité des accès et d’intégrité des données échangées au moyen de la SVE. A ce titre, il s’engage à fournir un service présentant un haut niveau de performances et de sécurité et à mettre en œuvre un hébergement redondé en mode actif/actif présentant une haute disponibilité.

### Déclarations

Dans le cadre de la fourniture d’un service en mode SaaS, le titulaire déclare :

* Offrir toutes les garanties et notamment mettre en œuvre des solutions techniques et organisationnelles conformes à l'état de l'art assurant la protection des données, notamment au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
* Mettre en œuvre toutes les procédures de traitements sécurisés et de prévention afin de garantir le bon fonctionnement du service et empêcher toute intrusion non autorisée aux données et garantir leur intégrité ;
* Mettre en œuvre toutes les mesures requises afin de restreindre l’accès au service aux seules personnes autorisées ou habilitées par l’autorité organisatrice ;
* Disposer d’un plan de continuité d’activité (PCA) et d’un plan de reprise d’activité (PRA) permettant de sauvegarder les données de l’autorité organisatrice dans des lieux différents de ceux où la SVE est hébergée ;
* Prendre toutes les mesures permettant, à la suite d’un incident, la restauration dans leur intégrité des données affectées par ledit incident.

### Hébergement de la solution de vote électronique

Le titulaire s’engage à héberger la SVE, notamment en mettant à disposition une infrastructure d’hébergement redondée en mode actif/actif correspondant aux exigences de qualité et de sécurité telles que définies dans le présent CCTP.

Afin de permettre un contrôle effectif et, le cas échéant, l’intervention des autorités nationales compétentes, l'infrastructure d'hébergement de la SVE est impérativement localisée sur le territoire de l’Union européenne. Aucun flux d’administration ni de supervision ne doit être situé hors du territoire français.

Le titulaire est tenu de notifier à l’autorité organisatrice la localisation de l’hébergement du site principal et du site de secours de la SVE. Le titulaire s’engage à notifier tout changement de localisation dans son architecture d’hébergement moyennant le respect d’un préavis minimum de [soixante (60)] jours calendaires avant la date prévue pour ladite modification de localisation. Cette dernière demeure soumise à une autorisation formelle préalable de l’autorité organisatrice qui doit être communiquée au titulaire au plus tard [trente (30)] jours avant commencement d’exécution du déménagement.

Les frais de toute modification de localisation d’hébergement seront à la charge exclusive du titulaire. Les modalités techniques du déménagement devront être réalisées par le titulaire, de telle manière que les données de l’autorité organisatrice restent totalement accessibles et sans interruption de service.

### Lieux d’exécution des prestations

L'ensemble des prestations objet du présent accord-cadre est exécuté par le titulaire dans ses locaux etdans les locaux de l’autorité organisatrice.

# Exigences générales et dispositions communes aux prestations

## Respect des normes et des réglementations en vigueur

La SVE doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur relatif au vote électronique pour des élections professionnelles dans la fonction publique. Ce cadre se compose des textes suivants :

* Le [**règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des principes et règles régissant la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant ;

* [La **loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/)**,** qui définit le cadre permettant à l’informatique d’être au service de chaque citoyen. Son développement ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ;
* [**La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037085952);
* **Le titre Ier des livres Ier et II du CGFP** dans leurs dispositions relatives au principe de participation et à la représentation des agents ([articles L. 112-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427971), [L. 211-1 à L. 211-4](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421035/#LEGISCTA000044427550) et [R.211-1 à R. 211-502, R. 211-585 à R.211-588](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000050546805/2025-02-06/#LEGISCTA000050546805)) ;
* **Les titres V à IX du livre II du CGFP** relatifs aux instances de représentation du personnel dans la fonction publique (articles [L. 251-1 à L. 291-2](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421035/2025-02-06/#LEGISCTA000044427550) et [R. 251-1 à R. 292-4](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000050549357/2025-02-06/#LEGISCTA000050549357)) ;
* **Les articles** [**R. 211-503 à R. 211-584**](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000050546801/2025-02-06/#LEGISCTA000050546801) **du CGFP** relatifs aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique fixent le cadre réglementaire général applicable à cette modalité de vote ;
* Le [**décret n° 2019-341 du 19 avril 2019**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038396526) relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
* Le [**référentiel général de sécurité**](https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-version-20-les-documents)pris en application du décret n°2010-112 du 2 février 2010, qui prescrit aux autorités administratives de garantir la sécurité de leurs systèmes d’information en charge de la mise en œuvre des services et échanges électroniques entre l’administration et les usagers ;
* La [**délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038661239) portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet [à actualiser selon la délibération CNIL en vigueur.

Cette liste doit être complétée par les textes spécifiques pour les élections professionnelles de l’autorité organisatrice des scrutins ainsi que par la décision ou l’arrêté d’organisation du vote électronique prévu par les dispositions de l’article R. 211-515 du CGFP.

La SVE doit respecter les principes démocratiques indispensables à la régularité du scrutin et qui commandent les opérations électorales, à savoir :

* La possibilité effective pour chaque électeur d’exprimer son vote, y compris par un vote blanc ;
* Le caractère anonyme du vote : le vote est confidentiel, il doit être impossible de relier un électeur à l’expression d’un vote émis ;
* Le caractère personnel et libre du vote : l’authentification de l’électeur doit être garantie, le vote doit s’exercer sans pression extérieure, l’achat de vote doit être impossible ;
* La sincérité des opérations électorales : l’intégrité du vote doit être garantie en respectant le vote choisi par l’électeur ;
* L’unicité du vote : il doit être impossible de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
* La sécurité des opérations et la surveillance effective du scrutin qui reposent notamment sur la confidentialité des données des fichiers constitués pour établir les listes électorales, la sécurisation de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes, l’intégrité de la SVE et de l’ensemble des données relatives aux scrutins, la traçabilité de toutes les actions et la transparence de l’urne ;
* Le contrôle par le juge de l’élection.

## Respect des référentiels RGS, RGI et RGAA

La SVE et son infrastructure d'hébergement doivent respecter :

* Le référentiel général de sécurité (RGS), qui a été pris en application de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et qui vise à instaurer la confiance numérique dans les échanges électroniques. La version de référence de ce RGS est la version 2 ;
* Le référentiel général de l’interopérabilité (RGI), qui est un cadre de recommandations référençant des normes et standards qui favorisent l’interopérabilité au sein des systèmes d’information de l’administration et a été défini dans l’ordonnance n° 2005-1516 précitée. La version de référence du RGI est la version 2 approuvée par l'arrêté du 20 avril 2016 ;
* Le référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA), qui est édité par la direction interministérielle du numérique (DINUM) de l’Etat pour faciliter la mise en accessibilité des sites et services numériques. L’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. La version de référence du RGAA est la version 4.1 de décembre 2020.

Dans les conditions fixées par le RGS, la SVE doit faire l'objet d'une démarche de sécurisation et d’homologation au titre de laquelle :

1. Les risques pesant sur la sécurité numérique de la solution et son patrimoine informationnel traité, eu égard notamment à ses conditions d'emploi et de mise en œuvre, doivent être identifiés et analysés ;
2. Les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du SyVE, de confidentialité et d'intégrité de l’ensemble des données relatives aux scrutins traitées ainsi que d'identification et d'authentification des utilisateurs de la SVE, doivent être déterminés pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection de la solution et des données traitées face aux risques identifiés ;
3. Les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et de respecter les règles correspondantes du RGS doivent être spécifiées et mises en œuvre.

Ce point 2.2 du CCTP peut être utilisé pour y préciser la version de politique de sécurité des systèmes d’informations (PSSI) applicable ainsi que toute exigence de sécurité qui serait spécifique à l’autorité organisatrice. Ces points peuvent aussi être explicités dans la partie ou l’annexe du CCTP qui traite des spécifications de sécurité.

## Confidentialité

L’ensemble des données relatives aux scrutins (notamment les clés de chiffrement, le contenu des urnes, les listes d’émargement, les résultats, les listes des opérations effectuées sur la SVE, les listes des membres des BVE et des BCVE, les sauvegardes) gérées et traitées par la SVE et/ou conservées à l’issue du vote est la propriété de l’autorité organisatrice et doit faire l’objet d’un traitement garantissant son intégrité et sa confidentialité.

Le titulaire se porte garant de l’intégrité et de la confidentialité de l’ensemble des données relatives aux scrutins conformément au cadre législatif et réglementaire applicable pour le présent accord-cadre. En application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 211-510 du CGFP, cette confidentialité des données traitées par la SVE est opposable à l’ensemble du personnel du titulaire et notamment à ses techniciens chargés de la gestion ou de la maintenance de la SVE.

Les DACP des utilisateurs de la SVE et des membres de la direction projet de l’autorité organisatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins des opérations de vote électronique décrites dans le présent CCTP. Ces informations ne peuvent être divulguées sous peine des sanctions pénales encourues au titre notamment des articles 226-15 à 226-24 et suivants du code pénal.

Le titulaire s'engage à restituer tous les fichiers restant en sa possession à l'issue des opérations électorales et à détruire toutes les copies totales ou partielles qu'il aurait été amené à effectuer sur quelque support que ce soit. Conformément aux dispositions de l’article R. 211-582 du CGFP, le titulaire remet à l’autorité organisatrice l’ensemble des données mentionnées à l’article R. 211-580 du CGFP afin de permettre à cette dernière d’accéder de manière autonome aux données précitées pendant toute la période de leur conservation légale.

## Conduite des prestations

### Généralités

Les parties s’engagent à collaborer au mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne exécution de leurs obligations. Pour ce faire, elles désignent chacune un interlocuteur chargé du suivi des prestations au cours de l’exécution de l’accord-cadre.

La désignation des représentants des parties ne saurait remettre en cause le commencement d’exécution des prestations tel que prévu à l’accord-cadre.

Dès la notification de l’accord-cadre, l’autorité organisatrice désigne ses interlocuteurs techniques chargés de la représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution de cet accord-cadre. Des personnes de niveau équivalent peuvent être désignées en remplacement en cas de nécessité.

Les interlocuteurs techniques de l’autorité organisatrice ont la faculté de se faire assister par toute personne dont ils jugent le concours utile à la bonne exécution de leur mission.

Au maximum [trois (3)] jours ouvrés après la notification de l’accord-cadre, le titulaire communique à l’autorité organisatrice le nom, les titres et les coordonnées professionnelles de son directeur de projet chargé du suivi de l’exécution de l’accord-cadre, qui est pour le compte du titulaire l’interlocuteur principal des services de l’autorité organisatrice.

Cet interlocuteur est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de son nom à l’autorité organisatrice, les décisions nécessaires engageant la personne morale du titulaire. Ce directeur de projet peut être remplacé par une personne de niveau équivalent, dans l’un des cas suivants :

* Sur demande expresse de l’autorité organisatrice en cas de non-respect de ses obligations et notamment des clauses de sécurité et de confidentialité de l’annexe de confidentialité et de sécurité du présent accord-cadre ;
* Sur demande expresse de l’autorité organisatrice en cas d’incapacité physique entraînant un arrêt de travail supérieur à [quinze (15)] jours ouvrés ;
* Sur demande du titulaire après accord de l’autorité organisatrice.

Le directeur de projet est considéré comme accepté si l’autorité organisatrice ne le récuse pas dans un délai de [quinze (15)] jours calendaires à compter de la réception de sa désignation par le titulaire. En cas de récusation ou de remplacement, le titulaire dispose de [quinze (15)] jours calendaires pour proposer un interlocuteur disposant de compétences au moins équivalentes et ce, jusqu’à acceptation de la personne par l’autorité organisatrice.

### Equipe de travail du titulaire

En tout temps de l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire s’engage à constituer son équipe avec des personnes ayant les compétences et l’expérience requises pour répondre à l’ensemble des exigences du présent CCTP.

Le titulaire présente le profil professionnel de chaque membre de son équipe en précisant le rôle qui lui est affecté. Un même intervenant du titulaire peut se voir affecter plusieurs rôles. Le titulaire décrit l'organisation et présente les moyens qu'il met en œuvre pour garantir le maintien du niveau de compétences et de mobilisation de son équipe pendant la durée d’exécution complète du présent accord-cadre.

En cas de changement d’un membre de l'équipe à l’initiative du titulaire, la période minimale de recouvrement pendant laquelle le partant communique à son successeur toutes les informations relatives à ses fonctions dans le cadre du présent accord-cadre, est fixée à [quinze (15)] jours calendaires.

Si l’autorité organisatrice juge qu’un intervenant est insuffisamment formé à certaines techniques, le titulaire est tenu de procéder au remplacement de l'intervenant dans un délai maximum de [quatre (4)] jours ouvrés.

En tout temps de l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire s’engage sur :

* La composition, en quantité et en qualité, de l’équipe dédiée dont les caractéristiques ont été définies dans son offre sur la base, notamment, des fiches-profils et du tableau de décomposition des charges ;
* Sa capacité à mobiliser en temps utiles, pour chacune des prestations du présent accord-cadre, les intervenants dont l’action est requise en vue d’assurer l’exécution intégrale et conforme desdites prestations.

A ce titre, le titulaire s'engage :

* A assurer la disponibilité totale de son équipe pour répondre à toute sollicitation de l’autorité organisatrice ou de l’un de ses intervenants et, notamment, traiter tout type de problème risquant de mettre en péril la réussite du projet ;
* A ce que les membres de son équipe projet disposent des compétences suivantes :
* Fonctionnelles dans le domaine des élections professionnelles dans la fonction publique ou à défaut dans des organisations pour lesquelles le nombre d’électeurs et de scrutins étaient comparables à ceux de l’autorité organisatrice ;
* Techniques dans les domaines et outils utilisés dans le cadre des projets de vote électronique ;
* Organisationnelles dans le domaine de la conduite de projet de complexité et de taille comparables au présent projet de mise en œuvre du vote électronique pour des élections professionnelles.

Il est entendu que toute modification de la composition de l’équipe projet du titulaire ne saurait avoir pour effet de justifier un quelconque abaissement du niveau d’engagement du titulaire. Il appartient au titulaire de prendre toute disposition pour garantir le continuum d’efficacité et de qualité auquel l’astreint strictement l’accord-cadre.

Au titre du présent accord-cadre, les niveaux de séniorité se définissent aux conditions suivantes :

* **Junior** : au moins deux ans d’expérience dans le domaine des prestations de l’accord-cadre ;
* **Confirmé** : au moins quatre ans d’expérience dans le domaine des prestations de l’accord-cadre ;
* **Sénior** : au moins six ans d’expérience dans le domaine des prestations de l’accord-cadre ;
* **Expert** : au moins six ans d’expérience dans le domaine des prestations de l’accord-cadre techniques et possédant une expertise sur des sujets spécifiques liés aux domaines des prestations de l’accord-cadre.

La composition de l’équipe projet du titulaire est précisée au point 1.5.5 « L’équipe projet du titulaire de l’accord-cadre » du présent CCTP. Le tableau ci-dessous établit les niveaux de séniorité imposés au titre du présent accord-cadre pour les principaux rôles de cette équipe :

|  |  |
| --- | --- |
| **FONCTION** | **NIVEAU DE SENIORITE** |
| Directeur de projet | Sénior ou Expert |
| Chef de projet (CP) pour l'organisation des scrutins | Expert |
| Chef de projet technique (CPT) pour les développements des composants spécifiques à l’autorité organisatrice | Expert |
| Profils techniques chargés de la définition de l’architecture technique de l’infrastructure de traitement et d’échange et de l’exploitation de la SVE | Expert |
| RSSI | Confirmé ou sénior |
| Formateur | Confirmé ou sénior |

### Comitologie

La gouvernance du projet est assurée par l’autorité organisatrice comme cela est précisé aux points 1.5.2 et 1.5.3 du présent CCTP. Cette gouvernance est organisée autour de deux comités :

* Le CoSui ;
* Le CoPil.

L’autorité organisatrice se réserve le droit de convier tout participant de son choix à chacun des comités. La communication entre le titulaire et l’autorité organisatrice est assurée par des réunions et des échanges toujours formalisés par écrit au moyen de courriers ou courriels, de fiches et de comptes rendus.

#### CoSui

Le CoSui traite les éléments suivants :

* Revue des indicateurs et des tableaux de bord, notamment du tableau de bord complet d’avancement de l’ensemble des prestations du présent CCTP ;
* Suivi de l'avancement du projet et du respect du planning détaillé ;
* Traitement des indicateurs de suivi des anomalies pendant les phases de recette ;
* Revue des priorités et planification détaillée sur une base a minima mensuelle ;
* Identification, suivi et mises à jour des facteurs de risques ;
* Analyse des risques et des problèmes avec identification des actions et correctifs proposés ;
* Suivi des actions décidées en CoPil ;
* Identification des décisions et actions à entreprendre par le titulaire ou par l’autorité organisatrice et planification de ces actions ;
* Programmation de la date du comité suivant.

#### CoPil

Le CoPil est l’instance d’arbitrage entre le titulaire et l’autorité organisatrice. Tout problème non-résolu au niveau du CoSui devient de la compétence du CoPil. L’ordre du jour type d’un CoPil est le suivant :

* Prise en compte de tout compte-rendu de CoSui rédigé depuis la précédente réunion du CoPil et examen des éventuels problèmes non-résolus soumis à l’arbitrage du CoPil ;
* Examen des décisions et actions à entreprendre par le titulaire et/ou par l’autorité organisatrice ainsi que des dates planifiées pour ces actions ;
* Etude des modalités d’éventuelles actualisations ou évolutions du périmètre contractuel ;
* Examen des questions financières du projet et bilan de la facturation de l’accord-cadre ;
* Programmation de la date du comité suivant.

#### CoPil exceptionnel

Dans certaines situations, l’autorité organisatrice ou le titulaire peut souhaiter escalader des sujets au-delà des instances décisionnelles courantes du projet. Un CoPil exceptionnel peut alors être convoqué par l’autorité organisatrice et organisé par le titulaire pour arbitrer les sujets en question.

### Réunions

Comme il est précisé aux points 1.5.2 et 1.5.3 du présent CCTP (périodicité à adapter) :

* Le CoPil se réunit régulièrement pendant la durée totale d’exécution du présent accord-cadre : chaque fois que nécessaire (notamment en cas d’incident ou d’urgence) et au minimum tous les [deux (2)] mois jusqu’au mois d’avril 2026 inclus et [mensuellement] ensuite ;
* Le CoSui se réunit régulièrement pendant la durée totale d’exécution du présent accord-cadre. La direction de projet de l’autorité organisatrice décide des dates de réunions du CoSui. La périodicité de réunion des CoSui est de [deux] fois par mois et elle peut, suivant les besoins, aller jusqu’à [une à trois] fois par semaine.

Au choix de l’autorité organisatrice, le CoSui peut être organisé sous forme d’une visioconférence ou d’une réunion en présentiel.

Des réunions de travail hors comitologie et hors ateliers prévus lors d’une des prestations peuvent être soit planifiées soit organisées en opportunité sur demande du titulaire ou de l’autorité organisatrice afin de traiter un point particulier. Dans tous les cas, le titulaire :

* Convoque avec l’accord de l’autorité organisatrice les participants nécessaires ;
* Fournit avant la réunion, l’ordre du jour et les documents nécessaires à sa tenue. La convocation à ces réunions doit prévoir un délai suffisant pour permettre aux participants d’être disponibles et de prendre connaissance des documents fournis. Ce délai doit être approuvé par l’autorité organisatrice ;
* A l’issue de chaque réunion, le titulaire :
  + Met en place le plan d’actions nécessaire éventuel ;
  + Rédige et transmet le compte rendu des décisions prises et approuvées par les participants.

Quelle que soit la nature de la réunion, le directeur de projet du titulaire en rédige le compte-rendu. Au plus tard [deux (2)] jours ouvrés après la tenue de chaque réunion, ce compte-rendu est communiqué à la direction de projet de l’autorité organisatrice pour validation par son directeur de projet avant diffusion aux membres du comité concerné lors de la réunion suivante.

Précisions sur les livrables hors prestation remis par le titulaire à l’autorité organisatrice dans le cadre des réunions :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réunion concernée** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Comité de suivi (CoSui)** | Support du CoSui comprenant :   * + Tableau de bord complet d’avancement de l’ensemble des prestations ;   + Tableau de bord de suivi détaillé des actions relatives à l’exécution des prestations permettant à l’autorité organisatrice d’analyser l’avancement du projet, les actions menées et les actions restant à mener ;   + Calendrier et indicateurs de suivi dont indicateurs de suivi des anomalies lors des phases de recette. | Au plus tard [un (1)] jour ouvré avant le CoSui | Lors de la réunion du CoSui |
| Compte-rendu de CoSui comprenant notamment :   * Calendrier de projet ; * Tableaux de bord de suivi des actions et travaux ; * Liste des décisions arrêtées en réunion du CoSui. | Au plus tard [deux (2)] jours ouvrés après le CoSui | Au plus tard lors du CoSui suivant |
| **Comité de pilotage (CoPil)** | Support du CoPil | Au plus tard [cinq (5)] jours ouvrés avant le CoPil | Lors de la réunion du CoPil |
| Compte-rendu du CoPil | Au plus tard [deux (2)] jours ouvrés après le CoPil | Au plus tard lors du CoPil suivant |
| **CoPil exceptionnel** | Support du CoPil exceptionnel | Au plus tard [cinq (5)] jours ouvrés avant le CoPil exceptionnel | Lors de la réunion du CoPil exceptionnel |
| Compte-rendu du CoPil exceptionnel | Au plus tard [deux (2)] jours ouvrés après le CoPil exceptionnel | [Cinq (5)] jours ouvrés après la réunion du CoPil exceptionnel |

### Analyse de risques, audits et expertises

En application des obligations et recommandations issues du cadre législatif et réglementaire relatif au vote électronique par internet pour des élections professionnelles, et particulièrement les articles R. 211-503 à R. 211-584 du CGFP et la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 [à actualiser selon la délibération CNIL en vigueur], la SVE fait notamment l'objet :

* D'une procédure d'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD – article 35 du RGPD) ;
* D'une expertise indépendante ;
* D'une démarche d'homologation de sécurité visant à constituer le dossier de sécurité sur la base duquel la commission d'homologation doit s'appuyer pour prendre sa décision. Cette démarche intègre notamment la réalisation d'une analyse de risques (AdR) selon une méthode éprouvée et la réalisation d'audits PASSI (organisationnel et physique, de configuration, d'architecture, de code et d'intrusion).

|  |
| --- |
| Ce qui suit n’est à conserver que si l’autorité organisatrice fait appel à un expert pour effectuer les vérifications spécifiques précisées ci-dessous. |

Au surplus, à tout moment et notamment dans la perspective éventuelle de contentieux électoraux, l’autorité organisatrice peut être conduite à mandater un expert pour opérer un certain nombre de vérifications spécifiques et notamment :

* En amont de l’élection :
  + Sur le contrôle de la conformité des référentiels électeurs et candidatures pris en compte (scrutins, listes électorales, candidatures, propagande) ;
  + Sur le scellement du SyVE avant scrutin ;
  + Sur le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de vote et de restitution des résultats ;
* A l’issue de l’élection :
  + Sur le bon déroulement du dépouillement des votes ;
  + Sur l’arrêt et le scellement définitif du SyVE ;
  + Sur la procédure de rejeu du décompte (s’il a été décidé de prévoir cette procédure en plus de la preuve mathématique) ;
  + Sur le dispositif d’archivage et de conservation des données.

Ces prestations sont susceptibles d'être externalisées auprès de titulaires et intervenants désignés par l’autorité organisatrice qui, dans le cadre de leurs mandats, sont conduits à :

* Planifier des réunions avec le titulaire (maximum de [dix (10)] réunions) ;
* Se rendre sur les sites de l'infrastructure d’hébergement de la SVE.

Au titre de l’expertise indépendante et de ces prestations d’analyse, d’audit et d’expertises éventuelles, le titulaire doit collaborer avec l’autorité organisatrice, l’expert indépendant et, avec tout titulaire que l’autorité organisatrice viendra à désigner pour exécuter les prestations. Le titulaire participe à la tenue du plan d’action, dont il accomplit les parts qui lui incombent. Dans le cadre de toute intervention de ces titulaires, intervenants et experts que l’autorité organisatrice viendra à désigner, le titulaire :

* Se rend disponible pour leur apporter son concours dans la conduite de leurs prestations et opérations de vérification ;
* Les assiste si nécessaire ou si les titulaires, intervenants ou experts en font la demande ;
* Met à disposition les éléments demandés par les titulaires, intervenants et experts et notamment:
* Toute documentation fonctionnelle, organisationnelle et technique de la SVE mise en œuvre ;
* La liste des DACP traitées, des traitements réalisés et des modalités de sécurisation de ces données ;
* L’accès au code source intégral de la SVE proposée et mise en œuvre, dans les locaux du titulaire et/ou par partage d’écran selon les modalités de réalisation des analyses, audits et expertises successifs ;
* L’accès à la plateforme d’intégration ou de préproduction permettant de mener des tests de bout en bout ;
* Toute facilité pour recueillir et vérifier les empreintes du code source, du code exécutable et vérifier le paramétrage fonctionnel ;
* Les personnels à même de les guider dans l’accomplissement de leurs missions d’analyse, d’audit et d’expertise ;
* Un accès à tous les locaux d’hébergement de la SVE ;
* Toute facilité pour vérifier l’architecture et le paramétrage techniques de l'infrastructure d’hébergement ;
* Un accès à l’ensemble de la traçabilité et des preuves établies en vue de la vérifiabilité.

Le titulaire permet aux experts désignés par l’autorité organisatrice, comme à tout titulaire désigné par cette dernière pour procéder à une analyse de risque ou un audit de la SVE, de participer à la compilation et au déploiement de la celle-ci.

Une fois l’expertise indépendante et les prestations d’analyse, d’audit et éventuellement d’expertise réalisées sur la SVE, en fonction des décisions prises par l’autorité organisatrice, le titulaire doit mettre en œuvre les recommandations formulées par l’expert indépendant et tout titulaire ou expert désigné par l’autorité organisatrice, dans les conditions et délais fixés par cette dernière.

## Démarche qualité et plan d’assurance qualité (PAQ)

Le titulaire assure la gestion de la qualité de l’ensemble des prestations. Le titulaire s’engage sur le respect des mesures et des dispositions d’assurance qualité qu’il met en œuvre.

La démarche qualité retenue dans le cadre du projet s'appuie sur quelques principes fondamentaux :

* Définir très tôt les niveaux de qualité à atteindre par une déclinaison suffisante des objectifs du projet en sous-objectifs et engagements qualité ;
* Piloter l'obtention de la qualité requise en veillant à contrôler et évaluer l’atteinte des objectifs de qualité et capitaliser sur des bonnes pratiques dans une logique d’amélioration continue.

Le titulaire adopte une démarche pour assurer et contrôler la qualité de l’ensemble des prestations décrites dans le présent CCTP. Cette démarche repose sur :

* Une organisation adéquate fondée notamment sur la désignation d’un responsable qualité au sein de l’équipe du titulaire et la mise en place d’une cellule dédiée dont la composition doit être présentée à l’autorité organisatrice ;
* Le respect du PAQ ;
* Des actions de contrôle qualité à mettre en place pour contrôler la mise en œuvre des obligations de résultat vis-à-vis de l’autorité organisatrice qui seront consignées dans le PAQ.

Dans les [quinze (15)] jours ouvrés suivant la notification du présent accord-cadre, le titulaire remet un PAQ dont le contenu respecte le sommaire détaillé et contextualisé inséré dans son offre. Ce PAQ comporte les éléments communs aux différents travaux à mener. En plus des rubriques générales, le PAQ incorpore impérativement :

* La description de l’organisation de l’équipe projet du titulaire ;
* Le déroulement général du projet par phases et le processus de pilotage ;
* La démarche de maîtrise des risques adoptée avec l'identification des risques et leur plan de gestion ;
* La présentation des processus de suivi des versions, de gestion des livraisons, de gestion des configurations ;
* La démarche de maîtrise de l'environnement méthodologique incluant notamment la description des méthodes, des techniques, des outils, des matériels et des logiciels permettant la production de la SVE. Les matériels et logiciels de développement devront y être décrits, y compris le support et le processus de gestion des demandes et des incidents ;
* La démarche de sécurisation avec notamment la description des moyens mis en œuvre pour le stockage et l'archivage des différentes versions applicatives et documentaires et la description des procédures de sauvegarde ;
* La description des moyens et méthode de tests ;
* La procédure de gestion des documents et livrables proposée ;
* La présentation du processus de validation des livrables quelle que soit leur nature (documentaires ou codes).

Le titulaire propose dans son PAQ les outils de suivi du projet (tableau de suivi des travaux et des risques, tableau de bord des livrables, indicateurs, autres) qui doivent être validés préalablement par l’autorité organisatrice.

À tout moment de l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire actualise le PAQ autant que de besoin et le met à disposition de l’autorité organisatrice, à sa demande, sans frais complémentaires. Toute évolution du PAQ est vérifiée par l’autorité organisatrice dans un délai de [dix (10)] jours ouvrés à compter de sa remise par le titulaire.

## Plan d’assurance sécurité (PAS)

L’autorité organisatrice doit être en mesure de rendre compte à tout moment du bon respect des règles de sécurité de l'accord-cadre dans la gestion de l’ensemble des données relatives aux scrutins. Elle exige à ce titre la mise en place d'actions de sécurité. Le titulaire rédige et tient à jour un PAS pour la SVE, objet de l’accord-cadre.

Ce PAS doit contenir, au minimum, les rubriques suivantes :

* Rappel des contextes et enjeux du projet ;
* Documents applicables présentant le cadre législatif et réglementaire de référence en matière de sécurité de la SVE pour les élections professionnelles ;
* Présentation de la démarche de conformité aux exigences de ce cadre législatif et réglementaire de sécurité incluant la matrice de couverture des exigences de sécurité ;
* Rappel des exigences de l'accord-cadre en matière de sécurité ;
* Présentation de l’organisation du titulaire pour la mise en application du PAS ;
* Présentation des indicateurs et mesures de sécurité proposées ;
* Communication de la politique de sécurité numérique du titulaire ;
* Démarche de sécurité des actifs ;
* Démarche de sécurité liée à l’exploitation (procédures d’exploitation documentées, gestion des changements, protection contre les codes malveillants, procédures de sauvegarde) ;
* Procédures de contrôle d’accès, de cryptographie, de sécurité des communications ;
* Processus de gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;
* Présentation de l’organisation mise en œuvre pour garantir la continuité de la sécurité de l’information ;
* Applicabilité et règles d'évolution du PAS.

Une première version du PAS est remise à l’autorité organisatrice dans les [quatre-vingt-dix (90)] jours calendaires suivant la date de notification de l’accord-cadre. Il est validé par l’autorité organisatrice dans un délai de [trente (30)] jours à partir de la date de sa remise.

À tout moment de l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire actualise le PAS autant que de besoin et le met à disposition de l’autorité organisatrice, à sa demande, sans frais complémentaires. Toute évolution du PAS est vérifiée par l’autorité organisatrice dans un délai de [dix (10)] jours calendaires à compter de sa remise par le titulaire.

## Langues

Tous les livrables, quelle que soit leur nature, des prestations du présent accord-cadre doivent être disponibles en langue française. S’ils viennent à être proposés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

## Fournitures mises en place par l’autorité organisatrice

L’autorité organisatrice fournit les éléments suivants :

* Salles, mobilier et ordinateurs permettant aux utilisateurs avec pouvoirs d’accéder à la SVE ;
* Equipements informatiques dédiés mis à la disposition des électeurs sur sites.

Tout élément spécifique autre que ceux mentionnés dans cette liste est fourni par le titulaire pour la durée du projet et jusqu'à la fin des périodes de recours et pour la durée des scrutins faisant suite à une annulation ou invalidation.

# Prestation 1 : Prise de connaissance du projet

## Objet

Cette première prestation inclut une phase de compréhension de l’existant, sur le plan de l’organisation administrative de l’autorité organisatrice, de la cartographie de ses instances de dialogue social, des modalités de gestion de ses ressources humaines, des architectures de ses systèmes d’information.

Elle inclut également la présentation par le titulaire de son équipe, de sa méthodologie de gestion du projet et de ses moyens, ainsi que la finalisation des documents essentiels de pilotage du projet tels que notamment son macro planning ou calendrier, son PAQ et son PAS.

Cette prestation 1 est mise à profit par l’autorité organisatrice pour échanger avec le titulaire notamment :

* Sur la stratégie de test attendue en ce qui concerne notamment les intégrations de référentiels et l'élection test ainsi que la tenue en charge de la SVE ;
* Sur les modalités d'identification et d'authentification des utilisateurs avec pouvoirs et de communication de leurs authentifiants et codes ;
* Sur les modalités d'identification et d'authentification des électeurs et de communication de leurs authentifiants et codes ;
* Sur les modalités de réassortiment des authentifiants et codes.
* Sur les modalités de mise en œuvre du pastillage

Le titulaire doit formaliser l'organisation technique et fonctionnelle devant permettre de mettre en œuvre la SVE pour la préparation, le déroulement et la conclusion des opérations électorales pour les élections professionnelles de 2026. Cette formalisation précise la liste détaillée des tâches à mener tout au long du cycle électoral. A cette occasion, le titulaire précise l'ordonnancement des tâches, les liens entre chacune des tâches, les délais nécessaires et les délais impératifs, les acteurs responsables, les prérequis et les éléments en sortie et analyse ses moyens ainsi que ceux de l’autorité organisatrice devant être mobilisés.

Le titulaire décrit sous forme de fiches synthétiques les éléments clés de la SVE et de sa mise en œuvre pour l’autorité organisatrice et notamment :

* Les dispositifs et modalités d'échanges sécurisés des DACP des utilisateurs ;
* Le système d'intégration de l’ensemble des données relatives aux scrutins constitué par les données des scrutins, les listes électorales, les candidatures, les professions de foi, pour son import dans la SVE ;
* L'outil de gestion des candidatures et de la propagande [si la prestation 9 n’est pas retenue : mention à supprimer] ;
* Les modalités et mécanismes de production des identifiants, authentifiants et codes de vote pour permettre aux utilisateurs de s'identifier puis authentifier avant d’accéder à la SVE ;
* Les mécanismes de distribution des notices de vote ;
* Les modalités et mécanismes de réassortiment des authentifiants et codes de vote en cas de perte ou de vol ;

Les mécanismes de chiffrement ;

* Les mécanismes de scellement ;
* Les modalités de mise à jour en temps réel des listes d'émargement et compteurs des votes ;
* Les modalités d’accès en temps réel pour les utilisateurs avec pouvoirs aux contrôles d’intégrité comme aux listes d’émargement et compteurs des votes ;
* Le dispositif prévu pour la traçabilité totale.

Cette prestation 1 doit permettre au titulaire :

* De constituer et mobiliser son équipe et d’acquérir les connaissances du projet et de son contexte qui sont nécessaires aux différents profils de son équipe ;
* D'approfondir sa connaissance des spécificités des scrutins des élections professionnelles 2026 de l’autorité organisatrice et des opérations conduites en amont pour notamment constituer le référentiel des électeurs ;
* De compléter la formalisation des processus applicables sur le projet pour assurer son bon déroulement et le suivi de sa qualité ;
* De mettre en place des outils notamment collaboratifs indispensables aux travaux de conception, de réalisation et de recette. Ces outils sont hébergés chez le titulaire jusqu'à la fin des délais de recours et sont mis à disposition de l’autorité organisatrice.

## Description de la prestation

Le titulaire prend connaissance des spécificités des scrutins de l’autorité organisatrice et des travaux conduits en amont qui constituent l’ensemble des données relatives aux scrutins. Le titulaire met en œuvre les structures techniques, fonctionnelles et organisationnelles pour la bonne réalisation de l’ensemble des prestations du présent accord-cadre. A cette fin, l’autorité organisatrice met à disposition du titulaire l’ensemble des informations et documentations nécessaires.

Le titulaire peut faire appel à l’assistance de la direction projet de l’autorité organisatrice (MOA) et il doit mettre à profit cette prestation pour poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension du projet et de son contexte.

Conformément à son offre, le titulaire réalise au minimum les prestations suivantes :

* Organisation de la réunion de lancement dans les locaux de l’autorité organisatrice en présence des membres du CoPil du projet ;
* Présentation, lors de la réunion de lancement, des personnels de son équipe chargée de réaliser les prestations du présent accord-cadre, les curriculum vitae (CV) des intervenants doivent être conformes aux profils présentés dans son offre et respecter les niveaux de séniorité imposés au point 2.4.2 du présent CCTP ;
* Présentation, lors de la réunion de lancement, de sa méthodologie pour l’exécution des prestations du présent accord-cadre et de sa démarche sécurité ;
* Elaboration et remise d’un rapport de prise de connaissance dans lequel le titulaire fait une synthèse de sa compréhension des besoins fonctionnels, organisationnels, et techniques de l’autorité organisatrice au titre du projet et expose sa compréhension lors d'une présentation en séance dans les locaux de cette dernière en [Ile-de-France] ;
* Finalisation de son PAQ. Le titulaire fournit une version finalisée du PAQ qui doit être en conformité avec le minimum d’exigences qualité formulées par l’autorité organisatrice lors de la réunion de lancement ;
* Finalisation de son PAS devant permettre la mise en œuvre de la sécurisation de la SVE ;
* Finalisation du calendrier global de mise en place de la SVE. Ce planning actualisé doit respecter les délais contractuels et vient remplacer celui transmis avec l'offre. Il constitue le référentiel pour le pilotage temporel des prestations ;
* Description de sa méthodologie projet et des spécificités de la SVE suite à la prise en compte des éléments donnés lors de la prise de connaissance ;
* Mise à disposition d’une plateforme d’échanges sécurisés conforme à celle présentée dans son offre. Cette plateforme doit demeurer opérationnelle et sécurisée pendant toute la durée du présent accord-cadre ;
* Mise à disposition d’un outil de gestion documentaire pour échanger et archiver tous les documents produits dans le cadre du projet, y compris les versions intermédiaires. Le titulaire est responsable de sa complétude et de son administration. Aucun document échangé ne peut être supprimé de la base de cet outil sans l’accord préalable de l’autorité organisatrice. La sécurité des documents qui y sont déposés, notamment leur intégrité et leur confidentialité, doit être assurée ;
* Mise à disposition de l’autorité organisatrice d’un outil d’assistance à sa direction projet et de suivi d’anomalies. Cet outil est accessible via internet et le titulaire fournit les comptes d’utilisateurs permettant aux membres de la direction projet de l’autorité organisatrice d’y renseigner les anomalies découvertes, d’échanger formellement et de manière tracée avec l’équipe du titulaire et de prendre connaissance des corrections proposées et réalisées. Cet outil est maintenu en activité pendant toute la durée du présent accord-cadre et toute livraison, quelle qu’en soit la nature, doit y être mentionnée ;
* Mise à disposition de l’autorité organisatrice d’un outil de gestion d’incidents. Cet outil est accessible via internet et le titulaire fournit les comptes d’utilisateurs permettant aux membres du CA et de la direction projet de l’autorité organisatrice d’y renseigner les demandes de support, d’échanger formellement et de manière tracée avec les équipes de support de niveaux 2 et 3 du titulaire et de prendre connaissance des résolutions proposées et mises en œuvre. Cet outil est maintenu en activité depuis le lancement de la prestation d’élection test jusqu’à la fin des opérations d’archivage *ad probationem*.

## Livrables

Le titulaire remet à l’autorité organisatrice les livrables suivants, dans les délais prévus à l’article 3.4 du présent CCTP :

1. Les outils d’animation de la réunion de lancement de l’accord-cadre ;
2. Le compte-rendu de la réunion de lancement ;
3. La liste nominative de ses intervenants avec leurs CV ;
4. Le PAQ finalisé ;
5. Le PAS finalisé ;
6. Le descriptif détaillé du dispositif technique mis en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des données de la SVE ;
7. La clause de confidentialité et de sécurité signée (qui figurera en annexe du présent accord-cadre) ;
8. Les fiches synthétiques retraçant les éléments clés de la SVE et de sa mise en œuvre ;
9. La description de sa méthodologie et des spécificités de la SVE suite à la prise en compte des éléments communiqués à l’occasion de la prise de connaissance ;
10. Le rapport de prise de connaissance ;
11. La plateforme d’échanges sécurisés et le dispositif d’activation des comptes d’utilisateurs fournis à l’autorité organisatrice pour accéder et utiliser cette plateforme ;
12. L’outil de suivi des anomalies mis à disposition de la direction de projet de l’autorité organisatrice ;
13. Le calendrier global de mise en place de la SVE ;
14. L’outil de gestion des incidents (helpdesk) mis à disposition des membres du CA et de la direction projet de l’autorité organisatrice.

Tous les livrables de la présente prestation doivent être conformes à l’offre du titulaire.

## Délais d’exécution de la prestation

La date de la réunion de lancement est fixée d’un commun accord entre l’autorité organisatrice et le titulaire. Elle se déroule dans un délai ne pouvant excéder [dix (10)] jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande relatif à la prestation 1.

Le titulaire remet le livrable numéro 1) au plus tard [la veille] du jour de la réunion de lancement. Le titulaire remet les autres livrables, numéro 2) à numéro 13), dans un délai ne pouvant excéder [cinq (5)] jours ouvrés à compter du jour de la tenue de la réunion de lancement (hors délais de recette et de correction éventuelle).

Le délai de mise à disposition du livrable 14) est fixé pendant cette prestation 1 et est susceptible d’être revu par la prestation 2. Ce livrable doit être opérationnel au plus tard au lancement de la prestation 4 d’organisation et tenue d’une élection test.

# Prestation 2 : Etudes préalables et conception

## Objet

La prestation 2 a pour objet la fourniture du dossier de spécifications de la mise en œuvre de la SVE infogérée adaptée au contexte organisationnel, fonctionnel et technique de l’organisation des élections professionnelles de 2026 au sein de l’autorité organisatrice. Cette prestation est divisée en trois sous-prestations qui seront commandées simultanément :

* Sous-prestation 2.1 d’élaboration du plan d’organisation des scrutins et de conception du référentiel documentaire de la mise en œuvre du vote électronique pour les élections professionnelles de 2026 ;
* Sous-prestation 2.2 de rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) ;
* Sous-prestation 2.3 de rédaction des spécifications d’architecture.

Les étapes majeures de la période électorale à considérer sont :

* L’ouverture du portail B1 du portail Electeurs au moins [soixante (60)] jours calendaires avant l’ouverture de la période de vote ;
* Le paramétrage de chaque scrutin ;
* L’intégration du référentiel électeurs ;
* L’intégration du référentiel candidatures ;
* L’ouverture du portail B3 dit portail Gestion qui n’est accessible que pour les utilisateurs avec pouvoirs ;
* L’organisation pour chaque BCVE, et le cas échéant BVE non rattaché à un BCVE, de la cérémonie de création et attribution des clés ;
* L’organisation pour chaque BCVE, et le cas échéant BVE non rattaché à un BCVE, de la cérémonie de scellement la veille de la date d’ouverture de la période de vote ;
* L’ouverture de l’espace de vote constitué par le portail B2 au sein du portail Electeurs ;
* La surveillance effective des scrutins par les membres de BVE et BCVE via le portail Gestion ;
* L’organisation pour chaque BCVE, et le cas échéant BVE non rattaché à un BCVE, de la cérémonie de dépouillement des votes ;
* La publication des résultats de chaque scrutin par son BVE.

A compter de la notification du bon de commande, le titulaire propose à l’autorité organisatrice le nombre d’ateliers de travail nécessaires à l'exécution de chaque sous-prestation en indiquant notamment pour chaque atelier la durée en jours ouvrés, le nombre de participants de l’équipe du titulaire et leurs profils, ainsi que de la direction de projet de l’autorité organisatrice et l’objet de l’atelier.

Une fois le nombre d’ateliers de travail fixé d'un commun accord entre les parties, le titulaire précise à l’autorité organisatrice la durée totale de chaque sous-prestation demandée en y incluant les phases de rédaction, de relecture et de validation de ses livrables.

## Sous-prestation 2.1 d’élaboration du plan d'organisation des scrutins et référentiel documentaire de l'élection

### Objet

Le titulaire exerce son devoir de conseil et précise, en accord avec l’autorité organisatrice, le plan d’organisation couvrant l’ensemble du cycle électoral et incluant le déploiement du dispositif d’assistance aux électeurs et utilisateurs avec pouvoirs. Le titulaire présente sa proposition de référentiel documentaire de mise en œuvre du vote électronique pour les élections professionnelles de 2026 et, après accord de l’autorité organisatrice, précise le planning de sa fourniture.

Les procédures d’organisation des scrutins sont validées par l’autorité organisatrice lors de cette sous-prestation 2.1 pour être ensuite appliquées rigoureusement lors de la mise en œuvre de chaque scrutin. Il est attendu du titulaire qu’il produise une définition formalisée par fiches permettant son application simple et sans ambiguïté lors de la préparation, du déroulement et de la conclusion de chaque opération ou processus constituant chaque procédure.

Dans ce cadre de définition formalisée, le titulaire précise la liste détaillée des tâches à mener tout au long du cycle de chaque procédure avec l'ordonnancement et les liens entre chaque tâche, ainsi que les délais nécessaires et les délais impératifs, les acteurs responsables, et les prérequis. Chaque fiche doit se conclure par la présentation de la liste des éléments en sortie de procédure et l’analyse des moyens à mobiliser pour garantir la bonne exécution de la procédure.

Cette sous-prestation doit s’appuyer sur les livrables de la prestation 1, et notamment les fiches synthétiques des éléments clés de la SVE, ainsi que sur les travaux préalablement exécutés par l’autorité organisatrice lors de sa phase de cadrage du projet qui va notamment inclure un recueil de l'expression de besoin, des définitions des processus, des exigences fonctionnelles et des exigences organisationnelles. Le titulaire doit fournir une première version de tous les modèles de documents destinés à être diffusés ou utilisés au cours des scrutins et notamment :

* Des modes opératoires et guides à l’attention des différents profils d'utilisateurs de la SVE ;
* Des modèles de documents nécessaires aux opérations électorales tels que les procès-verbaux des opérations électorales pour les BCVE et les procès-verbaux de résultats du scrutin pour les BVE.

Ces différents documents doivent impérativement être adaptés en fonction des besoins, exigences et caractéristiques propres à l’autorité organisatrice analysés dans le cadre de cette prestation 2 et respecter la charte graphique communiquée au titulaire par cette dernière. Ces documents sont appelés à pouvoir évoluer à mesure que seront exécutées les autres prestations jusqu’à la prestation 8 d’organisation et tenue des élections professionnelles de 2026.

### Livrables

Le titulaire remet à l’autorité organisatrice les livrables suivants, dans les délais prévus à l’article 4.2.3 :

1. Fiches synthétiques de définition fonctionnelle, organisationnelle et technique du déroulement d’une élection depuis l’envoi du bon de commande par l’autorité organisatrice jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux, y compris les opérations de contrôle et les conditions de conservation des éléments en fin de vote ;
2. Grille pratique de préparation d’un scrutin ;
3. Plan de formation associé à la SVE. Ce document doit être accompagné d’un calendrier prévisionnel, d’une présentation du contenu des formations et du profil des intervenants proposés par le titulaire ;
4. Modèles de documents de communication préalables aux scrutins ;
5. Manuel ou mode d’emploi de la SVE à destination des électeurs ;
6. Manuel ou mode d’emploi de la SVE à destination des utilisateurs avec pouvoirs ;
7. Modèle de la « notice d’information détaillée » que doit recevoir chaque électeur ;
8. Modèle de courrier électronique de transmission sécurisée d'un authentifiant ou code de vote si la messagerie électronique venait à être retenue comme canal de communication ;
9. Modèle de notification d’authentifiant ou code de vote dans le cadre d'une procédure de réassortiment ;
10. Modèle de SMS de transmission sécurisée d'un authentifiant ou code de vote si le SMS venait à être retenu comme canal de communication ;
11. Formalisation du référentiel électeurs et du référentiel utilisateurs avec pouvoirs ;
12. Formalisation du référentiel candidatures.

En application des dispositions de l’article R. 211-553 du CGFP, chaque électeur doit recevoir la notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature, au moins quinze (15) jours avant que ne commence la période de vote. Cette notice comporte :

* Le manuel d’utilisation ou le mode d’emploi de la SVE ;
* La précision sur les prérequis techniques en matière d’équipement permettant l’accès au portail Electeurs de la SVE ;
* L’adresse internet (URL) d’accès au portail Electeurs.

La notice d’information détaillée n’inclut aucune information en provenance du référentiel candidatures. En fonction des décisions prises par l’autorité organisatrice, cette notice est susceptible de faire l’objet d’une procédure d’impression et elle peut comporter un secret, qu’il s’agisse d’un authentifiant ou du code de vote, pour servir de canal de communication de ce secret aux électeurs (elle devient alors une notice de vote).

### Délais d’exécution de la prestation

La durée d'exécution de la sous-prestation 2.1 est fixée à [trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande. Le titulaire remet les livrables au plus tard dans un délai ne pouvant excéder [quinze (15)] jours ouvrés avant la tenue de l’élection test de la prestation 4.

## Sous-prestation 2.2 de rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD)

### Objet

La sous-prestation 2.2 de rédaction des SFD comprend l'ensemble des travaux d'études et de conception permettant de formaliser les spécifications fonctionnelles de la SVE qui va être mise en œuvre pour les élections professionnelles de 2026 de l’autorité organisatrice.

Cette sous-prestation doit permettre en particulier de définir le paramétrage de la SVE ainsi que les développements spécifiques proposés par le titulaire pour que sa solution soit conforme aux exigences du cadre législatif et réglementaire du vote électronique pour des élections professionnelles dans la fonction publique.

Les travaux comprennent notamment :

* La réalisation de maquettes permettant de présenter le déroulement des différents parcours d’utilisation du portail Electeurs et le déroulement des différents parcours du portail Gestion. Ces maquettes doivent présenter l'ergonomie proposée par le titulaire ;
* La finalisation de la matrice des droits pour tous les utilisateurs de la SVE ;
* La rédaction de spécifications détaillées permettant de préciser le besoin fonctionnel exposé au sein des exigences fournies dans le présent CCTP et dans le plan d'organisation qui est finalisé lors de la sous-prestation 2.1. Ces spécifications doivent préciser les règles de gestion associées aux fonctionnalités ;
* Les SFD des interfaces notamment pour l’intégration du référentiel électeurs et du référentiel candidatures dans la SVE ;
* Les SFD des interfaces entre les composants du système d’information électronique hébergés par le titulaire et ceux susceptibles de devoir être hébergés par l’autorité organisatrice ;
* Les SFD des procédures de réassortiment ;
* L'identification et la définition des périmètres fonctionnels des éventuelles versions intermédiaires.

Les spécifications doivent être définies en étroite concertation avec la direction projet de l’autorité organisatrice.

### Délai d’exécution global de la prestation

La durée d'exécution de la sous-prestation 2.2 est fixée à [trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Relevés de décisions des ateliers de spécifications des fonctionnalités** | [Trois (3)] jours ouvrés après chaque atelier | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Maquettes portail Electeurs, y compris son portail de vote**  **Maquettes portail Gestion** | [Trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Contrats d’interfaces** | [Trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Modèle détaillé de l’ensemble des données relatives aux scrutins traité par la SVE** | [Trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Dossier de spécifications détaillées (SFD)** | [Trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Sous-prestation 2.3 de rédaction des spécifications d’architecture

### Objet

L’objectif de cette sous-prestation 2.3 est de spécifier précisément le contenu, le fonctionnement et l’architecture de chacun des environnements d’hébergement du SyVE. La conception de ces architectures doit se conformer aux exigences en matière de sécurité et aux niveaux d’exigences techniques attendues qui sont précisés dans le présent CCTP.

La prestation se traduit par l’élaboration d’un dossier d’architecture applicative (DAA) et d’un dossier d’architecture technique (DAT) qui doivent être validés par l’autorité organisatrice en termes notamment de réponse aux exigences de performance et de sécurité.

Le titulaire élabore le PCA et le PRA de la SVE en indiquant les principes d’infrastructure redondante retenus pour l’hébergement en mode actif/actif de la solution principale et de la solution de secours pour répondre aux exigences de l’article R. 211-514 du CGFP qui précise que le dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais du dispositif principal en cas de panne ou d’incident n'entraînant pas d'altération des données.

Le titulaire spécifie les architecturestechniques et applicatives de la SVE, permettant de répondre aux exigences de performance et de sécurité demandées.

Les plateformes pour lesquelles l’architecture doit être spécifiée sont notamment les suivantes :

* Plateforme d’intégration qui est utilisée pour toutes les phases de développement de la SVE ;
* Plateforme de préproduction qui doit être identique à la plateforme de production et est utilisée pour l’élection test de la prestation 4 ;
* Plateforme de production qui est utilisée pour les élections professionnelles de 2026.

Selon les recommandations du titulaire et en accord avec l’autorité organisatrice ou sur demande de cette dernière, ces plateformes à prévoir peuvent être complétées par des plateformes supplémentaires ou peuvent devoir répondre à un objectif spécifique comme notamment des tests de performances.

La plateforme de préproduction doit demeurer opérationnelle même après que la plateforme de production soit devenue opérationnelle aux motifs que :

* La plateforme de préproduction doit pouvoir être utilisée comme "bac à sable informatique" pour permettre aux utilisateurs de la SVE d'effectuer des exercices de tests comme d’apprentissage. Ce fonctionnement en mode « bac à sable » doit être formalisé par le titulaire en accord avec l’autorité organisatrice ;
* La plateforme de préproduction doit être utilisée pour valider tout développement ou correctif de la SVE après la prestation 4 d’élection test.

L’architecture spécifiée dans le cadre de cette prestation doit notamment répondre aux besoins en matière de protection et de confidentialité des DACP des utilisateurs. Cette sous-prestation comprend l'ensemble des travaux permettant notamment :

* **De définir l'architecture applicative (DAA)** en explicitant les composants nécessaires à la SVE en vue de répondre aux besoins et fonctionnalités à couvrir. Le DAA comprend une cartographie applicative de tous les composants du SyVE. Si certains composants doivent être hébergés par l’autorité organisatrice, le DAA inclut au minimum une cartographie applicative, une description fine de ces composants, une description détaillée et exhaustive des flux inter-composants (source/destination/type), un mapping de tous les cas d’utilisation sur l’architecture applicative envisagée.
* **De définir l'architecture technique (DAT)** avec plus particulièrement :
* La description de l'architecture fonctionnelle avec le découpage fonctionnel, la hiérarchie des fonctionnalités, l’interaction entre les fonctions et les types d'échanges ;
* Les objectifs de qualité de service en termes de disponibilité, d'intégrité, de traçabilité et de performances ;
* Pour les composants qui pourraient être hébergés par l’autorité organisatrice, le DAT précise la description des composants techniques à développer, l’ordonnancement du déploiement de ces composants, la liste exhaustive des éléments de dimensionnement, la description des zones de sécurité, la stratégie de sauvegarde et de restauration souhaitée, un schéma physique de leur hébergement redondant ;
* **La description et la sécurisation des moyens de liaison** entre les divers composants du SyVE, y compris si certains de ceux-ci sont hébergés par l’autorité organisatrice ;
* **Les caractéristiques des postes de travail** pour les BCVE, et le cas échéant les BVE non rattachés à un BCVE, en tenant compte du fait que ces postes doivent être utilisés pour toutes les cérémonies ;
* **Les caractéristiques** deséquipements informatiques dédiés mis à disposition des électeurs si cette option est mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
* **D'élaborer le PCA** avec description des mesures techniques et organisationnelles garantissant la continuité de service de la SVE ;
* **D’élaborer le PRA** avec description des mesures techniques et organisationnelles garantissant la reprise de service en cas d’incident ou sinistre ayant conduit à une interruption de service de la SVE.

### Délai d’exécution global de la prestation

La durée d'exécution de la sous-prestation 2.3 est fixée à [quarante (40)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Relevés de décisions des ateliers de spécifications du DAA, du DAT et des modalités de mise en œuvre des mécanismes de tolérance aux pannes.** | [Trois (3)] jours ouvrés après chaque atelier | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **DAA** | [Quarante (40)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **DAT** | [Quarante (40)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | (Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **PCA** | [Quarante (40)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **PRA** | [Quarante (40)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 3 : Mise à disposition de la solution de vote électronique

## Objet

Cette prestation a pour objet la réalisation et la mise à disposition de la SVE par le titulaire. La prestation doit aboutir à la mise en œuvre de la SVE en tout point conforme aux attentes de l’autorité organisatrice telles qu’approuvées dans le dossier de spécifications détaillées, livrable de la sous-prestation 2.2, et aux exigences exprimées dans le présent CCTP. Tous les développements nécessaires à la fourniture de la SVE préalablement à l’élection test de la prestation 4 sont réalisés par le titulaire au titre de cette prestation 3.

Les travaux comprennent notamment :

* La mise en place des environnements d’hébergement dans les *datacenters* du titulaire et la fourniture de la plateforme d’intégration ;
* Le paramétrage, les adaptations et développements spécifiés et validés dans le cadre de la prestation 2 ;
* La formalisation des tests unitaires, tests d’interface et tests d'intégration des composants du SyVE ;
* La rédaction de la documentation d'installation et d'exploitation des composants du SyVE ;
* La mise en place des dispositifs et modalités d'échanges sécurisés pour les phases d'intégration, de recettes et de mise en production tels que définis notamment en prestation 1 ;
* La mise en ordre de marche (MOM) de la SVE incluant la fourniture de la plateforme de préproduction ;
* L'assistance à l’autorité organisatrice pour l'installation et la mise en œuvre des éventuels composants qui devraient être hébergés par cette dernière ;
* L'assistance à l’autorité organisatrice dans les étapes de recettes et de vérification d’aptitude (VA) de la SVE.

La VA intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques fonctionnelles et techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans le présent CCTP et les documents constituant notamment les livrables de la prestation 2.

Pour faciliter l’intégration des différents composants de la SVE, il est demandé au titulaire de privilégier un mode de travail itératif avec des livraisons ou des mises à disposition intermédiaires comprenant des périmètres fonctionnels cohérents afin de pouvoir être testées sur l'environnement d'intégration et de préproduction.

Le titulaire fournit et met en œuvre les différents environnements permettant d'héberger la SVE ainsi que les liaisons entre ces environnements et le système d’information de l’autorité organisatrice jusqu'aux élections professionnelles de 2026 et les éventuelles élections faisant suite à des annulations ou invalidations.

Des déplacements sur site dans les locaux de l’autorité organisatrice en [Ile-de-France] peuvent être demandés dans le cadre de cette prestation 3.

## Description détaillée

### Paramétrage de la solution de vote et développements spécifiques

Le titulaire réalise le paramétrage de la SVE et les développements spécifiques pour l’adapter au contexte des élections professionnelles de 2026 de l’autorité organisatrice. Le titulaire réalise le développement et/ou l’adaptation des composants logiciels définis dans les SFD et les DAA et DAT.

Il est demandé au titulaire de procéder à l'ensemble des tests unitaires de ses développements informatiques après en avoir communiqué à l’autorité organisatrice la formalisation dans un « cahier de tests et recettes ».

L’autorité organisatrice exige que le titulaire fournisse un code source conforme aux exigences de développement actuelles et notamment un code source commenté et documenté pour faciliter les audits de code. Au surplus, le titulaire assure la gestion de la configuration de ses composants logiciels et assure une livraison compatible avec une insertion directe dans l’outil de gestion de versions qui sera retenu par l’autorité organisatrice.

Le développement des éventuels composants destinés à être hébergés par l’autorité organisatrice doit être réalisé sur un environnement du titulaire qui sera en tout point compatible avec la future plateforme d’exploitation de ces composants par l’autorité organisatrice.

Il est par ailleurs entendu que l’autorité organisatrice ne fournit aucune licence quant à l’ingénierie et quant aux environnements logiciels de développement utilisés sur les plateformes hébergées dans les locaux du titulaire.

### Mise à disposition de la solution de vote dans les différents environnements

Le titulaire doit mettre à disposition la SVE dans les différents environnements permettant de couvrir les besoins de l’autorité organisatrice concernant :

* L'environnement d’intégration de la SVE constitué par la plateforme d'intégration ;
* L’environnement de recette et de VA constitué par la plateforme de préproduction ;
* L’environnement de mise en œuvre de la SVE pour les élections professionnelles de 2026 constitué par la plateforme de production.

La plateforme d’intégration est utilisée pour toutes les phases de développement et de mise au point de la SVE. La plateforme de préproduction doit être identique à la plateforme de production. Elle est utilisée pour l’élection test de la prestation 4 incluant les tests de PCA et PRA. La plateforme de production sera mise en œuvre après validation par l’expertise préalable et indépendante et approbation de l’autorité organisatrice.

### Intégration et assistance à l'installation des éventuels composants devant être hébergés en interne par l’autorité organisatrice

A ne conserver que si des composants logiciels sont hébergés par l’autorité organisatrice.

Il est demandé au titulaire :

* De rédiger le dossier d'installation et d'exploitation des éventuels composants logiciels hébergés par l’autorité organisatrice ;
* De réaliser l’installation et le paramétrage de ces composants sur la plateforme d'intégration et de qualification qui aura été spécifiée à cet effet ;
* D’assurer une assistance auprès de l’autorité organisatrice pour toute la période de tests de ces éventuels composants qui auront été déterminés selon les architectures définies lors de la prestation 2 pour être hébergés par l’autorité organisatrice ;
* D'assister l’autorité organisatrice pour la mise en œuvre de ces composants après leur qualification ;
* De mettre à jour, le cas échéant, le dossier des SFD et les DAA et DAT.

### Modalités d'exécution

A chaque livraison de version, que celle-ci soit intermédiaire ou finale pour mise en ordre de marche, le titulaire doit mettre à disposition la SVE dans les environnements d’intégration et de préproduction. A chaque livraison d’une de ces versions, les travaux à mener par le titulaire au titre des tests et recettes sont les suivants :

* Fournir à l’autorité organisatrice les jeux de tests et le cahier de tests et recettes ;
* Assurer la cohérence des périmètres fonctionnels pouvant être testés en développant et maintenant des simulateurs des composants absents afin de faire fonctionner complètement le SyVE dans les environnements d’intégration et de recettes ;
* Mettre à jour le guide d’installation et d’exploitation ;
* Fournir à l’autorité organisatrice une assistance fonctionnelle et applicative pendant toute phase de test et de recette de la version livrée ;
* Procéder à la correction des anomalies détectées dès leur notification par l’autorité organisatrice. Pour la gestion et le suivi des anomalies, le titulaire et l’autorité organisatrice utilisent l’outil de suivi des anomalies mis en place par le titulaire lors de la prestation 1.

## Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Dossier de mise en œuvre des plateformes d’intégration et de préproduction et de la plateforme d'échanges sécurisés | Délai fixé pendant la prestation 1 susceptible d’être revu par la prestation 2 | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Livrables pour la mise à disposition d’une version intermédiaire :   * Dossier de paramétrage de la SVE * Le cas échéant, composants logiciels à installer en interne par l’autorité organisatrice avec fourniture de leur code source, fichiers de configuration et de paramétrage, modèle de(s) base(s) de données et scripts pour tests * Le cas échéant, versions mises à jour du dossier de SFD, des DAA et DAT * Cahier des tests unitaires et des tests d’intégration * Version mise à jour du guide utilisateurs pour tous les profils * Document de version incluant un descriptif du contenu fonctionnel de la version livrée et une description des différences avec la version précédente | Délai fixé pendant la prestation 2 | [Vingt (20)] jours ouvrés à compter de la validation de la livraison de version par l’autorité organisatrice |
| Livrables pour la mise à disposition de la version finale :   * Dossier de paramétrage de la SVE * Le cas échéant, composants logiciels à installer en interne par l’autorité organisatrice avec fourniture de leur code source, fichiers de configuration et de paramétrage, modèle de(s) base(s) de données et scripts pour tests * Le cas échéant, versions mises à jour du dossier de SFD, des DAA et DAT * Cahier des tests unitaires et des tests d’intégration * Version mise à jour du guide utilisateurs pour tous les profils * Document de version incluant un compte-rendu des intégrations des versions successives intermédiaires, un descriptif du contenu fonctionnel de la version finale livrée et une description des différences avec la dernière version intermédiaire * Code source de la version finale du SyVE * Documentation complète de la SVE, mise à jour de toutes les livraisons de versions intermédiaires, corrections ou améliorations * Documentation complète de la plateforme de préproduction * PCA et PRA mis à jour pour s’appuyer sur la version finale présentée pour mise en ordre de marche | Délai fixé pendant la prestation 2 | [Vingt (20)] jours ouvrés à compter de la validation de la livraison de version finale par l’autorité organisatrice |
| Procès-verbal de mise à disposition de la SVE et de son environnement de préproduction | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la notification de la VA par l’autorité organisatrice | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

Le titulaire doit accuser réception sous [vingt-quatre (24)] heures de toutes demandes, quelle qu’en soit la nature, émanant de l’autorité organisatrice ou de tout titulaire ou expert mandaté par cette dernière. Le titulaire doit communiquer sa réponse sous [trois (3)] jours ouvrés.

# Prestation 4 : Organisation et tenue d'une élection test

## Objet

La prestation 4 a pour objet la mise en œuvre d’un processus d’élection test visant à qualifier la SVE mise à disposition après la réception de la prestation 3. Cette prestation 4 répond à un besoin de validation globale par l’autorité organisatrice de l'ensemble des processus organisationnels, fonctionnels et techniques et des outils retenus pour la préparation et la conduite des élections professionnelles. Cette prestation 4 doit aussi permettre à l’autorité organisatrice de vérifier que les processus et outils de la SVE sont conformes aux exigences du cadre législatif et réglementaire du vote électronique et au niveau de sécurité requis pour l’homologation de ladite SVE.

Le titulaire réalise au minimum les prestations suivantes, en conformité notamment avec les exigences exprimées dans les documents contractuels de l’accord-cadre et notamment le présent CCTP et ses annexes. Cette prestation d’élection test est divisée en trois (3) sous-prestations :

* Sous-prestation 4.1 d'organisation et de tenue de scrutins tests au cours desquels le processus global de mise en œuvre du vote électronique pour une élection professionnelle est joué de bout en bout ;
* Sous-prestation 4.2 de tests de performances du SyVE ;
* Sous-prestation 4.3 de tests du PCA et du PRA.

La prestation 4 associe, à des fins de conduite du changement, des agents de l’autorité organisatrice et des représentants des OS qui vont se voir attribuer un ou plusieurs rôles d’utilisateur pour participer aux divers tests. Toutefois, comme il n’est pas réaliste de mobiliser une fraction importante du corps électoral, l’injection automatique de votes par simulation technique doit être mise en œuvre en complément à ces utilisateurs afin de disposer d’un nombre significatif de votes pour chaque test.

L’expert indépendant a librement accès à tous les processus de test de cette prestation 4, au même titre que les agents de l’autorité organisatrice. Il est attendu du titulaire qu’il apporte son concours à l’expert indépendant et qu’il prenne en compte toutes ses demandes et toutes ses recommandations.

## Description

La prestation 4 d'élection test doit commencer [au plus tard six (6) mois] avant l’ouverture de la période de vote des élections professionnelles de 2026. Elle se déroule sur une période d’une durée maximale de [quarante (40)] jours ouvrés, cette durée incluant l’ensemble des tests, la livraison des éventuelles corrections et les tests de validation de ces corrections.

Le titulaire assiste l’autorité organisatrice lors du déroulement de la sous-prestation d’élection test de bout en bout en suivant le plan d’organisation établi au titre de la sous-prestation 2.1 d’élaboration du plan d’organisation des scrutins. Sur le plan fonctionnel et organisationnel, cette prestation d’élection test a pour objet de vérifier :

* L’exacte prise en compte des référentiels électoraux intégrés à la SVE comportant notamment le référentiel des scrutins, le référentiel des candidatures incluant les professions de foi et le référentiel électeurs ;
* La conformité du paramétrage, des adaptations de la SVE et des développements spécifiques par rapport aux spécifications validées dans le cadre de la prestation 2 d’études préalables et de conception ;
* La conformité de la documentation utilisateurs, que ceux-ci soient des électeurs ou des utilisateurs avec pouvoirs ;
* L’absence d’anomalie, en fonction de scénarios conçus par l’autorité organisatrice et traitant notamment les fonctionnalités de consultation, de création et d’attribution des clés, de scellement, de vote, d’édition d’accusés de réception de vote, de prise en compte de la vérifiabilité du vote, de dépouillement, d’édition des résultats et de génération des procès-verbauxet d’archivage obligatoire. Ces fonctionnalités et exigences sont détaillées dans l’annexe I;
* Les dispositifs d’assistance aux utilisateurs prévus et la pertinence du processus d’escalade du niveau 1 du CA au niveau 2 du titulaire et au niveau 3 de la CdST.

Les opérations post-électorales sont mises en œuvre sur les données des scrutins tests afin de vérifier le processus électoral complet. La procédure de rejeu du décompte doit être testée et validée par la CdST. Sur le plan technique, la prestation d'élection test du titulaire a notamment pour objectifs de :

* Tester les performances de la SVE, notamment dans un contexte de charge analogue à celui de l’élection, mesurer les temps de réponse et vérifier le respect des objectifs de performance ;
* Tester le PRA en cas d’incident ;
* Tester les mécanismes de redondance en mode actif/actif.

L’expert indépendant participe à cette prestation 4 sans que cette prestation d’élection test ne se substitue pour tout ou partie à l’expertise indépendante prévue par le cadre législatif et réglementaire. Le titulaire réalise la préparation de la prestation et de ses trois sous-prestations. Il apporte son concours à l’autorité organisatrice tout au long du déroulement de la prestation d’élection test, et tout particulièrement une aide fonctionnelle, une aide technique et une aide à l’intégration de l’ensemble des données relatives aux scrutins exploité pour les tests.

La prestation d’élection test doit permettre de vérifier le bon fonctionnement de la journalisation des événements et l’efficacité de son apport à la détection d’anomalies et plus particulièrement de tentatives de fraude. Si l’autorité organisatrice décide de mettre en œuvre un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), le titulaire doit lui apporter son concours pour vérifier la parfaite interaction de cette journalisation avec la solution de SIEM retenue.

Le titulaire et l’autorité organisatrice utilisent l’outil de suivi des anomalies mis en place par le titulaire lors de la prestation 1 de prise de connaissance. Le titulaire apporte les corrections nécessaires à la résolution des éventuelles anomalies identifiées au cours de la prestation d’élection test que ce soit lors des scrutins test de la sous-prestation 4.1, des tests de performance de la sous-prestation 4.2 ou des tests de PCA et PRA de la sous-prestation 4.3.

Si des corrections sont à prendre en compte à l'issue de l'une de ces trois sous-prestations, elles doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure de recette de bout en bout et, comme toute nouvelle version, être soumises à l’avis de l’expert indépendant qui pourra alors décider de procéder à un complément d'expertise indépendante.

La prestation d’élection test utilise comme environnement de tests la plateforme de préproduction. Dans le cadre de cette prestation, il est demandé que le titulaire apporte à l’autorité organisatrice une assistance et un support sur site dans les locaux de cette dernière en [Ile-de-France]. Pendant les jours et les heures ouvrés sur toute la durée de cette prestation 4 d’élection test, le titulaire met à la disposition de l’autorité organisatrice un interlocuteur qui réalise sur demande et sans délai toutes les opérations de nature à permettre la réalisation des tests correspondant aux tâches à la charge du titulaire.

Chaque sous-prestation est déclenchée par l’émission d’un bon de commande auprès du titulaire. La date de début des tests à réaliser au titre de chaque sous-prestation est indiquée dans le bon de commande.

L’autorité organisatrice peut prévoir dans le CCTP que, si les tests révèlent un nombre d’anomalies trop important ou des anomalies très sérieuses, elle pourra demander l’organisation d’une deuxième élection test.

## Sous-prestation 4.1 d’organisation et tenue de scrutins tests

### Volumétrie et paramètres

Cette sous-prestation 4.1 d'organisation et de tenue de scrutins tests doit permettre de reproduire de bout en bout le processus global de mise en œuvre du vote électronique pour une élection professionnelle. Les éléments de volumétries et de paramétrage à prendre en compte sont notamment les suivants, à titre indicatif :

* De [deux à cinq] BCVE ;
* De [deux à cinq] BVE doivent être rattachés à chaque BCVE ;
* De [deux à cinq] candidatures, composées d’une liste de candidats, d’une profession de foi et d’un logo, doivent venir compléter le vote blanc pour chaque scrutin ;
* De [nombre ou pourcentage des électeurs au sein de l’autorité organisatrice] électeurs par scrutin ;
* Un même électeur doit pouvoir disposer d’un droit de vote pour un minimum de (deux] scrutins et un maximum de [cinq] scrutins ;
* Au moins [un] des scrutins doit permettre de procéder à une désagrégation de ses résultats, par exploitation d’un pastillage, pour permettre d’obtenir les résultats d’un scrutin indirect ;
* Les cérémonies de création et d’attribution des clés doivent pouvoir être réalisées simultanément, la présence physique d’au moins un représentant du titulaire étant exigée pour une cérémonie qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée sur site ;
* Les cérémonies de scellement doivent pouvoir être réalisées simultanément, la présence physique d’au moins un représentant du titulaire étant exigée pour une cérémonie qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée en sur site ;
* Les cérémonies de dépouillement doivent pouvoir être réalisées simultanément, la présence physique d’au moins un représentant du titulaire étant exigée pour une cérémonie qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée sur site ;
* La durée de la période de vote est au minimum de trois (3) jours et au maximum de [huit (8)] jours[, elle peut/doit comporter un week-end].

Ces éléments sont précisés à titre indicatif et pourront être revus lors de l'élaboration du plan d'organisation prévu à la prestation 2 pour notamment tenir compte des recommandations de l’expert indépendant. Les éléments en entrée des tests fournis par l’autorité organisatrice sont au moins les suivants :

* Référentiel de chaque scrutin précisant le rattachement de son BVE à un BCVE, la liste de ses électeurs et son éventuel lien avec un scrutin indirect ;
* Référentiels de candidatures intégrant les listes de candidats, les professions de foi et les logos ;
* Liste des membres des BCVE, BVE et de la CdST ;
* Liste des membres et coordonnées de contact du CA devant assurer le premier niveau de support aux utilisateurs.

### Animation d’une réunion d’information

Au titre de l’assistance à la conduite du changement et en préambule aux tests et travaux de la sous-prestation 4.1, le titulaire assiste la direction projet de l’autorité organisatrice dans l’animation d’une réunion d’information à destination des OS. Le titulaire doit fournir à l’autorité organisatrice le support pédagogique de cette réunion d’information et participer à l’animation de celle-ci en prévoyant notamment :

* De répondre aux questions des participants sur la SVE incluant notamment sa sécurité et les modalités d’organisation de la prestation 4 d’élection test ;
* De présenter un argumentaire relatif aux éléments saillants de la mise en œuvre de la SVE pour les élections professionnelles de 2026.

### Travaux et tests à réaliser

L’environnement de test pour les scrutins est la plateforme de préproduction.Dans ce contexte, il est attendu du titulaire outre qu’il s’assure de l’accessibilité totale aux différents portails et à leurs fonctionnalités, qu’il assure notamment les activités suivantes, l’autorité organisatrice se réservant le droit d’effectuer une partie de ces activités avec l’assistance technique et fonctionnelle du titulaire si elle le juge nécessaire :

* Phase de préparation avant la campagne des tests :
  + Formalisation du plan de test avec l’autorité organisatrice en précisant notamment scrutin par scrutin la part des votes devant être réalisés par injection ;
  + Conception-réalisation des scripts permettant de simuler des actions utilisateurs sur la SVE et paramétrage des injecteurs ;
  + Chargement des référentiels et configuration des scrutins sur l'environnement de préproduction ;
  + Création des comptes des membres des BCVE et des BVE qui leurs sont rattachés, des membres de la CdST et du CA, fournitures des codes d’accès pour ces utilisateurs avec pouvoirs ;
  + Fourniture dans un fichier modèle de la maquette de la notice d’information détaillée ;
  + Génération des moyens de vote ;
  + Configuration des outils d’injection ou injecteurs, de données permettant d’automatiser des tests comme par exemple injecter des données corrompues ou provoquer des erreurs pour déterminer le niveau de résistance aux pannes du SyVE ;
* Phase des tests des cérémonies avant ouverture de la période de vote :
  + Tests des fonctionnalités du portail Gestion accessible aux utilisateurs avec pouvoirs avec notamment demandes de réassortiment d’authentifiants ;
  + Test des fonctionnalités du portail Electeurs avec notamment demandes de réassortiment d’authentifiants et formulations de réclamation pour modification de comptes électeur ;
  + Cérémonie de génération des clés de chiffrement pour chaque BCVE ;
  + Cérémonie de scellement pour chaque BCVE ;
* Phase des tests pendant la période de vote :
  + Tests des procédures de réassortiment d’authentifiants et de codes de vote ;
  + Tests des fonctions de contrôle en cours de déroulement du vote qui sont disponibles pour les membres de BCVE et BVE ;
  + Tests des opérations de vote incluant la génération de l’accusé de réception et des preuves de vote nécessaires pour traiter la vérifiabilité ;
  + Tests d’une suspension de scrutin ;
  + Tests des procédures d’alerte aux électeurs qui n’ont pas participé à l’ensemble des scrutins pour lesquels ils disposent d’un droit de vote ;
  + Tests des modalités d’assistance aux électeurs et aux utilisateurs avec pouvoirs ;
* Phase des tests après la période de vote :
  + Tests de la procédure de clôture de la période de vote incluant le test de la période de trente (30) minutes accordée à tout électeur dûment connecté et authentifié pour lui permettre de terminer ses votes ;
  + Cérémonie de dépouillement pour chaque BCVE incluant la production de procès-verbal ;
  + Proclamation des résultats pour chaque BVE.
* Phase des tests des procédures post-électorales :
  + Tests des procédures d’archivage *ad probationem* ;
  + Tests de la procédure de vérification du décompte (par vérification des preuves de bon déchiffrement des urnes ou par rejeu du décompte, s’il a été prévu), pour un scrutin.

Le titulaire doit rédiger un rapport des tests contenant un bilan de la sous-prestation 4.1 et identifiant, le cas échéant, les pistes d’amélioration du plan d’organisation établi au titre de la prestation 2. Ce rapport doit intégrer la prise en compte des recommandations de l’expert indépendant et les modalités de leur mise en œuvre proposées par le titulaire à l’autorité organisatrice.

Pendant toute la durée de cette sous-prestation 4.1, le titulaire doit utiliser l’outil de suivi d’anomalies pour qualifier chaque incident, notifier à l’autorité organisatrice son diagnostic de l’incident et proposer une correction. Le rapport des tests doit intégrer un bilan des incidents constatés et proposer un programme des corrections avec les modalités de leur recette et le planning de cette phase de corrections.

| **Etapes** | **Tests à effectuer** | **Résultats attendus** |
| --- | --- | --- |
| **Préparation** | Edition de la notice d’information détaillée | La notice d’information détaillée éditée comprend les informations demandées, est personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice et peut servir pour tous les scrutins tests |
| Envoi des secrets par des canaux distincts ; existence de procédures de réassortiment sécurisées pour les authentifiants et codes de vote | Fiabilité et sécurité des canaux de communication proposés.  Fiabilité, sécurité et résistance à la fraude des procédures de réassortiment proposées |
| **Tests des portails** | Accès au portail Electeurs et vérification des configurations de scrutins | Chaque membre de la direction de projet de l’autorité organisatrice accède au portail Electeurs et peut activer son compte puis vérifier que la configuration de chaque scrutin est conforme à sa fiche de configuration |
| Toutes les fonctionnalités sont opérationnelles et les pages sont personnalisées selon la charte graphique de l’autorité organisatrice |
| Le référentiel électeurs est intégré et opérationnel. Le référentiel candidatures est intégré et opérationnel |
| Accès au portail Gestion et vérification des configurations des BCVE et BVE | Chaque utilisateur avec pouvoirs accède au portail, peut activer son compte puis vérifier que les fonctionnalités de sa compétence sont accessibles et opérationnelles |
| **Tests des cérémonies avant période de vote** | Tests et contrôles préalables | Les urnes sont vides, les listes d’émargement sont vierges, les compteurs des votes sont remis à zéro |
| Pour chaque BCVE, cérémonie de génération des clés et d’attribution des fragments de clés de déchiffrement | Création des clés et des fragments de clés privées. Organisation simultanée des cérémonies pour tous les BCVE |
| Pour chaque BCVE, cérémonie de scellement | Organisation simultanée des cérémonies pour tous les BCVE incluant un vote test |
| **Sécurité** | Tentatives d’accès frauduleux à des fonctionnalités des portails par une personne physique | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| **Automatique** | Ouverture de la période de vote | Tous les scrutins s’ouvrent automatiquement à la date et à l’heure choisie |
| **Période de vote Tests électeurs** | Tentative d’accès au portail Electeurs avec un identifiant et/ou un authentifiant faux | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| Demande de réassortiment d’un identifiant, d’un authentifiant ou d’un code de vote | Activation de la procédure choisie par l'électeur et obtention de la donnée par le canal et selon la méthode associée à la procédure |
| Tentative d’accès avec des codes de vote pour lesquels un réassortiment a préalablement été demandé | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| Tentative d’accès avec code de vote valide | Accès autorisé aux scrutins pour lesquels l’électeur possède un droit de vote |
| Tentative d’accès avec code de vote obtenu par réassortiment |
| Demande d’accès aux candidatures | Accès aux listes de candidats et aux professions de foi sélectionnées |
| Formalisation du premier choix de vote | Visualisation du choix sélectionné avec possibilité de le modifier |
| Première validation de vote | Accès à la page de confirmation du vote effectivement sélectionné. Possibilité d’annuler la validation pour revenir à l’étape de choix |
| Seconde validation de vote | Le vote est pris en compte et définitif. Le compteur du nombre de scrutins restant accessibles à l’électeur est mis à jour |
| L’accusé de réception et la preuve de vote sont créés et proposés à enregistrement, par l’électeur / ou envoyés à l’électeur |
| La mention du vote est portée sur la liste d’émargement du scrutin et son compteur est incrémenté d’un vote |
| Demande d’accès au portail de vote par un électeur ayant déjà voté pour au moins un scrutin | Accès autorisé aux seuls scrutins pour lesquels l’électeur dispose encore d’un droit de vote |
| Demande de réassortiment par un électeur ayant déjà voté pour au moins un scrutin | Activation de la procédure choisie par l'utilisateur et obtention de la donnée selon la méthode associée à la procédure.  Ces données de réassortiment ne permettent que de voter aux scrutins pour lesquels l'électeur n'a pas encore voté |
| Accès avec des codes de vote obtenus par réassortiment après au moins un premier vote | Accès possible seulement aux scrutins pour lesquels l’électeur dispose encore d’un droit de vote |
| Tentative d’accès pour un électeur ayant déjà voté pour tous ses scrutins | Accès refusé avec affichage du motif sous la forme des dates et heures des votes.  Traçabilité de la demande |
| Electeur dûment connecté mais inactivité supérieure au délai de déconnexion prévu dans la SVE retenue par l’autorité organisatrice | Déconnexion automatique |
| Electeur dûment connecté mais sans avoir fini de voter et fin de période de vote atteinte | L’électeur peut terminer son ou ses votes dans un délai de trente (30) minutes avant déconnexion automatique |
| **Période de vote Tests électeurs** | Electeur dûment connecté veut exprimer un vote après la date limite et l’heure limite et au-delà du délai de grâce de trente (30) minutes | Rejet du vote, présentation des motifs et traçabilité du refus |
| Tentative de connexion par un électeur valide après la fin de la période de vote mais avant la fin du délai de grâce de trente (30) minutes | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| Tentative de connexion par un électeur valide après la fin de la période de vote et après la fin du délai de grâce de trente (30) minutes | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| **Période de vote Tests pour les utilisateurs avec pouvoirs** | Tentative d’accès au portail Gestion avec un identifiant et/ou un authentifiant faux | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| Demande de réassortiment d’un identifiant ou d’un authentifiant | Activation de la procédure choisie par l'utilisateur et obtention de la donnée par le canal et selon la méthode associée à la procédure |
| Demande d’accès à une liste d’émargement d’un scrutin relevant du domaine de compétence de l’utilisateur avec pouvoirs | Accès autorisé et la liste affichée est à jour des votes du scrutin |
| Tentative d’exportation d’une liste d’émargement d’un scrutin relevant du domaine de compétence de l’utilisateur avec pouvoirs | Export refusé et traçabilité de la tentative |
| Demande d’accès à un compteur des votes d’un scrutin relevant du domaine de compétence de l’utilisateur avec pouvoirs | Accès autorisé et la valeur du compteur des votes affichée est à jour des votes du scrutin |
| Tentative d’accès à une urne d’un scrutin relevant du domaine de compétence de l’utilisateur avec pouvoirs | Accès refusé et traçabilité de la tentative |
| **Tests du processus de support technique** | Appel d’un utilisateur au CA | Obtention d’un interlocuteur, identification du scrutin, informations fournies pertinentes, traçabilité de l’appel |
| Escalade du support niveau 1 au support niveau 2 | Obtention d’un interlocuteur, identification du scrutin, informations fournies pertinentes, traçabilité de l’appel |
| Escalade du support niveau 2 au support niveau 3 | Obtention d’un interlocuteur, identification du scrutin, informations fournies pertinentes, traçabilité de l’appel |
| **Fin de la période de vote** | Clôture automatique | Chaque scrutin se clôt automatiquement aux date et heure indiquées |
| Scellement automatique | Le SyVE se scelle automatiquement dès la fin de la période de grâce pour voter |
| **Tests de la procédure de dépouillement** | Tentative d’accès aux résultats sans clé de déchiffrement | Accès impossible et traçabilité de la tentative |
| Tentative d’accès aux résultats d’un scrutin avec les clés d’un BCVE auquel n'est pas rattaché le BVE du scrutin | Accès impossible et traçabilité de la tentative |
| Dépouillement par déchiffrement de décompte après accumulation des bulletins et dépouillement par déchiffrement de tous les bulletins de vote | Les résultats doivent être rigoureusement identiques pour les deux procédures de dépouillement |
| **Tests de la cérémonie de dépouillement** | Tentative de déclencher le dépouillement avant que la présence du président et de deux délégués attributaires soit constatée | Déclenchement impossible et traçabilité de la tentative |
| Test fonction de contrôle de la présence du président et de deux délégués attributaires | Fonction opérationnelle qui déclare que le dépouillement peut valablement être lancé |
| Test fonction de contrôle de la présence du président et de deux délégués attributaires avec le secrétaire remplaçant le président | Fonction opérationnelle qui déclare que le dépouillement peut valablement être lancé |
| Procédure de présentation des fragments de clé privée des délégués attributaires présents | Les fonctions de validation de fragment et contrôle de présence sont opérationnelles |
| Déclenchement du décompte | Fonction opérationnelle dès que le seuil d’ouverture est atteint |
| Affichage des résultats sur un poste du BCVE après décompte | Fonction opérationnelle |
| Clôture du dépouillement par le président du BCVE ou le secrétaire s’il l’a remplacé pour la cérémonie | Fonction opérationnelle |
| **Tests après clôture du dépouillement** | Accès du BVE aux résultats du scrutin et possibilité de rédiger le procès-verbal | Fonction opérationnelle |
| Fonction de remontée au BCVE d’un procès-verbal de BVE avec ses observations | Fonction opérationnelle |
| Le secrétaire du BCVE peut rédiger le procès-verbal des opérations électorales | Fonction opérationnelle |
| Opérations d’archivage *ad probationem* | Fonctions opérationnelles |
| Procédure de vérification des preuves de bon déchiffrement ou procédure de rejeu de décompte, s’il a été prévu | Procédure opérationnelle |

### Livrables et délais associés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Phases des tests depuis la préparation de la campagne jusqu’au bilan de la sous-prestation 4.1 d’élection test** | Support pédagogique de la réunion d’information à destination des représentants des OS et des représentants du personnel | [Trois (3)] jours ouvrés à réception du bon de commande | [Trois (3)] jours ouvrés après réception du livrable |
| Plan général de tests incluant les scénarios, les jeux de tests, le planning des opérations | [Dix (10)] jours ouvrés à réception du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Cahiers de recette employés par le titulaire dans le cadre de la prestation 3 et comptes rendus de tests unitaires, tests d’intégration et tests de non-régression réalisés par le titulaire |
| SyVE paramétré pour la prestation 4.1 avec procès-verbal de mise à disposition |
| Livrables techniques incluant notamment les scripts d'injection, la configuration des scrutins, les comptes, des utilisateurs avec leurs identifiants, authentifiants et codes de vote | [Dix (10)] jours ouvrés à réception du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Le rapport des tests incluant le bilan de la sous-prestation 4.1, le bilan des incidents et de leur traitement, les recommandations de l’expert et le plan de correction | [Cinq (5)] jours ouvrés après prononcé de fin de prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés après réception du livrable |
| **Phase de correction des anomalies et de mise en œuvre des recommandations de l’expert indépendant** | Nouvelle version du SyVE paramétré pour recette avec procès-verbal de mise à disposition | [Dix (10)] jours ouvrés après prononcé par l’autorité organisatrice de la validation du rapport des tests | [Cinq (5)] jours ouvrés après réception du livrable |
| Rapport décrivant les corrections apportées et incluant une proposition de plan de recette |
| Le cas échéant, mise à jour des DAA et DAT ainsi que des PCA et PRA |

## Sous-prestation 4.2 de tests de performances

### Description

Les tests de performances sont réalisés sur l'environnement de préproduction du titulaire. La durée d'exécution de ces tests est de [quinze (15)] jours ouvrés maximum. La SVE mise à disposition par le titulaire doit au minimum respecter les objectifs de performance qui sont précisés dans l’annexe II consacrée aux exigences techniques. Les types de tests à effectuer et la durée prévue sont indiqués dans le tableau suivant :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intitulé** | **Description** | **Durée en heures** |
| **Tests à charge normale** | Tests simulant un nombre de transactions métiers correspondant à une charge attendue par le modèle d'usage.  Ce type de test permet de mettre en évidence les points sensibles et critiques de l'architecture technique ainsi que toute potentielle défaillance de l'application. Il permet en outre de mesurer le dimensionnement de l'infrastructure d’hébergement. | [Deux (2)] |
| **Tests d'endurance et de robustesse** | Tests servant à identifier les conséquences de l'utilisation de la SVE sur la durée de réalisation des fonctionnalités visées, sur le comportement de l'application telles que les fuites mémoires applicatives et sur la disponibilité des différentes ressources mises à disposition.  La durée de ce test correspond à au moins une journée type.  Ce test n'est réalisé que si le précédent test démontre que la SVE remplit les objectifs de performances de l’annexe II. | [Quinze (15)] |
| **Tests aux limites** | Tests simulant une activité supérieure à l'activité normale, pour anticiper les réactions du SyVE aux limites de son modèle d'usage.  En cela, ils permettent d'identifier les potentiels points de défaillance, qu'ils soient logiciels ou matériels.  Ce test n'est réalisé que si le précédent test est réussi. | Supérieur ou égal à [deux] (2) |

Ces tests ont pour but d’enregistrer les niveaux de performances de la SVE dans son environnement de préproduction qui doit être *iso* avec l’environnement de production. Après leur enregistrement, la conformité de ces niveaux de performances doit être vérifiée par rapport aux exigences du présent CCTP afin de pouvoir s’assurer du bon fonctionnement en charge de la SVE.

Le titulaire doit formaliser le plan des tests en prévoyant notamment un nombre de connexions de la SVE qui soit représentatif de l’hétérogénéité des moyens et des lieux d’accès à la solution pour les utilisateurs de l’autorité organisatrice.

### Eléments en entrée fournis par l’autorité organisatrice

L’autorité organisatrice précise au titulaire les critères d'acceptabilité des tests et plus particulièrement les temps de réponse, le nombre d’utilisateurs simultanés, et la cadence d'injection. Ces éléments à charge de l’autorité organisatrice seront fournis au moins [cinq (5)] jours ouvrés avant la date planifiée pour l'exécution des tests de la sous-prestation 4.2.

### Travaux à réaliser par le titulaire

* Développement des scripts pour exécution des scénarios de tests par automate ;
* Création des jeux de données de tests et renseignement des bases de données nécessaires aux tests. Ce patrimoine informationnel de test doit être représentatif de l’ensemble des données relatives aux scrutins qui sera traité par la SVE en production ;
* Mise en place des simulateurs et bouchons nécessaires au bon déroulement des tests de montée en charge ;
* Mise en œuvre des trois catégories de tests, à savoir nominal, endurance et limite. Comme précisé dans le tableau récapitulatif du point 6.4.1, chaque catégorie de tests ne peut être lancée que si les tests de la précédente catégorie donnent des résultats conformes aux exigences ;
* Analyse des résultats obtenus et des actions d'identification de diagnostic qui sont menées en cas de non-conformité constatée ;
* Pour chaque catégorie de tests, rédaction des fiches de synthèse précisant les modalités des tests effectués ainsi que les résultats obtenus selon le schéma [scénario - mesures attendues - mesures relevées]. Ces fiches permettent d'apprécier le bon déroulement des tests de montée en charge et la bonne tenue en charge du SyVE ;
* Rédaction du rapport final détaillé qui doit consigner pour chaque catégorie de tests :
  + - Les objectifs et conditions techniques des tests ;
    - Les résultats des différents tests effectués ;
    - La synthèse des résultats ;
    - Toute modification ou évolution réalisée pendant cette catégorie de tests ;
    - Les optimisations nécessaires et le planning de leur mise en œuvre ;
    - Les corrections éventuelles apportées ou à apporter ;
    - Le relevé commenté d'utilisation des ressources matérielles avec notamment la charge CPU (*Central processing unit*), l’utilisation mémoire, l’espace disque disponible, les ressources d’entrées/sorties, le nombre de requêtes traitées et rejetées par seconde, le temps moyen de traitement des requêtes, la charge réseau, les temps de disponibilité de l’infrastructure.

Les résultats des tests sont analysés par l’autorité organisatrice avec l’assistance du titulaire. Une réunion de présentation doit être organisée par le titulaire pour qu’il expose en séance ce rapport et ses conclusions des tests de performances.

### Livrables et délais associés

| **Phase** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préparation de la configuration de tests** | SyVE paramétré pour la prestation 4.2 avec mise en place des simulateurs et bouchons.  Scripts et patrimoine informationnel pour exécution des scénarios de tests.  Procès-verbal de mise à disposition | [Dix (10)] jours ouvrés à réception du bon de commande de la sous-prestation | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Réalisation des tests à charge normale** | Fiche de synthèse des tests et procès-verbal de fin de tests à charge normale | (Trois (3)] jours ouvrés à compter de la validation de la phase de préparation | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Réalisation des tests d’endurance et de robustesse** | Fiche de synthèse des tests et procès-verbal de fin de tests d’endurance et de robustesse | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la validation des tests à charge normale | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Réalisation des tests aux limites** | Fiche de synthèse des tests et procès-verbal de fin de tests aux limites | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la validation des tests d’endurance | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Finalisation des tests de performances** | Rapport des tests | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la validation des tests aux limites | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Réunion de présentation des tests de performances et des résultats obtenus** | Support de présentation pour la réunion au format type diaporama et type document compatible MS-Word.  Procès-verbal de tenue de la réunion | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du rapport | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

### 6.4.5 Compléments

A ne conserver que si l’autorité organisatrice commande une prestation complémentaire de tests de performance.

L’autorité organisatrice se réserve la possibilité de commander une prestation complémentaire de tests de performances à un intervenant externe. Si tel est le cas, le titulaire doit apporter son concours à l’autorité organisatrice et à cet intervenant externe pour procéder aux tests qui feront l’objet de la commande. A ce titre, le titulaire doit notamment :

* Paramétrer la plateforme de préproduction pour les tests en application des spécifications communiquées par l’intervenant externe en charge des tests ;
* Fournir à l’intervenant externe toutes documentations et informations sur la SVE pour lui permettre de préparer les scénarios de tests ;
* Fournir à l’intervenant autant de comptes utilisateurs, avec leurs identifiants et authentifiants, qu’il sera nécessaire pour mettre en œuvre les scénarios de tests.

Dans l’éventualité où la mise en œuvre de cette prestation externe de tests de performances nécessite un accès à tout ou partie du code source du SyVE et après autorisation préalable de l’autorité organisatrice, le titulaire doit permettre à l’intervenant externe d’accéder audit code source.

Les délais de livraison sont de [trois (3)] jours ouvrés pour la mise à disposition de la plateforme de préproduction configurée et paramétrée en accord avec les spécifications de l’intervenant externe. Les délais sont de [deux (2)] jours ouvrés pour tout autre livrable, y compris pour l’éventuelle demande d’accès au code source.

## Sous-prestation 4.3 de tests de continuité et de reprise d'activité

### Description

Les tests du PCA et du PRA sont, en tout ou partie, réalisés au cours de la sous-prestation 4.3 et plus particulièrement pendant la période de vote. Les tests de PRA permettent notamment de vérifier l’efficacité et la conformité de la procédure de bascule sur le site de secours et ses performances.

### Travaux à réaliser par le titulaire

Les travaux demandés dans ce cadre consistent à :

* Formaliser avec l’autorité organisatrice et l’expert indépendant un plan de test du PCA et un plan de test du PRA ;
* Réaliser ces plans de tests du PCA puis du PRA ;
* Mettre en œuvre les éventuelles corrections nécessaires ;
* Formaliser le rapport de tests du PCA et de tests du PRA en y incluant les éventuelles observations et recommandations de l’expert indépendant ;
* Le cas échéant mettre à jour les dossiers d’architecture DAA et DAT ainsi que les plans PCA et PRA.

### Livrables et délais associés

| **Phase** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préparation de la phase de tests** | Plans de tests du PCA et plan de tests du PRA | [Dix (10)] jours ouvrés à réception du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Réalisation des tests** | Fiche de synthèse des tests et procès-verbal de fin de tests de PCA et de fin de tests du PRA | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la validation de la phase de préparation | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Finalisation des tests** | Rapport des tests de PCA et PRA, le cas échéant mise à jour des DAA et DAT, mise à jour des PCA et PRA | [Trois (3)] jours ouvrés à compter du prononcé de la fin des tests | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 5 : Formation à l’utilisation de la solution de vote électronique

## Généralités

La prestation 5 a pour objet la formation en présentiel et à distance à destination des utilisateurs avec pouvoirs de la SVE. Nombre d’agents du l’autorité organisatrice désignés utilisateurs avec pouvoirs étant susceptible de découvrir le fonctionnement d’une SVE mise en œuvre pour des élections professionnelles, une attention particulière est accordée à cette prestation qui doit faciliter l’accompagnement aux changements et la bonne appréhension du vote électronique. Cette prestation se structure autour de quatre sous-prestations :

* Sous-prestation 5.1 de conception d’un module de formation en présentiel ;
* Sous-prestation 5.2 de conception d’un module d’auto-formation en ligne ;
* Sous-prestation 5.3 d’animation de sessions de formation ;
* Sous-prestation 5.4 de conception de foires aux questions.

## Sous-prestation 5.1 de conception d’un module de formation en présentiel

### Objet

La sous-prestation 5.1 a pour objet la conception d’un module de formation « en présentiel » qui est destiné :

* Soit à être délivré par le titulaire dans les locaux de l’autorité organisatrice en [à définir] au bénéfice de formateurs internes de cette dernière, d’administrateurs fonctionnels, de membres de la CdST et/ou de membres du CA ;
* Soit à être utilisé comme support de formation par les formateurs internes de l’autorité organisatrice au bénéfice des utilisateurs avec pouvoirs et des membres de la direction projet de cette dernière.

### Description

Le module de formation en présentiel porte principalement sur les rôles et les responsabilités des utilisateurs avec pouvoirs que sont les membres des BCVE et BVE, de la CdST et du CA. Ce module doit former ces utilisateurs à toutes les fonctionnalités du portail Gestion qui sont accessibles préalablement à l’ouverture de la période de vote, pendant les cérémonies de création/attribution des clés et de scellement, pendant la période de vote, préalablement à la cérémonie de dépouillement et pendant cette cérémonie, après la clôture du dépouillement.

Ce module doit aussi délivrer une formation :

* Aux procédures d’identification et d’authentification du portail Gestion incluant ses mécanismes de réassortiment d’identifiants et authentifiants ;
* Aux fonctionnalités mises à disposition du CA pour délivrer le support de niveau 1 aux utilisateurs de la SVE ;
* Aux procédures d’escalade du support technique.

Ce module doit être conçu pour pouvoir servir de support de formation aux formateurs internes de l’autorité organisatrice mais aussi permettre aux différents profils d’auditeurs d’une session d’acquérir à minima les compétences suivantes :

* Configuration d’un scrutin ;
* Gestion du référentiel candidatures d’un scrutin ;
* Cérémonies préalables à l’ouverture de la période de vote ;
* Procédures d’ouverture de scrutin ;
* Fonctionnalités du portail Electeurs ;
* Phases de déroulement du processus de vote ;
* Fonctions de supervision et de contrôle du bon déroulement du scrutin ;
* Procédure de clôture du scrutin ;
* Fonctions de contrôles de scellement du SyVE avant dépouillement ;
* Cérémonie de dépouillement ;
* Procédures après clôture du dépouillement, incluant la production des procès-verbaux ;
* Assistance de niveau 1 aux utilisateurs et procédures d’escalade.

Le module de formation comprend :

* Un support de formation incluant une présentation de type diaporama et un document de type texte sous un format compatible avec MS-Word et accessible à tout type de handicap ;
* Une mallette pédagogique numérique comportant des fiches pratiques pour les utilisateurs avec pouvoirs ;
* Une plateforme de formation permettant aux auditeurs d’effectuer des travaux pratiques au cours des formations ;
* Un cahier de travaux pratiques permettant à chaque profil représenté au sein des auditeurs de se familiariser avec les fonctionnalités qu’il est amené à utiliser au titre de ses compétences d’utilisateur avec pouvoirs ;
* Un modèle de support d’enquête de satisfaction à destination des auditeurs.

Au titre de cette sous-prestation, le titulaire réalise les travaux suivants :

* Conception et préparation du module de formation en présentiel ;
* Préparation des données de test destinées à la réalisation des travaux pratiques ;
* Mise à disposition d’une plateforme de formation hébergée sur les infrastructures du titulaire et des jeux de données pour les travaux pratiques. Cette plateforme doit être disponible tous les jours ouvrés jusqu’au dernier jour des élections professionnelles de 2026 ;
* Une mise à jour des données de la plateforme de formation avant chaque session de formation animée soit par le titulaire, soit par un formateur interne de l’autorité organisatrice. A cette fin, l’autorité organisatrice informe le titulaire [deux (2)] jours ouvrés avant la tenue de chaque session de formation dispensée par un de ses formateurs ;
* Une mise à jour du module de formation en cas d’évolution du SyVE.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Support de formation de type diaporama avec document type texte au format compatible MS-Word et accessible à tout type de handicap** | [Quinze (15)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Mallette pédagogique comportant des fiches pratiques pour les utilisateurs avec pouvoirs** |
| **Cahier de travaux pratiques permettant à chaque profil d’auditeurs de se familiariser avec les fonctionnalités qu’il est amené à utiliser au titre de ses compétences d’utilisateur avec pouvoirs** |
| **Modèle de support d’enquête de satisfaction à destination des auditeurs** |
| **Mise à disposition de la plateforme de formation avec procès-verbal de mise à disposition** |
| **Mise à jour du module de formation en cas d’évolution de la SVE** | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la mise en production de l’évolution de la SVE |
| **Rapport d’utilisation de la plateforme de formation** | [Cinq (5)] jours ouvrés après fin de la période de vote | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Sous-prestation 5.2 de conception d’un module d’auto-formation en ligne

### Objet

La sous-prestation 5.2 a pour objet la conception d’un module de formation en ligne. L’autorité organisatrice se réserve de pouvoir privilégier l’auto-formation en ligne, ou *e-learning*, pour les membres de BVE voire les membres du CA, mais ce module d’auto-formation demeure destiné à tous les utilisateurs avec pouvoirs.

### Descriptif

Le module d’auto-formation en ligne doit permettre aux auditeurs d’acquérir à minima les compétences suivantes :

* Configuration d’un scrutin ;
* Gestion du référentiel candidatures du scrutin ;
* Cérémonies préalables à l’ouverture de la période de vote ;
* Procédures d’ouverture du scrutin ;
* Fonctionnalités du portail Electeurs ;
* Phases de déroulement du processus de vote ;
* Fonctions de supervision et de contrôle du bon déroulement du scrutin ;
* Procédure de clôture du scrutin ;
* Fonctions de contrôles de scellement du SyVE avant dépouillement ;
* Cérémonie de dépouillement ;
* Procédures après clôture du dépouillement, incluant la production des procès-verbaux ;
* Assistance de niveau 1 aux utilisateurs et procédures d’escalade.

Le module d’auto-formation inclut un questionnaire en ligne, permettant d’évaluer le niveau de satisfaction des auditeurs à l’issue de l’auto-formation.

Au titre de la sous-prestation 5.2 le titulaire réalise les travaux suivants :

* Conception et préparation du module d’auto-formation en ligne. S’agissant de la norme à appliquer pour le contenu de ce module, l’autorité organisatrice privilégie le standard SCORM (*Sharable Content Object Reference Model*) ou le standard xAPI (Experience API) dans leur dernière version ;
* Mise à disposition d’une plateforme d’auto-formation en ligne hébergée sur les infrastructures du titulaire. Cette plateforme doit être disponible en mode 24/24, 7/7 jusqu’au dernier jour des élections professionnelles de 2026 ;
* Un bilan de satisfaction des auditeurs ayant utilisé le module ;
* Une mise à jour du module d’auto-formation en ligne en cas d’évolution du SyVE.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Module d’auto-formation incluant un questionnaire en ligne** | [Quinze (15)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Mise à disposition de la plateforme de support du module d’auto-formation avec procès-verbal de mise à disposition** |
| **Mise à jour du module d’auto-formation en cas d’évolution de la SVE** | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la mise en production de l’évolution de la SVE |
| **Rapport d’utilisation de la plateforme d’auto-formation incluant le bilan de satisfaction des auditeurs ayant utilisé la plateforme** | [Cinq (5)] jours ouvrés après fin de la période de vote | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Sous-prestation 5.3 d’animation de sessions de formation

### Objet

La sous-prestation 5.3 a pour objet l’animation par le titulaire de sessions de formation en présentiel et, le cas échéant, en visioconférence. Les auditeurs de ces sessions de formation sont soit des formateurs internes de l’autorité organisatrice, soit des administrateurs fonctionnels et des membres de la direction projet de l’autorité organisatrice, soit des utilisateurs avec pouvoirs de la SVE mise en œuvre pour les élections professionnelles de 2026 au sein de l’autorité organisatrice.

### Description

Pour l’animation des sessions de formation, le titulaire mobilise des formateurs expérimentés maîtrisant parfaitement les concepts fonctionnels, juridiques, organisationnels et techniques du vote électronique par internet pour des élections professionnelles dans la fonction publique, ainsi que la SVE mise en œuvre pour l’autorité organisatrice.

Les sessions de formation se déroulent en présentiel [dans les locaux de l’autorité organisatrice/à définir] et, le cas échéant, en visioconférence simultanée pour les agents. L’autorité organisatrice met à la disposition du titulaire des salles avec le matériel nécessaire. Les dates et heures des sessions de formation sont fixées par l’autorité organisatrice. Des sessions auxquelles participent des agents affectés en outre-mer ou à l'étranger peuvent inclure des heures non ouvrées.

Chaque session de formation dure au maximum une journée. Le nombre d’auditeurs par session est au minimum de six (6) personnes et limité à [douze (12)] personnes en présentiel et jusqu’à [vingt (20)] personnes en visio-conférence. Au titre de l’animation des sessions de formation, les formateurs du titulaire déroulent le module de formation dont le contenu initial est fixé dans le cadre de la sous-prestation 5.1 de conception d’un module de formation en présentiel. A la fin de chaque session, le titulaire recueille les appréciations des auditeurs qui doivent être reportées, avec les éventuelles propositions d’améliorations, dans le bilan de la session de formation qui est destiné à l’autorité organisatrice. Le cas échéant et après accord préalable de l’autorité organisatrice, le titulaire ajuste le module de formation.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **CV du formateur et proposition de date pour la session de formation** | [Quinze (15)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Bilan de la session de formation incluant la liste des auditeurs en présentiel et en visio-conférence ainsi que les fiches de satisfaction remplies par ces auditeurs** | [Deux (2)] jours ouvrés après fin de session |
| **Mise à jour du module de formation en cas de prise en compte de demandes d’amélioration suite à une session de formation** | [Cinq (5)] jours ouvrés après fin de session |
| **Rapport final de formation en présentiel** | [Cinq (5)] jours ouvrés après fin de la dernière session | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

### Report de sessions programmées

#### Report du fait de l’autorité organisatrice

Dans le cas où l’autorité organisatrice est dans l’impossibilité de maintenir une session programmée ayant fait l’objet d’un bon de commande, notamment quand le nombre de participants est insuffisant, elle se réserve le droit de reporter la session à une date ultérieure déterminée en lien avec le titulaire. Le délai de report peut aller jusqu’à [dix (10)] jours ouvrés et le délai de préavis pour notifier le report est de [dix (10)] jours calendaires.

#### Report du fait du titulaire

Dans le cas où le titulaire est dans l’impossibilité d’assurer une session programmée ayant fait l’objet d’un bon de commande, il doit en informer immédiatement l’autorité organisatrice et lui proposer une date ultérieure. Si la demande de report est communiquée par le titulaire à l’autorité organisatrice moins de [dix (10)] jours ouvrés avant la date de la formation, le titulaire s’engage à rembourser les frais induits par ce report et notamment les frais de transport et d’hébergement non remboursables engagés par les auditeurs.

## Sous-prestation 5.4 de conception de foires aux questions

### Objet

Cette sous-prestation a pour objet la conception par le titulaire :

* D’une foire aux questions (FAQ) qui doit être accessible sur le portail Gestion pour les seuls utilisateurs avec pouvoirs ;
* D’une foire aux questions qui doit être accessible sur le portail Electeurs destinée aux électeurs. .

### Description

Le titulaire élabore deux foires aux questions (FAQ) distinctes dont l’objectif est de proposer des réponses précises et concises aux interrogations les plus fréquentes de la part des utilisateurs de chaque portail. Ces questions peuvent notamment avoir trait à l’accès à la SVE, à ses diverses fonctionnalités d’accès au compte électeur et au processus de vote pour le portail Electeurs, à ses diverses fonctionnalités pour les cérémonies et pour le suivi du bon déroulement du scrutin pour le portail Gestion, et à la sécurité de la SVE.

Le titulaire élabore le contenu initial des deux FAQ sous forme de questions et réponses en tirant parti de son expérience dans l’organisation des élections professionnelles et la mise en œuvre du vote électronique. Par la suite, le titulaire apporte son expertise fonctionnelle et technique à l’autorité organisatrice pour enrichir ces deux FAQ en fonction des questions complémentaires identifiées au cours du projet.

L’autorité organisatrice se réserve la possibilité d’intégrer le contenu des deux FAQ dans ses propres sites institutionnels.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **FAQ initiale pour les utilisateurs avec pouvoirs et destinée au portail Gestion** | [Quinze (15)] jours ouvrés à réception du bon de commande | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **FAQ initiale pour les électeurs et destinée au portail Electeurs** |
| **Notification par le titulaire à l’attention de l’autorité organisatrice qu’une mise à jour de la ou des FAQ est disponible. Communication de la mise à jour** | [Deux (2)] jours ouvrés après notification de disponibilité | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Mise en ligne de la mise à jour de la ou des FAQ sur le portail auquel elle est destinée** | [Un (1)] jour ouvré après notification de vérification par l’autorité organisatrice | Sans objet |

# Prestation 6 : Assistance sur site de l’autorité organisatrice pour les cérémonies

## Objet

La prestation 6 a pour objet l’accompagnement sur site de l’autorité organisatrice par le titulaire pour la réalisation des cérémonies de création et d’attribution des clés, de scellement et de dépouillement. Cette prestation comporte trois (3) sous-prestations qui seront commandées simultanément :

* Sous-prestation 6.1 d’une durée d’une journée ouvrée pour l’accompagnement, sur un même site, de l’autorité organisatrice et des membres de BCVE et, le cas échéant, de BVE non rattaché à un BCVE pour la réalisation de la ou des cérémonies de création et attribution des clés ;
* Sous-prestation 6.2 d’une durée d’une journée ouvrée pour l’accompagnement, sur un même site, de l’autorité organisatrice et des membres de BCVE et, le cas échéant, de BVE non rattaché à un BCVE pour la réalisation de la ou des cérémonies de scellement ;
* Sous-prestation 6.3 d’une durée d’une journée ouvrée pour l’accompagnement, sur un même site, de l’autorité organisatrice et des membres de BCVE et, le cas échéant, de BVE non rattaché à un BCVE pour la réalisation de la ou des cérémonies de dépouillement.

Cette prestation, et ses trois sous-prestations, viennent en complément de la prestation d‘assistance technique et fonctionnelle par le titulaire des BCVE et des BVE non rattachés à un BCVE, pour toutes les cérémonies.

## Sous-prestation 6.1 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de création et d’attribution des clés

### Objet

A la demande de l’autorité organisatrice, le titulaire assiste la direction de projet et les membres de BCVE, ou de BVE non rattaché à un BCVE, dans la tenue d’une voire plusieurs cérémonies regroupant les opérations de création du couple [clé publique/clé privée] et d’attribution des fragments de clé privée de déchiffrement aux membres attributaires du BCVE ou du BVE non rattaché à un BCVE.

La durée de cette prestation est d’une journée ouvrée sur un même site de l’autorité organisatrice qui sera choisi par cette dernière. Celle-ci précise au titulaire le nombre de cérémonies qu’elle veut pouvoir organiser pour la durée de la sous-prestation 6.1. Le site et le nombre de cérémonies sont précisés dans le bon de commande. Cette prestation d’accompagnement est de nature technique, incluant notamment la mise en place des éléments permettant les opérations de création du couple [clé publique de chiffrement/clé privée de déchiffrement] puis d’attribution des fragments de la clé de déchiffrement, et de nature fonctionnelle incluant notamment l’aide à la conduite de la cérémonie.

Le titulaire exerce son devoir de conseil et propose un plan d’organisation de chaque cérémonie de bout en bout. Si une procédure d’exploitation de sécurité (PES) « Cérémonie » est rédigée par l’autorité organisatrice et portée au dossier de sécurité et d’homologation de la SVE, alors le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES. Le titulaire doit remettre à l’autorité organisatrice un rapport d’intervention intégrant ses observations, recommandations et propositions pour l’organisation des autres cérémonies de création et attribution de clés restant à organiser après celles qu’il viendra d’accompagner sur site.

### Livrables et délais associés

| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- |
| **Plan d’organisation de la ou des cérémonies de création du couple [clé publique de chiffrement, clé privée de déchiffrement] et d’attribution des fragments de clé de déchiffrement aux membres attributaires du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE** | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Procès-verbal de chaque cérémonie réalisée au titre de la sous-prestation 6.1. Ce document est signé par l’intervenant du titulaire et le président du BVE ou d**u BVE **non rattaché à un BCVE** | En conclusion de la cérémonie | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Rapport d’intervention incluant notamment un « retour d’expérience »** | [Deux (2)] jours ouvrés après l’intervention sur site | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Sous-prestation 6.2 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de scellement

### Objet

A la demande de l’autorité organisatrice, le titulaire assiste la direction de projet et les membres d’un BCVE, ou d’un BVE non rattaché à un BCVE, pour la tenue d’une voire de plusieurs cérémonies regroupant les opérations de scellement. La durée de cette prestation est d’une journée sur un même site de l’autorité organisatricequi sera choisi par cette dernière. Celle-ci précise au titulaire le nombre de cérémonies qu’elle veut pouvoir organiser pour la durée de la sous-prestation 6.2. Le site et le nombre de cérémonies sont précisés dans le bon de commande.

Pour rappel, l’article R. 211-550 du CGFP définit le scellement comme la procédure visant à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l'intégrité d'un contenu numérique et permettant de contrôler l’intégrité d’un contenu numérique en détectant toute modification ultérieure de ce contenu.

La cérémonie de scellement a pour objectif de procéder, sous le contrôle de la CdST, au scellement du SyVE et de l’ensemble des données relatives aux scrutins, lesquelles incluentt notamment le référentiel candidatures, le référentiel électeurs, les heures d'ouverture et de fermeture de chaque scrutin relevant du BCVE ou du BVE non rattaché à un BCVE, responsable de la cérémonie.

Cette prestation d’accompagnement est de nature technique, incluant notamment la mise en place des éléments permettant les opérations de scellement, et de nature fonctionnelle incluant notamment l’aide à la conduite de la cérémonie.

Le titulaire exerce son devoir de conseil et propose un plan d’organisation de chaque cérémonie de bout en bout. Si une PES « Cérémonie » est rédigée par l’autorité organisatrice et portée au dossier de sécurité et d’homologation de la SVE, alors le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES.

Le titulaire doit remettre à l’autorité organisatrice un rapport d’intervention intégrant ses observations et recommandations.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Plan d’organisation de la ou des cérémonies de scellement** | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Procès-verbal de chaque cérémonie réalisée au titre de la sous-prestation 6.2. Ce document est signé par l’intervenant du titulaire et le président du BCVE ou du BVE non rattaché à un BCVE** | En conclusion de la cérémonie | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Rapport d’intervention incluant notamment un « retour d’expérience »** | [Deux (2)] jours ouvrés après l’intervention sur site | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Sous-prestation 6.3 d’assistance sur site pour la ou les cérémonies de dépouillement

### Objet

A la demande de l’autorité organisatrice, le titulaire assiste la direction de projet et les membres d’un BCVE, ou d’un BVE non rattaché à un BCVE, pour la tenue d’une voire plusieurs cérémonies regroupant les opérations de dépouillement. La durée de cette prestation est d’une journée sur un même site de l’autorité organisatricequi sera choisi par cette dernière. Celle-ci précise au titulaire le nombre de cérémonies qu’elle veut pouvoir organiser pour la durée de la sous-prestation 6.3. Le site et le nombre de cérémonies sont précisés dans le bon de commande.

Cette prestation d’accompagnement est de nature technique, incluant notamment la mise en place des éléments permettant les opérations de dépouillement, et de nature fonctionnelle incluant notamment l’aide à la conduite de la cérémonie.

Le titulaire exerce son devoir de conseil et propose un plan d’organisation de chaque cérémonie de bout en bout. Si une PES « Cérémonie » est rédigée par l’autorité organisatrice et portée au dossier de sécurité et d’homologation de la SVE, alors le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES.

Le titulaire doit remettre à l’autorité organisatrice un rapport d’intervention intégrant ses observations et recommandations.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| **Plan d’organisation de la ou des cérémonies de dépouillement** | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Trois (3)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Procès-verbal de chaque cérémonie réalisée au titre de la sous-prestation 6.3. Ce document est signé par l’intervenant du titulaire et le président du BCVE ou d**u **BVE non rattaché à un BCVE** | En conclusion de la cérémonie | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Rapport d’intervention incluant notamment un « retour d’expérience »** | [Deux (2)] jours ouvrés après l’intervention sur site | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 7 : Assistance aux utilisateurs de la solution de vote électronique

## Objet

Cette prestation a pour objet l’accompagnement par le titulaire du CA qui doit être mis en place par l’autorité organisatrice en application des dispositions de l’article R. 211-527 du CGFP. Ce CA doit assurer le niveau 1 en matière de support technique aux utilisateurs de la SVE ce qui nécessite :

* D’aider les électeurs dans l’utilisation du portail Electeurs et l'accomplissement des opérations électorales ;
* De répondre aux membres des BVE, des BCVE et des OS ayant déposé une candidature, pour toute demande d’assistance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

Au titre de la prestation 5 de formation, le titulaire forme les membres du CA pour exercer leur mission et répondre aux demandes d’assistance de « niveau 1 » des utilisateurs de la SVE.

Le titulaire doit, au titre de la présente prestation, mettre en place l’organisation et les intervenants permettant d’assurer le niveau 2 et de contribuer au niveau 3 de ce support aux utilisateurs.

Le candidat doit documenter dans son cadre de réponse technique (CRT) les modalités d’organisation de ses cellules d’assistance technique et fonctionnelle de niveau 2 et de niveau 3. Il est attendu que le candidat précise si les coordonnées de contact par téléphone et messagerie électronique des deux cellules seront différentes ou identiques. Le candidat doit aussi préciser si une externalisation de ses prestations d’assistance est envisagée auprès d’un tiers et, le cas échéant, il doit identifier ce tiers et la nature des prestations qui vont lui être confiées.

## Description

### Cellule de support de niveau 2 du titulaire

Le titulaire assure un support de niveau 2 technique et un support de niveau 2 fonctionnel auprès des agents de l’autorité organisatrice qui sont membres du CA. A cet effet, le titulaire met en place une « cellule d’assistance et de support technique et fonctionnel de niveau 2 » qui est joignable par formulaire de contact, par mail et par téléphone. Cette cellule est destinée à l’assistance de premier niveau des membres du CA et de la direction projet de l’autorité organisatrice.

Le titulaire met en place les outils permettant de formaliser, tracer et suivre les échanges entre les niveaux 1, 2 et 3 de support technique et fonctionnel des utilisateurs de la SVE. Le formulaire de contact du CA est notamment associé à l’outil de type *helpdesk* de déclaration et suivi des incidents qui est validé lors de la prestation 1.

Les membres du CA ou de la direction projet de l’autorité organisatrice émettent une demande de support de niveau 2 au moyen du formulaire dédié de demande d’assistance, ou par un courriel ou encore au moyen d’un appel téléphonique (sur un numéro de téléphone non-surtaxé). La demande fait l’objet d’un accusé de réception du titulaire par courrier électronique dans un délai maximum de [quinze (15)] minutes. Ce courriel d’accusé de réception précise :

* Le numéro de suivi de la demande ;
* L’identité du demandeur ;
* La date et l’heure de réception de la demande ;
* Le motif de la demande ;
* La référence aux éventuels documents ou copies d’écrans annexés à la demande.

Les modalités et exigences relatives à ce support de niveau 2 sont notamment les suivantes :

* Pendant la période d’avant-vote qui se comprend soit la période commençant avec l’ouverture du portail Electeurs et se terminant avec l’ouverture de la période de vote mais ne comprenant pas les cérémonies :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [9h00 à 18h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception (AR) de la demande dans un délai de [quinze (15)] minutes et prise de contact téléphonique sous [quinze (15)] minutes après l’émission de l’accusé réception ;
  + Le délai de résolution maximum est de [huit (8) heures]. Au terme de ce délai, l’incident doit être résolu ou une solution de contournement opérationnelle est mise en œuvre. Si la résolution est impossible alors il y a escalade vers le support de niveau 3 ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance ;
* Pendant chaque cérémonie :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [8h00 à 20h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [cinq (5)] minutes et prise de contact téléphonique avec le BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE en charge de la cérémonie sous [cinq (5)] minutes après émission de l’AR ;
  + Délai de résolution maximum est d’[une (1)] heure. Au terme de ce délai, l’incident doit être résolu ou une solution de contournement opérationnelle est mise en œuvre. Si la résolution est impossible, il y a escalade vers le support de niveau 3 ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance ;
* Pendant la période de vote :
  + Assistance garantie pendant toute la durée de la période de vote en mode 24/24 et 7/7 en heure ouvrées et non ouvrées ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [quinze (15)] minutes et prise de contact téléphonique et, le cas échéant, par courriel sous [quinze (15)] minutes en heures ouvrées et sous [trente (30)] minutes en heures non-ouvrées ;
  + Résolution de l’incident sous un délai maximum fixé à [quatre (4)] heures. Cette résolution peut être une solution de contournement ou une escalade vers le support de niveau 3 ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande ;
* Pendant la période post-vote qui se commence dès après la fin de la cérémonie de dépouillement et se prolongea jusqu’à la fin des opérations d’archivage *ad probationem* :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [9h00 à 18h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [quinze (15)] minutes et prise de contact téléphonique sous [quinze (15)] minutes après émission de l’accusé réception ;
  + Délai de résolution maximum fixé à [huit (8)] heures. Au terme de ce délai, l’incident doit être résolu ou une solution de contournement opérationnelle est mise en œuvre. Si la résolution est impossible alors il y a escalade vers le support de niveau 3 ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande.

Le tableau ci-dessous synthétise les objectifs à atteindre :

| Période | Objectif à atteindre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Avant-vote | Période de couverture | [9h00 à 18h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [quinze (15)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’accusé réception de la demande | [quinze (15)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [huit (8)] heures |
| Cérémonies | Période de couverture | [8h00 à 20h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’accusé réception de la demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [une (1)] heure |
| Vote | Période de couverture | 24/24, 7/7 |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [quinze (15)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’accusé réception de la demande | [quinze (15)] minutes en heures ouvrées [trente (30)] minutes en heures non-ouvrées |
| Délai maximum de résolution | [quatre (4)] heures |
| Post-vote | Période de couverture | [9h00 à 18h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [quinze (15)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [huit (8)] heures |

### Cellule de support de niveau 3 du titulaire

Le support de niveau 3 des utilisateurs de la SVE est assuré par la CdST. En complément de ses représentants qui sont membres de cette cellule, le titulaire met en place une cellule d’assistance technique et fonctionnelle de niveau 3 à l’attention de la CdST. Les modalités de fonctionnement de cette assistance à la CdST sont notamment les suivantes :

* Pendant la période d’avant-vote :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [9h00 à 18h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [cinq (5)] minutes et prise de contact téléphonique sous [dix (10)] minutes après émission de l’AR ;
  + L’assistance de la CdST pour la résolution de l’incident fait l’objet d’une obligation de moyen renforcée avec un délai de résolution maximum fixé à [quatre (4)] heures ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance ;
* Pendant chaque cérémonie :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [8h00 à 20h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [cinq (5)] minutes et prise de contact téléphonique sous [cinq (5)] minutes après émission de l’accusé réception ;
  + L’assistance de la CdST pour la résolution de l’incident fait l’objet d’une obligation de résultat avec un délai de résolution maximum fixé à [trente (30)] minutes ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance ;
* Pendant la période de vote :
  + Assistance garantie pendant toute la durée de la période de vote en mode 24/24, 7/7 en heures ouvrées et non ouvrées ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [cinq (5)] minutes ;
  + Prise de contact téléphonique sous [cinq (5)] minutes en heures ouvrées ;
  + Prise de contact téléphonique sous [vingt (20)] minutes en heures non-ouvrées.
  + L’assistance de la CdST pour la résolution de l’incident fait l’objet d’une obligation de moyen renforcée avec un délai de résolution maximum fixé à [deux (2)] heures ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance ;
* Pendant la période post-vote :
  + Assistance garantie chaque jour ouvré, de [9h00 à 18h00] ;
  + Emission d’un accusé de réception de la demande dans un délai de [cinq (5)] minutes et prise de contact téléphonique sous [quinze (15)] minutes après émission de l’accusé réception ;
  + L’assistance de la CdST pour la résolution de l’incident fait l’objet d’une obligation de moyen renforcée avec un délai de résolution maximum fixé à [huit (8)] heures ;
  + Dès la clôture de l’incident, son traitement est enregistré dans l’outil de gestion des incidents et sa résolution est actée par courriel à l’émetteur de la demande d’assistance.

Le tableau ci-dessous synthétise les objectifs à atteindre :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Période | Objectif à atteindre | Valeur |
| Avant-vote | Période de couverture | [9h00 à 18h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’accusé réception de la demande | [dix (10)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [quatre (4)] heures |
| Cérémonies | Période de couverture | [8h00 à 20h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’AR de la demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [trente (30)] minutes |
| Vote | Période de couverture | 24/24, 7/7 |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’AR de la demande | [cinq (5)] minutes en heures ouvrées [vingt (20)] minutes en heures non-ouvrées |
| Délai maximum de résolution | [deux (2)] heures |
| Post-vote | Période de couverture | [9h00 à 18h00] jour ouvré |
| Délai maximum d’émission de l’accusé réception d’une demande | [cinq (5)] minutes |
| Délai maximum d’appel téléphonique à l’émetteur de la demande après émission de l’AR de la demande | [quinze (15)] minutes |
| Délai maximum de résolution | [huit (8)] heures |

Cette cellule de support technique et fonctionnel de niveau 3 du titulaire est chargée d’assister la CdST dans la vérification de l'origine de tout dysfonctionnement ou incident qui lui est escaladé, dans l’estimation de sa gravité et dans la préconisation des actions à mettre en œuvre. Les délais de résolution doivent respecter les exigences de disponibilité de la SVE et la garantie de temps de rétablissement (GTR) qui est de :

* Pendant la période d’avant vote, une GTR de [huit (8)] heures hors période de saisie des candidatures, et de [quatre (4)] heures pendant cette période de saisie des candidatures ;
* [Une (1)] heure pendant une cérémonie ;
* [Une (1)] heure pendant la période de vote ;
* [Quatre (4)] heures pendant la période post-vote.

### Modalités d'exécution

**Les intervenants du titulaire en charge de l’assistance des niveaux 2 et 3 doivent avoir une parfaite maîtrise de la langue française.** L’autorité organisatrice se réserve le droit de demander au titulaire de remplacer tout intervenant qui ne satisferait pas à cette exigence. A compter de la réception de la demande de l’autorité organisatrice, le titulaire dispose d’un délai maximum d’[une (1)] journée calendaire pour effectuer le remplacement.

## Traçabilité

Le titulaire assure la traçabilité de toutes les demandes d'assistance et de support reçues par sa cellule d’assistance et de support de niveau 2 comme de niveau 3. Il enregistre dans l’outil de gestion des incidents :

* L’identification de l’origine de la demande d’assistance ;
* Les date et heure de soumission de la demande ;
* Les date et heure de réponse par l’assistance technique du titulaire ;
* L’identification de l’émetteur de la réponse avec ses coordonnées ;
* Une synthèse de l'analyse et de la résolution de l'incident.

L’autorité organisatrice doit avoir accès en permanence à la liste exhaustive de ces dossiers d’interventions d’assistance aux niveaux 2 et 3. Plus globalement, la traçabilité est traitée dans l’annexe III consacrée aux exigences de sécurité.

## Livrables et délais associés

| **Période** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Support de niveau 2** | | | |
| **Période d’avant-vote** | Accusé réception d’une demande | Sous [quinze (15)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| Rapport d’activité du support de niveau 2 sur la période | [Deux (2)] jours ouvrés après la fin de la période | [Trois (3)] jours ouvrés |
| **Cérémonie** | Accusé réception d’une demande | Sous [cinq (5)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| Rapport d’activité du support de niveau 2 pour chaque catégorie de cérémonie (création et attribution des clés, scellement, dépouillement) | [Deux (2)] jours ouvrés après la fin de chaque catégorie de cérémonies | [Trois (3)] jours ouvrés |

| **Période** | **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Support de niveau 2** | | | |
| **Période de vote** | Accusé réception d’une demande | Sous [quinze (15)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| Rapport d’activité du support de niveau 2 sur la période | [Deux (2)] jours ouvrés après la fin de la période | [Trois (3)] jours ouvrés |
| **Période post‑vote** | Accusé réception d’une demande | Sous [quinze (15)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| Rapport d’activité du support de niveau 2 sur la période | [Deux (2)] jours ouvrés après la fin de la période | [Trois (3)] jours ouvrés |
| **Tableau de bord du support de niveau 2 incluant notamment la liste des demandes, leur état de traitement (clôturé, en attente, escaladé) et les délais de résolution** | | [Hebdomadaire] Transmis chaque mardi | [Deux (2)] jours ouvrés |
| **Rapport final d’activité de support de niveau 2** | | [Trois (3)] jours ouvrés après la fin des opérations d’archivage | [Cinq (5)] jours ouvrés |
| **Support de niveau 3** | | | |
| **Toutes sauf cérémonie** | Accusé réception d’une demande | Sous [quinze (15)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| **Cérémonie** | Accusé réception d’une demande | Sous [cinq (5)] minutes | Sans objet |
| Documentation de la gestion d’une demande d’assistance dans l’outil de gestion d’incidents | De sa déclaration à sa résolution | Sans objet |
| Courriel de notification de résolution d’incident | Dès clôture de son dossier dans outil helpdesk | [Deux (2)] jours ouvrés |
| **Tableau de bord du support de niveau 3 incluant notamment la liste des demandes, leur état de traitement (clôturé, en attente) et les délais de résolution** | | [Hebdomadaire] Transmis chaque mardi | [Deux (2)] jours ouvrés |
| **Rapport final d’activité de support de niveau 3** | | [Trois jours (3)] ouvrés après la fin des opérations d’archivage | [Cinq (5)] jours ouvrés |

# Prestation 8 : Organisation et tenue des élections professionnelles

## Objet

Cette prestation a pour objet l'organisation et la tenue des élections de l’ensemble des représentants des personnels à toutes les instances relevant de l’autorité organisatrice lors des élections professionnelles de 2026.

Le titulaire assiste l’autorité organisatrice dans la préparation, le déroulement et la conclusion de chaque scrutin. Les travaux et opérations se déroulent en suivant le plan d'organisation établi au titre de la sous-prestation 2.1 d’élaboration du plan d’organisation des scrutins et référentiel documentaire de l’élection qui, le cas échéant, a été mis à jour suite à la prestation 4 d’élection test.

**L'équipe projet du titulaire reste mobilisée pendant toute la durée de cette prestation au titre d'une obligation d’assistance renforcée et en relation avec la direction projet de l’autorité organisatrice.**

La durée de la période de vote des élections professionnelles de 2026 pour l’autorité organisatrice peut aller de [trois (3) à huit (8)] jours calendaires. Cette période de vote prend fin le jour défini par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Ce jour devrait se situer au cours de la première quinzaine de décembre 2026. Ce même dernier jour de la période de vote, les cérémonies de dépouillement doivent être organisées pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE.

Les électeurs votent chacun pour des représentants à plusieurs instances nationales et locales liées à leur statut et/ou leur affectation. Pour chaque scrutin, on appelle « T0 » la date d’ouverture de la période de vote et « T1 » la date de fin de cette période. Les étapes majeures à considérer sont :

* La période d’avant-vote qui commence par l’ouverture du portail Electeurs (portail B1) et se termine par la cérémonie de scellement qui doit être organisée la veille de la date d’ouverture de la période de vote. Cette période d’avant-vote doit commencer au moins [soixante (60)] jours calendaires avant l’ouverture de la période de vote ;
* Pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE :
  + La cérémonie de création et attribution des clés de chiffrement qui doit être organisée entre T0-[quinze (15)] jours calendaires et T0-[un (1)] jour calendaire ;
  + La cérémonie de scellement qui doit être organisée à T0-[un (1)] jour calendaire ;
* La période de vote qui commence donc à T0 et se termine à T1. A T0, le portail de vote (portail B2) devient accessible pour tous les électeurs. A T1, après la fermeture effective du portail de vote et le scellement du SyVE, il est procédé pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE à la cérémonie de dépouillement ;
* La période post-vote qui doit permettre de procéder à l’archivage *ad probationem*.

La SVE doit être accessible sept (7) jours sur sept (7), vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) pendant toutes ces étapes.

## Période de préparation de l’élection et d’avant-vote

### Objet

Dès notification de la commande de la prestation 8, le titulaire prépare chaque scrutin de l’élection en suivant notamment le plan d’organisation établi au titre de la prestation 2 des études préalables et de conception avec le cas échéant prise en compte des modifications issues de la prestation 4. Pendant cette période de préparation de l’élection et d’avant-vote, le titulaire s’engage à réaliser au minimum les missions et opérations suivantes :

* Organisation des équipes électorales et recueil de la charte graphique de l’autorité organisatrice et des options retenues par cette dernière sur la base de la grille pratique de préparation d’un scrutin établie au titre de la prestation 2 et qui est, le cas échéant, modifiée suite à la prestation 4 d’élection test ;
* Mise à disposition de la version de production de la SVE avec son portail Electeurs et son portail Gestion qui sont personnalisés selon la charte graphique de l’autorité organisatrice. Cette version doit être identique à celle qui aura été expertisée par l’expert indépendant ;
* Edition de la notice d’information détaillée personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice. Cette notice est adaptée aux modes de communication qui sont définis en prestation 2 et de leurs éventuelles modifications issues de la prestation 4 ;
* Conception et fourniture d’un manuel ou mode d’emploi complet et détaillé de la SVE à l’usage des électeurs. Ce mode d’emploi doit être accessible sur le portail Electeurs et, le cas échéant, être susceptible d’être mis en ligne sur l’intranet de l’autorité organisatrice ;
* Constitution de la première version du référentiel électeurs par intégration à la SVE de la liste électorale de chaque scrutin, y compris les scrutins dont l’expression du vote est indirecte. Création des comptes électeurs et attribution de leurs droits d’accès au portail Electeurs ;
* L’intégration de la première version du référentiel électeurs doit déclencher l’ouverture du portail Electeurs et la communication aux électeurs des informations leur permettant d’accéder à ce portail et d’activer leur compte. Le titulaire produit un rapport de cette opération de communication aux électeurs et traite sans délai toute constatation d’erreur ou de non-distribution ;
* Intégration à la SVE des candidatures pour chaque scrutin. Chaque liste de candidature comporte au moins une profession de foi et un logo et, en cas de scrutin de liste, une liste des candidats.;
* Conception et fourniture d’un manuel ou mode d’emploi complet et détaillé de la SVE à l’usage des utilisateurs avec pouvoirs. Ce mode d’emploi doit être accessible sur le portail Gestion ;
* Intégration à la SVE du référentiel des membres de BVE, des membres de BCVE, des membres de la CdST et des membres du CA. Création des comptes de ces utilisateurs avec pouvoirs et attribution de leurs droits d’accès au portail Gestion ;
* L’intégration de la première version du référentiel des utilisateurs avec pouvoirs déclenche l’ouverture du portail Gestion et la communication à tous les utilisateurs avec pouvoirs des informations leur permettant d’accéder à ce portail et d’activer leur compte. Le titulaire produit un rapport de cette opération de communication aux utilisateurs avec pouvoirs et traite sans délai toute constatation d’erreur ou de non-distribution ;
* Mise en œuvre par le titulaire de ses cellules de support de niveau 2 et de niveau 3 avec mise à disposition de l’autorité organisatrice de l’outil de gestion des incidents et attribution aux représentants désignés par cette dernière de comptes utilisateurs pour cet outil ;
* Mise en œuvre des procédures de réassortiment à l’attention des électeurs et des utilisateurs avec pouvoirs.

Le titulaire se charge de la configuration de la SVE qui doit être mise en œuvre pour les élections professionnelles de 2026. Cette solution doit être en tous points identique à la solution qui a fait l’objet de l’expertise préalable et indépendante et dont les empreintes sont communiquées par l’expert dans son rapport d’expertise préalable.

Pour chaque scrutin, l’autorité organisatrice transmet la liste des électeurs selon le formalisme défini en prestation 2 et des éventuelles modifications validées en prestation 4. Le titulaire effectue la reprise des données selon les modalités définies en prestation 2 et des éventuelles modifications issues de la prestation 4.

L’autorité organisatrice communique au titulaire les informations permettant de constituer le référentiel des utilisateurs avec pouvoirs, et notamment la composition des BVE et des BCVE, selon le formalisme défini en prestation 2 et des éventuelles modifications validées en prestation 4. Le titulaire effectue la reprise des données pour intégration selon les modalités définies en prestation 2 et des éventuelles modifications issues de la prestation 4.

Les mises à jour du référentiel électeurs sont possibles depuis l’ouverture du portail Electeurs jusqu’à T0‑[un (1)] jour. Les mises à jour du référentiel des utilisateurs avec pouvoirs sont possibles depuis l’ouverture du portail Gestion jusqu’à T0‑[un (1)] jour. Aucune mise à jour de ces référentiels n’est possible après la cérémonie de scellement.

Les modalités d’échange des données entre le titulaire et l’autorité organisatrice reposent sur la plateforme d’échanges sécurisée mise en œuvre au titre de la prestation 1. Le SyVE doit présenter une traçabilité fiable et complète de toutes les opérations de création et de gestion de l’ensemble des données relatives aux scrutins. Comme précisé en annexe III consacrée aux exigences de sécurité, le SyVE doit assurer l’intégrité et la confidentialité de ces traces.

### Livrables et délais associés

| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- |
| **Préparation de l’élection** | | |
| Procès-verbal de mise en œuvre de la grille pratique d’organisation de scrutin, de mise en place de l’équipe électorale du titulaire et de prise en compte de la charte graphique de l’autorité organisatrice | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la prestation 8 | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Plateforme de production de la SVE paramétrée pour la prestation 8 avec procès-verbal de mise à disposition incluant certificat d’empreinte qui doit être identique à celui porté dans le rapport d’expertise préalable | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Edition de la notice d’information détaillée personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des électeurs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Mise en ligne sur le portail Electeurs du mode d’emploi « Electeur » de la SVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | Sans objet |
| Intégration de la première version du référentiel électeurs dans la SVE avec création des comptes électeurs et attribution de leurs droits d’accès au portail Electeurs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception des listes d’électeurs fournies par l’autorité organisatrice | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’intégration |
| **Période d’avant-vote** | | |
| Ouverture du portail Electeurs avec procès-verbal de mise à disposition du portail | Au plus tard [soixante (60)] jours calendaires avant ouverture de la période de vote | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |
| Mise en œuvre de l’outil de gestion des incidents et attribution aux représentants désignés par l’autorité organisatrice de comptes utilisateur pour cet outil avec procès-verbal de mise en œuvre | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du procès-verbal |
| Mise en œuvre par le titulaire de ses cellules de support de niveau 2 et de niveau 3 avec procès-verbal | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du procès-verbal |
| Communication aux électeurs des informations leur permettant d’accéder au portail Electeurs et d’activer leur compte avec rapport complet de l’opération de communication aux électeurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | [Un (1)] jour ouvré à compter de la remise du rapport de communication |
| Mise en œuvre du réassortiment identifiant et authentifiant des électeurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | Sans objet |
| Mise à jour du référentiel électeurs avec communication des informations sur leur compte d’accès au portail Electeurs à chaque nouvel électeur et à tout électeur dont le compte a été modifié | [Deux (2)] jours ouvrés à compte de chaque réception de nouvelle liste d’électeurs fournie par l’autorité organisatrice | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du rapport d’intégration |
| Intégration du référentiel candidatures avec rapport | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du référentiel | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du rapport d’intégration |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Mise en ligne sur le portail Gestion du mode d’emploi « Utilisateurs avec pouvoirs » de la SVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | Sans objet |
| Intégration de la première version du référentiel utilisateurs avec pouvoirs avec création de leurs comptes et attribution de leurs droits d’accès au portail Gestion | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du référentiel fourni par l’autorité organisatrice | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’intégration |
| Ouverture du portail Gestion avec procès-verbal de mise à disposition du portail | Au plus tard [trente (30)] jours calendaires avant ouverture de la période de vote | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |
| Communication aux utilisateurs avec pouvoirs des informations leur permettant d’accéder au portail Gestion et d’activer leur compte avec rapport complet de l’opération de communication à ces utilisateurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Gestion | [Un (1)] jour ouvré à compter de la remise du rapport de communication |
| Mise en œuvre du réassortiment des identifiant et authentifiant des utilisateurs avec pouvoirs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Gestion | Sans objet |
| Mise à jour du référentiel utilisateurs avec pouvoirs avec communication des informations sur leur compte d’accès au portail Gestion à chaque nouvel utilisateur et à tout utilisateur dont le compte a été modifié | [Un (1) jour] ouvré à compter de chaque réception de nouvelle liste d’utilisateurs fournie par l’autorité organisatrice | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du rapport d’intégration |

## Cérémonie de création et attribution des clés

### Objet

Il est organisé une cérémonie de création et d’attribution des clés pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Comme précisé au point 10.1, la période pendant laquelle il est procédé à ces cérémonies commence à T0-[quinze (15)] jours calendaires pour se terminer à T0-[un (1)] jour calendaire.

L’autorité organisatrice peut décider que toutes ces cérémonies sont organisées sur une seule journée et, comme précisé au point 6.3.1, les cérémonies de création et d’attribution des clés doivent pouvoir être réalisées simultanément.

L’ensemble des fonctionnalités permettant de conduire une cérémonie de création de la paire de clés composée de la clé publique de chiffrement et de la clé privée de déchiffrement puis d’attribution d’un fragment de clé privée de déchiffrement à chaque délégué attributaire du BCVE ou du BVE non rattaché à un BCVE sont accessibles via le portail de gestion et notamment :

* La fonction de vérification préalable que la SVE utilisée est bien celle qui a été expertisée. Cette fonction peut utiliser un mécanisme d’empreintes conforme aux spécifications de l’expert et s’appuyer sur les empreintes du SyVE portées dans le rapport d’expertise préalable ;
* La fonction de création du couple [clé publique/clé privée] affecté au BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ;
* La fonction de fragmentation de la clé de déchiffrement et de distribution des fragments à chaque membre du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE identifié comme attributaire. Cette fonction doit être conforme aux dispositions de l’article R. 211-545 du CGFP :
  + Au moins un fragment de clé privée de déchiffrement est attribué au président du BCVE ainsi qu’au secrétaire du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ;
  + Au moins deux tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués aux délégués et à leurs suppléants ;
  + Un même membre du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ne peut pas être attributaire de plus de deux fragments de la clé privée de déchiffrement ;
  + Lorsqu’un délégué est attributaire d’au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, son suppléant est attributaire du même nombre de fragments de la clé de déchiffrement ;
  + Tout fragment attribué à un suppléant ne peut être utilisable que lorsque ce suppléant remplace le délégué ;
  + A chaque fragment de la clé privée de déchiffrement est associé un code d’activation.

Les fragments doivent être nominatifs pour permettre d’identifier le membre du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE à qui le fragment est personnellement attribué. Cette fonction de fragmentation gère la procédure de création des codes d’activation des fragments et de communication à leur attributaire de façon à garantir que seul l’attributaire en a connaissance.

* Une fonction de vérification de bon fonctionnement du couple [clé publique, clé privée] et du processus de fragmentation de la clé privée. Cette fonction peut reposer sur un test de chiffrement puis déchiffrement d’un texte qui serait saisi au clavier par le président du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE.

La présence physique d’au moins un représentant du titulaire est exigée pour chaque cérémonie qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée en [Ile-de-France] au titre de la sous-prestation 6.1. Si la cérémonie de création et attribution des clés fait l’objet d’une PES rédigée par l’autorité organisatrice, le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES pour mettre en œuvre les cérémonies.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de création et attribution des clés.  Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de création et attribution des clés | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des cérémonies de création et attribution des clés pour tous les BCVE et, le cas échéant, les BVE non rattachés à un BCVE | [Un jour (1)] ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de création et d’attribution des clés pour tous les BCVE et, le cas échéant, les BVE non rattachés à un BCVE | Sur une période de T0-[quinze (15)] jours calendaires à T0-[un (1)] jour calendaire | Sans objet |
| Procès-verbal de cérémonie de création et attribution des clés pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter signature de chaque membre attributaire du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. | Le jour de la cérémonie | Sans objet |

## Cérémonie de scellement

### Objet

Il est organisé une cérémonie de scellement pour chaque BCVE et chaque BVE non rattaché à un BCVE. Comme précisé au point 10.1, chaque cérémonie de scellement doit être organisée à T0‑un (1) jour calendaire. Comme précisé au point 6.3.1, les cérémonies de scellement doivent pouvoir être réalisées simultanément. L’ensemble des fonctionnalités permettant de conduire une cérémonie de scellement sont accessibles via le portail Gestion et notamment :

* La fonction de vérification préalable que la SVE utilisée est bien celle qui a été expertisée et utilisée pour la cérémonie de création et attribution des clés du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Cette fonction doit permettre à l’autorité organisatrice et à l’expert indépendant de s’assurer que la solution utilisée pour la cérémonie est bien identique à celle ayant fait l’objet de l’expertise préalable. Cette fonction peut utiliser un mécanisme d’empreintes conforme aux spécifications de l’expert et s’appuyer sur les empreintes du SyVE portées dans le rapport d’expertise préalable ;
* La fonction de test de bon fonctionnement du SyVE. L’article R. 211-551 du CGFP dispose que les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE doivent, préalablement au scellement, procéder à des tests du SyVE. Cette fonction peut reposer sur un « vote test » portant sur un scrutin fictif et reprenant de bout en bout tout le processus de vote jusqu’au dépouillement ;
* Pour chaque scrutin dont le BVE est rattaché au BCVE, la fonction de contrôle s’assure que sa liste d'émargement est vierge, que son compteur des votes est nul et que son urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide ;
* La fonction de scellement qui doit être conforme aux dispositions des articles R. 211-550 à R. 211-552 du CGFP et permettre de constater que :
  + Le scellement est effectué en présence du président du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE et d’au moins deux délégués ;
  + Le scellement est effectué en présence du président, du délégué, et de son suppléant, si le BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ne comporte qu’un seul délégué.

La présence physique d’au moins un représentant du titulaire est exigée pour chaque cérémonie de scellement qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée en [Ile-de-France] au titre de la sous-prestation 6.2. Si la cérémonie de scellement fait l’objet d’une PES rédigée par l’autorité organisatrice, le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES pour mettre en œuvre chaque cérémonie de scellement.

### Livrables et délais associés

| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de scellement. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de scellement | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des cérémonies de scellement pour tous les BCVE et BVE non rattachés à un BCVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de scellement pour tous les BCVE et BVE non rattachés à un BCVE | Sur la journée de T0-[un (1)] jour | Sans objet |
| Procès-verbal de scellement pour chaque BCVE et BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter leur signature pour attester leur présence | Le jour de la cérémonie | Sans objet |

## Période de vote

### Objet

Pendant cette période de vote, le titulaire met en œuvre la SVE en se conformant aux exigences du présent CCTP et du cadre législatif et réglementaire du vote électronique pour des élections professionnelles dans la fonction publique. Le titulaire s’engage notamment à réaliser les missions et opérations suivantes :

* Exécution et traçabilité des opérations de réassortiment de tout authentifiant, pour tout utilisateur, et de tout code de vote pour tout électeur ;
* Pour chaque scrutin et pour chaque BVE et BCVE, accès pour consultation du compteur des votes actualisé en temps réel et de la liste d’émargement actualisée en temps réel ;
* Pour les membres de la CdST, extraction et fourniture de la liste des accès et des actions réalisées sur le SyVE pendant la durée du scrutin, y compris les opérations de gestion des comptes des utilisateurs avec pouvoirs ;
* Accompagnement de l’expert indépendant et mise à disposition des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission incluant notamment la surveillance du vote et l'analyse différentielle.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant aux utilisateurs avec pouvoirs d’exercer toutes les missions relevant de leurs compétences pendant la période de vote | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs présentant l’ensemble des fonctions leurs permettant d’exercer leurs compétences | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

## Cérémonie de dépouillement

### Objet

Il est organisé une cérémonie de dépouillement pour chaque BCVE et BVE non rattaché à un BCVE. Cette cérémonie doit être organisée à T1, soit juste après la fin de la période de vote. Comme précisé au point 6.3.1, les cérémonies de dépouillement doivent pouvoir être réalisées simultanément. L’ensemble des fonctionnalités permettant de conduire une cérémonie de dépouillement sont accessibles via le portail de gestion et notamment :

* La fonction permettant de s'assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement le contenu de chaque urne, de chaque liste d'émargement et de chaque compteur de votes sur l'ensemble des composants du SyVE et dans des conditions garantissant la conservation et l'intégrité de ces données ;
* La fonction de vérification du scellement du SyVE préalablement au dépouillement ;
* La fonction permettant de constater que les opérations de dépouillement peuvent valablement être lancées au motif que le président du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE et au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement sont présents ;
* Les fonctions de lancement simultané des opérations de dépouillement pour tous les scrutins dont le BVE est rattaché au BCVE et de gestion de la reconstitution de la clé privée de déchiffrement respectant les dispositions de l’article R. 211-573 du CGFP et notamment que :
  + Les fragments de la clé privée du président, ou du secrétaire en cas d’empêchement, et des deux délégués attributaires dont la présence a été constatée pour lancer les opérations de dépouillement sont utilisés pour permettre d’atteindre le seuil de reconstitution de la clé privée de déchiffrement ;
  + Une fois ce seuil atteint, le BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE peut décider de lancer l’opération de reconstitution de la clé privée ou utiliser les fragments de clé des délégués attributaires du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE qui en feraient la demande ;
  + Pour chaque scrutin dont le BVE est rattaché au BCVE et une fois la clé privée reconstituée, le président du BCVE peut procéder à l’ouverture de l’urne électronique et à son déchiffrement pour opérer le dépouillement des bulletins de vote ;
* Pour chaque scrutin dont le BVE est rattaché au BCVE, les fonctions permettant de contrôler que :
  + Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran en distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs ;
  + La somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond bien au nombre de votants de la liste d'émargement électronique ;
  + Le décompte fait bien l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal ;
* La fonction permettant au président du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE de prononcer la clôture du dépouillement et de lancer automatiquement le scellement du SyVE qui doit interdire toute reprise ou modification des résultats ;
* La fonction permettant au secrétaire de chaque BVE rattaché au BCVE d’établir un procès-verbal de résultat de son scrutin conforme aux dispositions de l’article R. 211-576 du CGFP. Ce procès-verbal est contresigné par le président et les délégués de liste du BVE et doit notamment inclure les constatations et observations faites au cours des opérations de vote, ainsi que l’édition sécurisée du décompte des voix et l’attribution des sièges ;
* La fonction permettant au secrétaire du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE d’établir un procès-verbal des opérations électorales conforme aux dispositions de l’article R. 211-577 du CGFP. Ce procès-verbal est contresigné par le président et les délégués du bureau et doit notamment inclure les observations des membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ainsi que les constatations et observations faites au cours des opérations de vote par les membres des BVE qui sont rattachés au BCVE.

La présence physique d’au moins un représentant du titulaire est exigée pour chaque cérémonie de dépouillement qui sera choisie par l’autorité organisatrice et sera organisée en [Ile-de-France] au titre de la sous-prestation 6.3. Si la cérémonie de dépouillement fait l’objet d’une PES rédigée par l’autorité organisatrice, le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES pour mettre en œuvre chaque cérémonie de dépouillement.

### Livrables et délais associés

| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de dépouillement. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de dépouillement | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des cérémonies de dépouillement pour tous les BCVE et BVE non rattachés à un BCVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de dépouillement pour tous les BCVE et BVE non rattachés à un BCVE | Sur la journée de T1 | Sans objet |
| Pour chaque scrutin, une édition sécurisée de décompte personnalisée selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice afin d'être portée au procès-verbal | Le jour de la cérémonie | Sans objet |
| Pour chaque scrutin, le procès-verbal de résultat qui doit être édité, selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice | Le jour de la cérémonie | Sans objet |
| Pour chaque BCVE et BVE non rattaché à un BCVE, le procès-verbal des opérations électorales, qui doit être édité selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice | Le jour de la cérémonie | Sans objet |
| Procès-verbal de cérémonie de dépouillement pour chaque BCVE et BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter leur signature pour attester leur présence | Le jour de la cérémonie | Sans objet |

## Période post-vote

### Objet

Conformément aux dispositions du cadre législatif et réglementaire du vote électronique pour des élections professionnelles dans la fonction publique, l’autorité organisatrice procède à un archivage *ad probationem* au titre duquel elle conserve de manière sécurisée pendant un délai de deux (2) ans, et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée :

* Les fichiers et exécutables constituant le SyVE, incluant une copie des programmes sources de l’ensemble de ce système ;
* Les matériels de vote comprenant notamment :
* Les clés publiques de chiffrement et les fragments de chaque clé privée de déchiffrement avec leurs codes d’activation ;
* Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
* Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des évènements et l’ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
* Les divers états de sauvegarde du SyVE ;
* Les fichiers retraçant les interventions sur le SyVE.
* Les informations produites lors du dépouillement par les mécanismes de vérifiabilité universelle du SyVE attestant de la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.

Le titulaire remet à l’autorité organisatrice l’ensemble des fichiers constituant le SyVE et les matériels de vote. Ces données sont transmises dans un format et dans des conditions devant permettre aux membres habilités de l’autorité organisatrice d’accéder auxdites données pendant toute la durée de leur conservation légale car il n’appartient qu’à l’autorité organisatrice de déterminer et d’appliquer les modalités de conservation de l’ensemble des fichiers, documents et données constituant l’archivage *ad probationem* des opérations électorales.

Si cet archivage *ad probationem* fait l’objet d’une PES rédigée par l’autorité organisatrice, le titulaire est dans l’obligation d’appliquer cette PES pour constituer cet archivage et communiquer à l’autorité organisatrice les fichiers constituant le SyVE, incluant une copie non-chiffrée des programmes sources et exécutables, et les matériels de vote.

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-575 du CGFP, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être vérifiée par vérification de preuves de bon déchiffrement des urnes ou par rejeu s’il est prévu. Le titulaire doit donc spécifier et documenter une procédure de vérification du décompte ou de rejeu du décompte s’il est prévu. Cette procédure est soumise à validation de bout en bout par la CdST au moyen de sa mise en production s’appuyant sur l’archivage *ad probationem*. Le titulaire s’engage à ne désactiver la SVE qu’à l’extinction d’un délai de [trente (30)] jours ouvrés après validation de la procédure de rejeu du décompte.

### Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à l’archivage ad probationem. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Archivage » *ad probationem* | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des membres de la CdST décrivant pas à pas les opérations d’archivage, y compris la procédure de rejeu du décompte | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des opérations d’archivage ad probationem | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Copie des programmes sources et exécutables constituant le SyVE. Ces données sont transmises dans un format et dans des conditions devant permettre aux membres habilités de l’autorité organisatrice d’accéder de manière totalement autonome aux dites données | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Matériels de vote qui sont transmis dans un format et dans des conditions devant permettre aux membres habilités de l’autorité organisatrice d’accéder de manière totalement autonome à ces données | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Spécification et documentation de la procédure de vérification du décompte ou de vérification du rejeu s’il est prévu incluant un manuel décrivant pas à pas la procédure | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Procès-verbal de désactivation du SyVE | Au plus tôt trente (30) jours ouvrés après validation de la procédure de rejeu de décompte | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 9 : Mise à disposition d'un outil de gestion des candidatures et de la propagande

## Objet

Cette prestation est optionnelle et doit être retirée du CCTP si elle n’est pas retenue.

Le titulaire met à disposition un outil de gestion des candidatures et de la propagande permettant le dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi. L'objectif principal de cet outil est de permettre à l’autorité organisatrice de constituer le référentiel candidatures des scrutins qui va être exploité par la SVE. Cet outil peut tout aussi bien être intégré à la SVE qu’être indépendant de celle-ci. Dans ce dernier cas, le titulaire doit spécifier les modalités d’intégration sécurisée dans la SVE des candidatures produites par l’outil.

Le titulaire met à disposition de l’autorité organisatrice un environnement de préproduction pour la recette de l’outil et un environnement d’exploitation pour son utilisation pendant la période d’avant-vote. Cet outil de gestion des candidatures et de la propagande est mis à disposition de l’autorité organisatrice, maintenu et hébergé par le titulaire pour toute la durée du projet de mise en œuvre d’une SVE pour les élections professionnelles de fin 2026 et pour toute élection faisant suite à une éventuelle annulation ou invalidation.

L'indisponibilité cumulée tolérée est de quatre (4) heures maximum pendant la période de saisie des candidatures.

## Fonctionnalités requises

A minima, l’outil de gestion des candidatures et de la propagande doit fournir les fonctionnalités suivantes :

* Fonctions de gestion des comptes utilisateur de l'outil de gestion des candidatures et de la propagande, incluant une procédure sécurisée de réassortiment des identifiants et authentifiants ;
* Fonction d’import "massif" de référentiel candidatures sous forme d’un fichier au format normalisé tel que le format \*.csv ;
* Fonction de création d'une candidature d'OS pour un scrutin, incluant le dépôt de son logo dans un format image normalisé et le cas échéant, (en cas de scrutin de liste) de sa liste de candidats dans un format normalisé tel que le format \*.csv ;
* Fonction de dépôt de la profession de foi associée à une candidature incluant notamment les contrôles automatiques de taille et de format. Le format préconisé est de type \*.pdf et la taille recommandée est de 1Mo mais ces deux données seront déterminées pendant la prestation 2 ;
* Fonctions de gestion du circuit de validation des candidatures et des professions de foi associées. Ce circuit de validation doit permettre notamment de contrôler la parité des listes de candidats mais aussi d’indiquer si une candidature a été contrôlée et si elle a été validée pour intégrer le référentiel des candidatures en instance d’injection dans le SyVE ;
* Fonction d’export du référentiel candidatures pour chaque scrutin.

L’outil doit permettre aux utilisateurs dûment autorisés de faire des mises à jour des candidatures jusqu'à l’extinction du délai limite de mise à jour des candidatures. Dès que son tirage au sort a été organisé, l’outil doit pouvoir intégrer dans le référentiel candidatures l’ordre d’affichage des candidatures pour chaque scrutin.

## Synthèse des travaux à la charge du titulaire

Le titulaire s’engage à réaliser au minimum les missions et opérations suivantes :

* Le paramétrage et l’adaptation de l'outil de gestion des candidatures et de la propagande ;
* La rédaction d’un guide d'utilisation ;
* La réalisation des jeux de tests pour la recette ;
* La réalisation des tests unitaires et des tests d'intégration ;
* La mise à disposition de l'outil sur une plateforme de recette spécifique du titulaire pour la recette de l’outil ;
* L’assistance à l’autorité organisatrice pendant toute la période de recette incluant la mise à disposition de cette dernière d’un outil d’assistance à sa direction projet et de suivi des anomalies. Cet outil est accessible via internet et le titulaire fournit les comptes d’utilisateurs permettant aux membres de la direction projet de l’autorité organisatrice d’y renseigner les anomalies découvertes pendant la recette, d’échanger formellement et de manière tracée avec l’équipe du titulaire et de prendre connaissance des corrections proposées et réalisées. Cet outil est maintenu en activité pendant toute la durée du présent accord-cadre et toute livraison, quelle qu’en soit la nature, doit y être mentionnée ;
* Le traitement de chaque anomalie identifiée pendant la période de recette.
* La résolution de ces anomalies fait l’objet d’une obligation de résultat ;
* La mise à disposition de l'outil sur l'environnement de production du titulaire ;
* Le suivi et l’assistance à l’autorité organisatrice pendant toute la durée de fonctionnement de l’outil, incluant la mise à disposition de cette dernière d’un outil de gestion d’incidents. Cet outil est accessible via internet et le titulaire fournit les comptes d’utilisateurs permettant aux membres du CA et de la direction projet de l’autorité organisatrice d’y renseigner les demandes de support, d’échanger formellement et de manière tracée avec les équipes de support de niveaux 2 et 3 du titulaire et de prendre connaissance des résolutions proposées et mises en œuvre. La résolution des incidents, que ce soit au moyen d’un correctif ou d’une proposition de solution de contournement, fait l’objet d’une obligation de résultat. Cet outil est maintenu en activité depuis le lancement de la prestation 9 jusqu’à la fin des opérations d’archivage *ad probationem*.

Ces outils de suivi et d’assistance à la direction de projet de l’autorité organisatrice peuvent être les deux outils de gestion et de suivi des anomalies mis en place par le titulaire lors de la prestation 1 de prise de connaissance du projet.

## Délai d’exécution global de la prestation

La durée d'exécution de la prestation 9 est fixée à [soixante (60)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande. L'outil de gestion des candidatures et de la propagande doit être mis à disposition sur sa plateforme de préproduction pour recette en amont de l'élection test de la prestation 4.

La durée de la phase de recette fonctionnelle de l’outil effectuée par la direction de projet est de [quinze (15)] jours ouvrés. Durant cette phase, le titulaire a l’obligation de corriger toute anomalie détectée dans les mêmes délais que ceux imposés dans le PAQ qui a été finalisé pendant la prestation 1.

## Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Livrables pour la mise à disposition de l’outil :   * Dossier de paramétrage de l’outil * Le cas échéant, composants logiciels à installer en interne par l’autorité organisatrice avec fourniture de leur code source, fichiers de configuration et de paramétrage, modèle de(s) base(s) de données et scripts pour tests * Cahier de recette et jeux de tests pour recette * Guide d’utilisation de l’outil pour chaque profil utilisateur * Code source de l’outil * Documentation complète de l’outil * Documentation complète de la plateforme de préproduction utilisée pour la recette * Procès-verbal de mise à disposition de l’outil pour recette | [Soixante (60)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Quinze (15)] jours ouvrés à compter de la remise de l’ensemble des livrables |
| Procès-verbal de mise à disposition de l’outil sur sa plateforme de production | Au plus tard [cinq (5)] jours ouvrés après recette de l’outil | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 10 : Organisation et tenue de nouvelles élections suite à d’éventuelles invalidations ou annulations

## Objet

La prestation 10 consiste en l’organisation et la tenue d’élections suite à d’éventuelles invalidations ou annulations de scrutins des élections professionnelles de décembre 2026. Dans ce cas, le titulaire exécute les mêmes actions et fournit les mêmes livrables que pour la prestation 8, et le cas échéant pour la prestation 9, pour chacun des scrutins concernés en fonction du calendrier arrêté par l’autorité organisatrice.

Dans l’hypothèse où les invalidations ou annulations des élections professionnelles initiales relèvent de la responsabilité du titulaire, celui-ci prend en charge l’intégralité du coût engendré par les nouvelles élections, quel que soit leur montant. Dans ce cas, la prestation 10 fait l’objet d’un ordre de service ne donnant lieu à aucune facturation de la part du titulaire. Si le titulaire venait à contester sa responsabilité, cette contestation ne saurait être suspensive de son obligation d’assurer la prestation 10.

La prestation 10 s'exécute dans les mêmes conditions que la prestation 8, et le cas échéant la prestation 9, à l'exception du nombre de scrutins à organiser. La SVE mise en œuvre pour ces scrutins doit être identique à celle mise en œuvre par le titulaire pour les élections professionnelles de 2026 et ayant fait objet d’une expertise indépendante. Toute éventuelle différence entre les deux solutions devra être documentée et justifiée par le titulaire et soumise à l’avis d’un expert indépendant.

## Préparation de l’élection et spécificités

En cas d’invalidation d’un ou plusieurs scrutins, les prestations d’organisation et tenue d’élections et d’assistance aux utilisateurs et pour la réalisation des cérémonies, sont de nouveau effectuées sur commande de l’autorité organisatrice, pour chacun des scrutins concernés en fonction du calendrier qui sera arrêté par cette dernière.

Le titulaire prépare chaque scrutin de l’élection invalidée en suivant le plan d’organisation établi au titre de la prestation 2 et des éventuelles modifications issues des prestations 3 et 4. Le titulaire s’engage à réaliser les prestations du présent accord-cadre dans le cadre des étapes de préparation de chaque scrutin concerné, lesquelles sont au moins les suivantes :

* Organisation des équipes électorales et recueil de la charte graphique de l’autorité organisatrice et des options retenues par cette dernière sur la base de la grille pratique de préparation d’un scrutin, établie au titre de la prestation 2 et des éventuelles modifications issues des prestations 3 et 4 ;
* Ouverture du service de vote pour le(s) scrutin(s) concerné(s), personnalisé selon la charte graphique de l’autorité organisatrice y compris la page dédiée à chaque scrutin sur le portail Electeurs et le portail de vote ;
* Constitution, mise en forme, et intégration au SyVE de la liste électorale de chaque scrutin. L’autorité organisatrice transmet le référentiel électeurs au titulaire qui effectue la reprise des données selon les modalités définies en prestation 2 et des éventuelles modifications issues des prestations 3 et 4 ;
* Mise en forme et intégration au SyVE du référentiel des candidatures établi par l’autorité organisatrice en s’appuyant, le cas échéant, sur l’outil de gestion des candidatures et de la propagande de la prestation 9 ;
* Edition de la notice d’information détaillée (selon les différents modes d’acheminement), personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice ;
* Mise en œuvre des procédures de réassortiment des authentifiants et codes de vote pour tous les utilisateurs de la SVE ;
* Conception et fourniture des manuels détaillés à l’usage des électeurs et des utilisateurs avec pouvoirs ;
* Mise en place de la cellule de support de niveaux 2 et 3 ;
* Organisation et encadrement des cérémonies de création et d’attribution des clés et de scellement. Ces cérémonies se tiennent dans les locaux de l’autorité organisatrice qui seront désignés par cette dernière au titulaire ;
* Organisation et encadrement de chaque cérémonie de dépouillement qui se tient dans les locaux de l’autorité organisatrice qui seront désignés par cette dernière au titulaire.

## Livrables et délais associés

Si T0 est la date d’ouverture de la période de vote d’un scrutin s’inscrivant dans une nouvelle élection, et T1 sa date de fin de période de vote alors les livrables et délais associés sont identiques à ceux définis dans le cadre de la prestation 8 et, le cas échéant, de la prestation 9 :

| **Livrables** | **Délais de livraison** | | **Délais de vérification** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préparation de l’élection** | | | |
| Procès-verbal de mise en œuvre de la grille pratique d’organisation de scrutin, de mise en place de l’équipe électorale du titulaire et de prise en compte de la charte graphique de l’autorité organisatrice | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la prestation | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Plateforme de production de la SVE paramétrée pour la prestation 10 avec procès-verbal de mise à disposition incluant un certificat d’empreinte qui doit être identique à celui porté dans le rapport d’expertise préalable | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Edition de la notice d’information détaillée personnalisée selon la charte graphique l’autorité organisatrice | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des électeurs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Mise en ligne sur le portail Electeurs du mode d’emploi « Electeur » de la SVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | | Sans objet |
| Intégration de la première version du référentiel électeurs dans la SVE avec création des comptes électeurs et attribution de leurs droits d’accès au portail Electeurs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception des listes d’électeurs fournies par l’autorité organisatrice | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’intégration |
| **Période d’avant-vote** | | | |
| Ouverture du portail Electeurs avec procès-verbal de mise à disposition du portail | Au plus tard à T0-[soixante (60)] jours calendaires | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |
| Mise en œuvre de l’outil de gestion des incidents et attribution aux représentants désignés par l’autorité organisatrice de comptes utilisateurs pour cet outil avec procès-verbal de mise en œuvre | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du procès-verbal |
| Mise en œuvre par le titulaire de ses cellules de support de niveau 2 et de niveau 3 avec procès-verbal | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du procès-verbal |
| Communication aux électeurs des informations leur permettant d’accéder au portail Electeurs et d’activer leur compte avec rapport complet de l’opération de communication aux électeurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la remise du rapport de communication |
| Mise en œuvre du réassortiment identifiant et authentifiant des électeurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Electeurs | | Sans objet |
| Mise à jour du référentiel électeurs avec communication des informations sur leur compte d’accès au portail Electeurs à chaque nouvel électeur et à tout électeur dont le compte a été modifié | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de chaque réception de nouvelle liste d’électeurs fournie par l’autorité organisatrice | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du rapport d’intégration |
| Intégration du référentiel candidatures avec rapport | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du référentiel | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du rapport d’intégration |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Mise en ligne sur le portail Gestion du mode d’emploi « Utilisateurs avec pouvoirs » de la SVE | [Un (1]) jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | | Sans objet |
| Intégration de la première version du référentiel utilisateurs avec pouvoirs avec création de leurs comptes et attribution de leurs droits d’accès au portail Gestion | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la réception du référentiel fourni par l’autorité organisatrice | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’intégration |
| Ouverture du portail Gestion avec procès-verbal de mise à disposition du portail | Au plus tard à T0-[trente (30)] jours calendaires | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |
| Communication aux utilisateurs avec pouvoirs des informations leur permettant d’accéder au portail Gestion et d’activer leur compte avec rapport complet de l’opération de communication à ces utilisateurs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Gestion | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la remise du rapport de communication |
| Mise en œuvre du réassortiment identifiant et authentifiant des utilisateurs avec pouvoirs | De façon concomitante à l’ouverture du portail Gestion | | Sans objet |
| Mise à jour du référentiel utilisateurs avec pouvoirs avec communication des informations sur leur compte d’accès au portail Gestion à chaque nouvel utilisateur et à tout utilisateur dont le compte a été modifié | [Un (1)] jour ouvré à compter de chaque réception de nouvelle liste d’utilisateurs fournie par l’autorité organisatrice | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la réception du rapport d’intégration |
| **Cérémonie de création et attribution des clés** | | | |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de création et d’attribution des clés.  Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de création et attribution des clés | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des cérémonies de création et d’attribution des clés pour tous les BCVE | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de création et attribution des clés pour tous les BCVE | Sur une période de T0-[quinze (15)] jours calendaires à T0-[un (1)] jour calendaire | | Sans objet |
| Procès-verbal de cérémonie de création et d’attribution des clés pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter signature de chaque membre attributaire du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE | Le jour de la cérémonie | | Sans objet |
| **Cérémonie de scellement** | | | |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de scellement. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de scellement | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des cérémonies de scellement pour tous les BCVE | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de scellement pour tous les BCVE | | Sur la journée de T0-[un (1)] jour | Sans objet |
| Procès-verbal de scellement pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter leur signature pour attester leur présence | | Le jour de la cérémonie | Sans objet |
| **Période de vote** | | | |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant aux utilisateurs avec pouvoirs d’exercer toutes les missions relevant de leurs compétences pendant la période de vote | | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs présentant l’ensemble des fonctions leur permettant d’exercer leurs compétences | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| **Cérémonie de dépouillement** | | | |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à une cérémonie de dépouillement. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Cérémonie » | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des utilisateurs avec pouvoirs décrivant pas à pas la cérémonie de dépouillement | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Encadrement de la cérémonie de dépouillement | Sur la journée de T1 | | Sans objet |
| Pour chaque scrutin, une édition sécurisée de décompte personnalisée selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice afin d'être portée au procès-verbal | Le jour de la cérémonie | | Sans objet |
| Pour chaque scrutin, le procès-verbal de résultat qui doit être édité selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice | Le jour de la cérémonie | | Sans objet |
| Procès-verbal des opérations électorales qui doit être édité selon la charte graphique et le modèle de l’autorité organisatrice | Le jour de la cérémonie | | Sans objet |
| Procès-verbal de cérémonie de dépouillement pour chaque BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE. Ce livrable doit être daté, identifier tous les membres du BCVE ou BVE non rattaché à un BCVE ayant participé à la cérémonie et porter leur signature pour attester leur présence | Le jour de la cérémonie | | Sans objet |
| **Le cas échéant, outil de gestion des candidatures et de la propagande** | | | |
| Livrables pour la mise à disposition de l’outil :   * Dossier de paramétrage de l’outil * Le cas échéant, composants logiciels à installer en interne par l’autorité organisatrice avec fourniture de leur code source, fichiers de configuration et de paramétrage, modèle de(s) base(s) de données et scripts pour tests * Guide d’utilisation de l’outil pour chaque profil utilisateur * Documentation complète de l’outil * Documentation complète de la plateforme de production * Procès-verbal de mise à disposition de l’outil sur sa plateforme de production | | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande de la prestation 10 | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise de l’ensemble des livrables |
| **Période post-vote** | | | |
| Procès-verbal de mise à disposition des fonctions du portail Gestion permettant de procéder à l’archivage *ad probationem*. Le cas échéant, ce procès-verbal intègre une attestation de conformité à la PES « Archivage » *ad probationem* | | Au plus tard à T0-[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Manuel ou mode d’emploi de la SVE à l’attention des membres de la CdST décrivant pas à pas les opérations d’archivage, y compris la procédure de rejeu du décompte | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Planning des opérations d’archivage ad probationem | | [Un (1)] jour ouvré à compter de la validation du précédent livrable | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Copie des programmes sources et exécutables constituant le SyVE. Ces données sont transmises dans un format et dans des conditions devant permettre aux membres habilités de l’autorité organisatrice d’accéder de manière totalement autonome aux dites données | | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Matériels de vote qui sont transmis dans un format et dans des conditions devant permettre aux membres habilités de l’autorité organisatrice d’accéder de manière totalement autonome à ces données | | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Spécification et documentation de la procédure de rejeu de décompte incluant un manuel décrivant pas à pas la procédure | | Au plus tard à T1+[vingt (20)] jours ouvrés | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Procès-verbal de désactivation du SyVE | | Au plus tôt [trente jours (30)] ouvrés après validation de la procédure de rejeu de décompte | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |

# Prestation 11 : Impression des notices de vote

## Principes

En application des dispositions de l’article R. 211-553 du CGFP, l'autorité organisatrice doit communiquer à chaque électeur une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Chaque électeur doit recevoir cette notice au moins quinze (15) jours avant le début de la période de vote. Les modalités de transmission prévues par cet article sont :

* Le courrier postal ;
* Ou le courrier électronique ;
* Ou la remise en main propre contre signature.

La notice d’information détaillée doit présenter de manière synthétique le déroulement des opérations électorales à l’attention de tout électeur. Cette notice doit aussi préciser comment accéder au portail Electeurs et à son portail de vote. Aucun article du CGFP ne fait obligation que la notice d’information détaillée soit utilisée comme canal de communication d’un secret. Tel peut toutefois être le cas et la présente prestation traite de cette éventualité où la notice d’information détaillée devient une « notice de vote » au motif qu’elle va intégrer un secret (le code de vote de chaque électeur). Pour le présent CCTP :

* Une « notice de vote » désigne une notice d’information détaillée dans laquelle est imprimé un secret ;
* Une « notice d’information » désigne une notice d’information détaillée ne comportant aucun secret imprimé ;
* Une « notice » désigne indifféremment une notice de vote ou une notice d’information.

La procédure d’impression et de distribution par voie postale des notices de vote doit impérativement être sécurisée pour garantir la confidentialité du secret qui est imprimé dans la notice, et s’assurer que seul l’électeur attributaire qui réceptionne la notice aura connaissance dudit secret.

Cette procédure peut être formalisée par une PES « Impression des notices ». Si cette PES existe, l’ensemble des opérations de conception, édition, impression et expédition des notices de vote est soumis aux exigences formalisées dans la PES.

La notice d’information détaillée doit être personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice. Le titulaire doit formaliser cette notice d’information détaillée et soumettre son projet à la direction de projet de l’autorité organisatrice. Si la notice doit comporter un authentifiant ou un code de vote, le titulaire accompagne sa présentation de projet de notice avec les modalités permettant d’assurer la confidentialité du secret une fois qu’il est imprimé sur la notice.

Le titulaire doit communiquer son projet au moins [trente jours (30)] ouvrés avant la date qu’il propose pour lancer les opérations d’impression. La direction de projet de l’autorité organisatrice valide le projet de notice de vote au maximum [quinze (15)] jours ouvrés avant la date proposée par le titulaire pour lancer les opérations d’impression.

## Processus d’impression des notices de vote

L’impression des notices de vote fait l’objet d’un processus en quatre phases successives :

1. La génération par le SyVE d’un fichier contenant les secrets individuels qui doivent être attribués aux électeurs en utilisant la notice d’information détaillée comme canal de communication ;
2. L’impression de chaque secret dans une notice de vote en utilisant le modèle de notice qui a été validé par l’autorité organisatrice ;
3. La mise sous pli individuel de chaque notice de vote. Le format de ce conditionnement individuel de notice, le pliage de celle-ci et le cas échéant la pellicule d’occultation du secret imprimé doivent pouvoir garantir la confidentialité du secret imprimé dans chaque notice ;
4. La mise en colis des notices pour leur expédition sur le ou les sites désignés par l’autorité organisatrice.

Quelle que soit la nature du secret, qu’il s’agisse donc d’un authentifiant ou du code de vote, ce processus doit être conçu de façon à garantir la confidentialité de bout en bout du secret afin qu’il soit possible de prouver que celui-ci n’est connu que du SyVE et de son électeur attributaire. En particulier, les divers titulaires intervenant dans tout le processus ne doivent pas pouvoir compromettre le secret en réussissant à associer l’identité d’un électeur au secret dont il va être attributaire. Ces titulaires sont notamment :

* Le titulaire créant le fichier des secrets à imprimer ;
* Le titulaire réalisant l’impression sécurisée des notices de vote incluant ces secrets ;
* Le titulaires assurant la mise en colis des notices et leur expédition.

La prestation d’impression des notices de vote doit comporter deux étapes :

* Une première étape d’impression de chaque notice dans un format numérique de type \*.pdf avec constitution d’une archive chiffrée de ces notices imprimées dans un format numérique ;
* Une seconde étape d’impression de chaque notice sur papier.

Le titulaire doit formaliser ce processus et un plan d’organisation de test de bout en bout de ce processus. La validation par l’autorité organisatrice du processus et de son plan de test est le préalable à l’organisation par le titulaire de l’opération de test de bout en bout du processus sur un échantillon dont la dimension, de [cinq mille (5 000) à dix mille (10 000)] notices de vote, sera précisée par l’autorité organisatrice dans sa notification de validation du processus. Sur le plan fonctionnel et organisationnel, cette opération de test a notamment pour objet de vérifier :

* L’efficacité des mesures visant à garantir la confidentialité du secret imprimé ;
* La qualité des notices de vote imprimées et leur conformité aux attentes de l’autorité organisatrice et à sa charte graphique ;
* L’absence d’anomalie dans la réalisation de chaque phase du processus.

L’expert indépendant participe à cette opération de test du processus d’impression, sans toutefois que celle-ci puisse se substituer, pour tout ou partie, à l’expertise indépendante prévue par le cadre législatif et réglementaire. Le titulaire réalise la préparation de l’opération. Il doit apporter son concours à l’autorité organisatrice tout au long du déroulement des tests de chaque phase du processus d’impression, et tout particulièrement une aide fonctionnelle, une aide technique et une aide à l’intégration de l’ensemble des données relatives aux scrutins exploité pour les tests.

Le titulaire et l’autorité organisatrice utilisent l’outil de suivi des anomalies mis en place par le titulaire lors de la prestation 1 de prise de connaissance. Le titulaire apporte les corrections nécessaires à la résolution des éventuelles anomalies identifiées au cours de l’opération de test, que ce soit lors de la phase de constitution du fichier des secrets individuels, dans celles d’impression et de mise sous pli ou dans l’archivage des versions \*.pdf de chaque notice de vote.

Si des corrections sont à prendre en compte à l'issue de l'une de ces quatre phases du processus, elles doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure de recette de bout en bout et, comme toute nouvelle version, être soumises à l’avis de l’expert indépendant et à la validation de l’autorité organisatrice.

L’opération de test du processus d’impression utilise comme environnement de tests la plateforme de préproduction. Pendant les jours et les heures ouvrés sur toute la durée de ces tests du processus d’impression, le titulaire met à la disposition de l’autorité organisatrice un interlocuteur qui réalise, sur demande et sans délai, toutes les prestations de nature à permettre la réalisation des tests correspondant aux tâches à la charge du titulaire.

## Processus de remise des notices de vote par voie postale

La remise des notices de vote en format papier peut se faire selon différentes modalités telles que l’envoi par courrier ou la remise en main propre. L’employeur choisit, selon sa population d’électeurs, le ou les modes de remises le ou les plus efficaces et adaptés.

L’autorité organisatrice doit communiquer au titulaire un fichier formalisant l’ensemble des colis de notices de vote à produire avec confirmation de l’adresse de livraison de chaque colis. Les notices doivent en effet être regroupées par colis pour un même service d’affectation administrative (SAA) des électeurs. Ces colis de SAA doivent ensuite faire l’objet d’un regroupement géographique pour permettre l’acheminement des notices en deux étapes :

* Constitution des colis de SAA et regroupement de ceux-ci pour un acheminement depuis le site d’impression vers un premier site de livraison géographique ;
* Acheminement des colis de SAA depuis chaque site de regroupement géographique vers l’adresse de livraison de SAA associé à ce site de regroupement.

Le titulaire doit procéder au conditionnement des notices de vote en colis de SAA et à leur livraison sur plusieurs points géographiques de la France métropolitaine continentale définis par l’autorité organisatrice. Ces points sont les sites de regroupement géographique. L’autorité organisatrice assure ensuite la livraison depuis chaque site de regroupement géographique vers les adresses de livraison des SAA.

Le conditionnement des colis de notices de vote pour un même site de regroupement géographique est réalisé en palettes ou en conditionnement adapté pour être apte à être routé et comportant les noms et codes du site de regroupement géographique des colis de SAA. Les colis destinés à chaque SAA sont étiquetés pour présenter les informations suivantes :

* Code et nom du SAA ;
* Adresse physique de livraison du SAA ;
* Nombre de notices individuelles de vote contenues dans la boite ou le colis.

Chaque boîte ou chaque colis contient :

* Une lettre d’introduction à l’attention du référent notice en charge de la réception de la boîte ou du colis de notices ;
* Le bordereau d’attribution pré-renseigné pour la remise en main propre de chaque notice de vote de la boîte ou du colis ;
* Les notices individuelles de vote sous plis garantissant la confidentialité du secret imprimé.

Le référent notice est un utilisateur avec pouvoirs qui est en charge de la distribution des notices de vote au sein d’un même SAA. Il doit réceptionner les colis de notices de vote pour son SAA et en vérifier le contenu. Il doit ensuite prendre en charge les notices de vote et procéder à leur attribution aux électeurs du SAA.

Le titulaire doit constituer une sauvegarde au format numérique \*.pdf de la lettre d’introduction et du bordereau d’attribution qui accompagnent chaque colis de notices pour un même SAA et transmettre sans délai ces copies numériques à l’autorité organisatrice. Si à réception d’un colis de notices il est constaté soit l’absence de tout ou partie de ces documents soit qu’ils sont endommagés voire inexploitables, ces sauvegardes seront alors communiquées au référent notice du SAA.

Les plis de notice de vote doivent être identifiés au moyen d’un code d’attribution permettant au référent notice d’associer le pli à son électeur attributaire du secret. Ces codes d’attribution ne doivent pas permettre d’identifier l’électeur par leur seule connaissance (principe de pseudonymisation de l’information), mais ils sont reportés sur le bordereau d’attribution pré-renseigné. L’autorité organisatrice communiquera à chaque référent notice une table associant le code d’attribution à l’identité de l’électeur pour permettre au référent notice de remettre le bon pli à son attributaire.

Chaque référent notice doit :

* Constater à réception d’un colis de notices de vote pour son SAA, que ce colis n’est ni endommagé ni ouvert et signaler sans délai une telle anomalie à la direction de projet ;
* Si le colis est intact, le référent notice doit ouvrir le colis et en vérifier le contenu pour constater la présence de la lettre d’accompagnement et du bordereau d’attribution. Il doit également vérifier que le nombre de plis de notices de vote est identique au nombre d’électeurs attributaires indiqué sur le bordereau d’attribution ;
* Utiliser la table d’affectation communiquée par l’autorité organisatrice et le bordereau d’attribution pour remettre en main propre chaque pli de notice contre signature du bordereau d’attribution par l’électeur attributaire.

En cas de non-réception d’un colis de notices pour un SAA ou de constatation d’anomalie sur un colis de notices, le titulaire doit pouvoir réimprimer les notices de vote du colis et acheminer le nouveau colis sur un site désigné par l’autorité organisatrice sous [cinq (5)] jours ouvrés pour un site sur le territoire métropolitain et quinze (15) jours ouvrés pour un site hors du territoire métropolitain. Ce délai commence à compter de la date de notification par l’autorité organisatrice du problème avec identification du colis et du SAA.

## Utilisation du portail Gestion

Au plus tard la veille de la cérémonie de scellement de la SVE, chaque référent notice de SAA doit se connecter au portail Gestion et utiliser la fonction de déclaration des notices de vote non-distribuées. Cette fonction doit exploiter les fichiers de secrets et les bordereaux d’attribution de chaque colis de SAA pour afficher une liste exhaustive des notices de vote pour chaque SAA. Le référent notice doit sélectionner dans cette liste les codes d’attribution des électeurs pour lesquels il n’a pas été en mesure de remettre la notice de vote et cocher la case de déclaration « Notice non-attribuée ».

Juste avant que ne commence la cérémonie de scellement, un membre représentant l’autorité organisatrice au sein de la CdST utilisera le portail Gestion pour accéder à la fonction de suppression des secrets dont la notice de vote sera enregistrée comme « non-attribuée ». La validation de la « suppression » par cet utilisateur avec pouvoirs activera sans délai l’annulation de tous les secrets qui auront été imprimés dans une notice de vote déclarée « non-attribuée » par les référents notice. Cette suppression rendra impossible toute fraude dont l’initiateur aurait tenté d’exploiter ces secrets non-communiqués à leur attributaire.

## Délai d’exécution global de la prestation

La durée d'exécution de la prestation d’impression est fixée à [trente (30)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande.

## Livrables et délais associés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Délais de livraison** | **Délais de vérification** |
| Pour rappel : l’édition de la notice personnalisée selon la charte graphique de l’autorité organisatrice est un livrable de la prestation 8 | [Neuf (9)] jours ouvrés à compter de la notification de commande de la prestation 8 | [Deux (2)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Document de présentation du processus d’impression des notices de vote en quatre phases | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Plan d’organisation du test de bout en bout du processus d’impression des notices | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Fonctionnalités du portail Gestion :   * De déclaration, par les référents notice, des notices de vote non-attribuées ; * De suppression, par un membre représentant l’autorité organisatrice dans la CdST, des secrets imprimés dans les notices non-attribuées déclarées par les référents notice. | [Dix (10)] jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Plateforme de préproduction et SyVE paramétrés pour l’opération de test de bout en bout avec procès-verbal de mise à disposition | Au plus tard [cinq (5)] jours ouvrés après validation du plan des tests | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Le rapport des tests incluant l’archive des notices de vote numériques et les copies de sauvegarde des lettres et bordereaux d’attribution des colis de notices, ainsi que le bilan des incidents et de leur traitement, les recommandations de l’expert et le plan de correction | [Cinq (5)] jours ouvrés après prononcé de fin des tests | [Cinq (5)] jours ouvrés après réception du livrable |
| Le cas échéant, nouvelle version du processus d’impression incluant un rapport décrivant les corrections apportées et une proposition de plan de recette | Au plus tard [dix (10)] jours ouvrés après prononcé par l’autorité organisatrice de la validation du rapport des tests | [Cinq (5)] jours ouvrés après réception du livrable |
| Le cas échéant exécution du plan de recette validé et remise du rapport des tests avec archive des notices de vote numérique et sauvegarde des lettres et bordereaux d’attribution des colis de notices pour SAA | [Cinq (5)] jours ouvrés après prononcé de fin des tests | [Cinq (5)] jours ouvrés après réception du livrable |
| Colis des notices de vote pour chaque SAA livrés sur chaque point de regroupement géographique désigné par l’autorité organisatrice | Au plus tard [quarante-cinq (45)] jours ouvrés avant ouverture de la période de vote | [Cinq (5)] jours ouvrés à compter de la réception des colis sur un même point de regroupement |
| Activation des fonctionnalités de déclaration et de suppression sur le portail Gestion avec procès-verbal de mise à disposition | Au plus tard [trente (30)] jours calendaires avant ouverture de la période de vote | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |
| Archive chiffrée des notices de vote imprimées dans un format numérique et copies de sauvegarde numérique des lettres et bordereaux d’attribution de chaque colis de notices pour SAA | Au plus tard [trente (30)] jours calendaires avant ouverture de la période de vote | [Un (1)] jour ouvré à compter de la notification d’ouverture |

# Glossaire des termes métiers et abréviations

Les principaux termes ou notions en usage pour toute la durée du projet de mise en œuvre de la SVE pour les élections professionnelles de 2026 sont les suivants :

| **Terme / notion** | **Signification** |
| --- | --- |
| Actif/actif | Un mode de redondance actif/actif (ou basculement actif/actif) est obtenu lorsqu’une infrastructure principale bénéficie d’une réplication « active » vers son infrastructure de secours.  Les applications s'exécutent sur les deux infrastructures en basculement mutuel. Chaque infrastructure est la copie de secours (ou « backup ») de l'autre infrastructure. Chaque application ou traitement fonctionne simultanément sur les deux infrastructures sur ses propres répertoires de fichiers répliqués. |
| Anonymisation | Traitement de DACP de telle façon que celles-ci ne puissent plus jamais être attribuées à une personne concernée précise. Ces données anonymisées ne sont alors plus considérées comme des DACP puisque l’anonymisation est irréversible. |
| Attaque « brute force » | La CNIL précise qu’une attaque « brute force » (ou par force brute) consiste à tester, l’une après l’autre, chaque combinaison possible d’un mot de passe ou d’une clé pour un identifiant donné afin se connecter au service ciblé. |
| Attaque « credential stuffing » | La CNIL précise que l’attaque par bourrage d’authentifiants ou « credential stuffing » consiste à réaliser des tentatives d’authentification massives en exploitant des listes de couples [identifiants/mots de passe] qui sont disponibles notamment sur le *dark web*. |
| Attaque « password spraying » | L’attaque par pulvérisation de mots de passe ou « password spraying » est un type d'attaque par force brute où l’attaquant utilise la même combinaison sur plusieurs comptes utilisateurs avant d'en essayer une autre. Cette attaque par pulvérisation de mots de passe se distingue par le fait qu’elle peut cibler de très nombreux comptes utilisateurs différents simultanément plutôt qu'un seul compte |
| Authentifiant | L’authentifiant est un secret qui permet à une entité, que celle-ci soit une personne ou une machine, de prouver l’identité d’utilisateur d’un système d’information à laquelle elle a prétendu en communiquant son identifiant au système au moment de la phase d’identification. |
| Authentification | Dans une procédure de contrôle d’accès à un système d’information, l’authentification est la seconde phase qui permet à une entité, que celle-ci soit une personne ou une machine, de prouver l’identité à laquelle elle a prétendu dans la première phase d’identification. |
| Authentification forte | Une authentification forte, qui repose généralement sur un facteur unique, est une authentification reposant sur un mécanisme cryptographique dont les paramètres et la sécurité sont jugés robustes. L’élément secret d’une telle procédure d’authentification est alors généralement une clé cryptographique (source : [guide ANSSI sur l’authentification](https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/10/anssi-guide-authentification_multifacteur_et_mots_de_passe.pdf)). |
| Authentification multi-facteurs | Une authentification multi-facteurs permet de prouver l’identité d’un utilisateur par la vérification de plusieurs éléments, appelés facteurs d’authentification. Chacun des facteurs d’authentification mis en œuvre doit appartenir à une catégorie de facteur différente. L’absence d’un des facteurs nécessaires à une authentification multi-facteurs doit faire échouer l’authentification (définition ANSSI dans son guide sur l’authentification). |
| Authentification renforcée | Authentification reposant sur des procédures permettant d’en renforcer le niveau de sécurité et d’efficacité pour résister aux attaques.  Cette authentification renforcée peut reposer sur une authentification forte, une authentification multi-facteurs ou une authentification exploitant des mots de passe forts présentant une entropie supérieure à cent (100). |
| Autorité organisatrice du scrutin | Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article L. 4 du même code, l’autorité organisatrice est l’autorité territoriale auprès de laquelle est placée l’instance de dialogue social concernée par le scrutin. |
| Back office | Le back office du SyVE est la partie du site internet de la SVE qui n’est visible que par les administrateurs du système et les équipes techniques et permet d’assurer la gestion technique de la SVE. |
| Bureau de centralisation du vote électronique (BCVE) | L’article R. 211-543 du CGFP dispose que lorsqu’un BCVE est créé, il exerce :   * Parallèlement aux BVE, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du même code ; * En lieu et place des BVE, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575 du même code ; * Le BCVE est également compétent pour superviser les opérations d’approbation et de publication en ligne des résultats par les BVE, en s’assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque BVE. |
| Bureau de vote électronique (BVE) | L’article R. 211-509 du CGFP dispose qu’à chaque scrutin correspondent une urne, une liste d’émargement et un bureau de vote électronique. Les compétences de chaque BVE sont notamment précisées par les articles R. 211-540 à R. 211-542 du même code. |
| BVE non rattaché à un BCVE | BVE autonome appelé à jouer le rôle d’un BVE et d’un BCVE. |
| Candidature | Liste de candidats communiquée à l’autorité organisatrice, dans le délai prescrit, par une ou plusieurs OS (candidature commune) pour concourir à un scrutin. |
| Catégorie, cadre d’emplois, grade et échelon | Les fonctionnaires civils sont répartis en trois catégories A, B et C, en fonction du niveau [hiérarchique](https://fr.wiktionary.org/wiki/hi%C3%A9rarchie) et du niveau de [diplôme](https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me) exigé pour le [recrutement](https://fr.wikipedia.org/wiki/Recrutement) par [concours](https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_administratif) externe.  Chaque catégorie comprend un certain nombre de cadre d’emplois, chacun regroupant des fonctionnaires soumis à un même statut.  Au sein d’un corps donné, un fonctionnaire est titulaire d'un grade et dans ce grade, d'un échelon. |
| Cellule de supervision technique (CdST) | L’article R. 211-522 du CGFP dispose que l’autorité organisatrice du scrutin crée une CdST chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du SyVE. |
| Centre d’assistance (CA) | L'article R. 211-527 du CGFP dispose que l’autorité organisatrice du scrutin crée un CA chargé :   * D’aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l’ouverture et la fermeture de la plateforme de vote électronique ; * De répondre aux membres des BVE, des BCVE et des OS ayant déposé une candidature, pour toute demande d’assistance dans le cadre de l’exercice de leurs missions. |
| Cérémonie | La mise en œuvre du vote électronique pour des élections professionnelles dans la fonction publique fait appel à plusieurs cérémonies qui sont autant de procédures formalisées et encadrées :   * La cérémonie de création et attribution des clés de chiffrement/déchiffrement ; * La cérémonie de scellement ; * La cérémonie de dépouillement. |
| Cloud computing | Le glossaire de la CNIL précise que le « cloud computing » fait référence à l’utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier et liés par un réseau. Les applications et les données ne se trouvent plus sur un ordinateur déterminé mais dans un « nuage » composé de nombreux serveurs distants interconnectés. |
| Code de vote | Secret dont la connaissance est indispensable pour permettre à l’électeur de voter et qui ne doit donc être connu que de l’électeur et de la SVE. Ce code de vote peut être demandé à l’électeur pour accéder au portail de vote intégré au portail Electeurs, ou encore être demandé à l’électeur pour valider son vote avant que ce dernier ne puisse être enregistré dans l’urne. |
| Contrôle d’accès | Procédure permettant à un utilisateur d’un système d’information de se faire reconnaître par ce système afin qu’il puisse ensuite lui accorder les droits correspondant à son profil d’utilisateur. |
| Déclaration individuelle de candidature | Dans le cadre d’un scrutin de liste, formulaire renseigné et signé par chaque candidat pour attester qu’il fait acte de candidature à un scrutin donné afin de siéger dans l’instance représentative concernée. |
| Délégué | L’article R. 211-537 du CGFP dispose que chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l’un des scrutins organisés auprès d’un BVE rattaché au BCVE est représentée dans ce BCVE par un délégué et son suppléant qui sont des utilisateurs avec pouvoirs. En cas de dépôt d’une candidature commune, il n’est désigné qu’un délégué et un suppléant par candidature. |
| Délégué de liste | L’article R. 211-537 du CGFP dispose que chaque organisation syndicale ayant déposé une candidature pour un scrutin, est représentée dans le BVE du scrutin par un délégué de liste et son suppléant qui sont des utilisateurs avec pouvoirs. En cas de dépôt d’une candidature commune, il n’est désigné qu’un délégué de liste et un suppléant par candidature. |
| Donnée à caractère personnel (DACP) | Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.  Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale (article 4 du RGPD). |
| Electeur | Agent remplissant les conditions fixées par les textes lui permettant de participer aux élections des représentants du personnel, inscrit sur au moins une liste électorale. |
| Entropie d’un mot de passe | L’entropie d’un mot de passe établit un lien entre la force du mot de passe et sa capacité à résister à une attaque type « brute force ». L’entropie est définie comme le logarithme en base 2 (log2) du nombre de tentatives nécessaires à une attaque brute force pour casser avec certitude un mot de passe. Pour un mot de passe comportant L caractères pris dans un jeu de N symboles, elle est obtenue par application de la formule :  E = log2 [NL] (logarithme en base 2 de N porté à la puissance L) |
| Equipe électorale | L'équipe électorale regroupe la direction de projet de l’autorité organisatrice et les autres agents de l’autorité organisatrice qui interviennent dans la mise en œuvre de la SVE. |
| Escalade | L’escalade est le transfert d’une demande d’assistance vers un niveau supérieur de support si la demande ne peut pas être traitée par le niveau qui en a la charge. Le processus d’escalade repose sur trois niveaux : le CA est en charge du niveau 1, la cellule d’assistance et de support technique et fonctionnel du titulaire est en charge du niveau 2 et la CdST est en charge du niveau 3, assistée par la cellule d’assistance et de support technique et fonctionnel mise en place par le titulaire. |
| Espace électoral | Si l’autorité organisatrice décide de mettre en place des équipements informatiques dédiés (article R. 211-556 du CGFP) alors cet espace électoral est le local dédié aux élections dans lequel est installé au moins un de ces équipements dédiés, usuellement désignés sous le terme de « kiosques », et permettant de voter. |
| Facteur d’authentification | Un facteur d’authentification est un « élément » qu’une personne physique doit pouvoir communiquer pour satisfaire une procédure d’authentification. Ce facteur peut relever de diverses catégories :   * Facteur de connaissance : « ce que je sais ». Il s’agit d’une connaissance devant être mémorisée telle qu’une phrase de passe, un mot de passe, ou encore un code ; * Facteur de possession : « ce que je possède ». Il s’agit d’un élément secret non mémorisable contenu dans un objet physique qui idéalement protège cet élément de toute extraction, tel qu’une carte à puce, un *token*, ou encore un téléphone portable ; * Facteur inhérent : « ce que je suis ». Il s’agit d’une caractéristique physique intrinsèquement liée à la personne physique et indissociable de cette personne, telle qu’une caractéristique biologique (ADN), morphologique (empreinte digitale, empreinte rétinienne) ou comportementale (voix, frappe au clavier). |
| Front office | Le front office du SyVE est la partie du site internet de la SVE qui est visible pour ses utilisateurs. |
| Haute disponibilité | Pour présenter une haute disponibilité, une architecture de système d’information intègre les principes de redondance, de tolérance aux pannes et de basculement actif/actif.  Les bases de données en haute disponibilité utilisent des techniques de réplication pour garantir que les données restent accessibles et cohérentes même en cas de défaillance.  Il est considéré qu’une architecture en haute disponibilité doit présenter a minima un taux de disponibilité de 99,9% ce qui, pour une durée de fonctionnement d’une semaine, représente une tolérance d’indisponibilité cumulée d’au plus dix (10) minutes. |
| Identifiant | L’identifiant permet à une entité, que celle-ci soit une personne ou une machine, de prétendre à une identité d’utilisateur d’un système d’information dont l’accès ne peut lui être accordé que si cette entité peut ensuite prouver cette identité au moment de la phase d’authentification.  La SVE utilise des identifiants électeurs et des identifiants d’utilisateurs avec pouvoirs.  Le CCTP utilise l’adresse mail professionnel à titre d’identifiant électeur, mais l’autorité administrative peut choisir un autre critère (matricule, date de naissance, etc.) |
| Identification | Dans une procédure de contrôle d’accès à un système d’information, l’identification est la première phase qui permet à une entité, que celle-ci soit une personne ou une machine, de se faire connaître du système d’information en lui communiquant un élément dont on l’a dotée. |
| Instance à scrutin direct | Instance pour laquelle les candidats sont directement élus par les électeurs. |
| Iso | Un environnement est *iso* avec un autre environnement lorsque les versions et configurations des couches logicielles sont identiques pour les deux environnements. |
| Liste de candidatures | Ensemble composé d’une liste de candidats pour un scrutin et de sa profession de foi. |
| Liste électorale | Liste des agents remplissant les conditions pour voter à un scrutin. |
| Liste d’émargement | Liste des électeurs d’un scrutin, à savoir les agents inscrits sur la liste électorale dudit scrutin, qui enregistre le jour et l’heure de vote de chaque électeur de cette liste, chaque fois qu’il dépose son bulletin dans l’urne électronique. |
| Liste d’émargement pseudonymisée | Liste d’émargement non nominative dans laquelle chaque agent est représenté par un identifiant pseudonymisé et qui ne doit contenir aucune des informations noms, prénoms, corps et service d'affectation.  L’usage de telles listes est obligatoire si tout ou partie des électeurs d’un scrutin bénéficient des dispositions d’un cadre législatif et réglementaire garantissant leur anonymat. |
| Liste d’émargement ou nominative | Liste d’émargement dans laquelle le nom réel de chaque électeur est inscrit.  La liste d'émargement dépseudonymisée comporte notamment : le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, le matricule, le corps, le service d'affectation, la notification de l'émargement de l'électeur au scrutin. |
| Liste des candidats validée | Liste des candidats, dont l’autorité organisatrice a vérifié dans le délai prévu, qu’elle respectait bien les conditions pour pouvoir se présenter. |
| Liste des scrutins | Ensemble des scrutins ouverts au sein d’une même autorité organisatrice. |
| Mécanisme de recouvrement d’accès | Mécanisme permettant à un utilisateur de système d’information de recouvrer l’accès audit système s’il vient à ne plus disposer, pour quelque raison que ce soit, de tout ou partie des informations indispensables pour lui permettre d’accéder au système.  L’article R. 211-555 du CGFP dispose que lorsqu’un mécanisme de recouvrement d’accès au SyVE est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d’authentification, alors ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d’authentification.  Tout mécanisme de recouvrement d’accès au SyVE va s’appuyer sur une procédure de réassortiment (ou réassort). |
| Membre de la cellule de supervision technique (CdST) | L’article R. 211-522 du CGFP dispose que les membres de la CdST sont :   * Des membres de la collectivité territoriale ou de l’établissement ; * Les représentants des OS ayant déposé une candidature ; * L’expert indépendant mentionné à l’article R. 211-518 du même code ; * Lorsqu'il est recouru à un titulaire, des agents de celui-ci. |
| Membre d’un BCVE | L’article R. 211-537 du CGFP dispose que les membres d’un BCVE sont le président, le secrétaire et les délégués et leurs suppléants. Ces membres sont tous des utilisateurs avec pouvoirs. |
| Membre d’un BVE | L’article R. 211-537 du CGFP dispose que les membres d’un BVE sont le président, le secrétaire et les délégués de liste et leurs suppléants. Ces membres sont tous des utilisateurs avec pouvoirs. |
| Modalités d’accès au vote électronique | Pour tout agent participant aux élections professionnelles dans la fonction publique, le vote électronique est accessible par Internet depuis :   * Le poste de travail de l’électeur ; * Un poste informatique ou un terminal mobile type « smartphone » personnel ; * Le cas échéant, un équipement informatique dédié, mis à disposition depuis un espace électoral dans les locaux de l’autorité organisatrice.   L’électeur est libre d’utiliser un de ces modes d’accès. |
| Moyens de vote | Les moyens de vote d’un électeur sont constitués par ses moyens d’authentification pour accéder au portail B1 du portail Electeurs et son code de vote. |
| Notice d’information détaillée | L’article R. 211-553 du CGFP dispose qu’au moins quinze jours avant le premier jour de scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Cette notice est usuellement désignée comme la « notice de vote » si elle est utilisée pour communiquer un secret. |
| Opération atomique | En informatique, une opération atomique est un type d'opération qui s'exécute sans interruption pour garantir ainsi qu'elle est réalisée comme une unité unique et indivisible. |
| Pastillage | Le pastillage consiste à rendre possibles des extractions d’informations sur un scrutin, soit pour constituer d’autres instances dans un périmètre qui lui est inférieur (voir « instance recomposée ou indirecte »), soit à des fins statistiques ou informatives de l’autorité organisatrice ou des OS.  L’opération de pastillage associe au scrutin, dans le respect du secret et de l’anonymat du vote, des informations relatives à l’électeur telles que son département d’affectation, son appartenance à tel corps de fonctionnaires, pour pouvoir ensuite exploiter ces informations dans la procédure d’extraction. |
| Période d’avant-vote | Période séparant l’ouverture du portail Electeurs de la cérémonie de scellement. |
| Période de vote | Période d’au plus huit jours pendant laquelle les électeurs peuvent voter en accédant au portail de vote intégré au portail Electeurs. |
| Période post-vote | Période séparant la clôture du dépouillement de la remise par l’expert indépendant de son rapport d’expertise indépendante final. C’est pendant cette période post-vote que doit être constitué l’archivage ad probationem prévu par les dispositions des articles R. 211-580 à R. 211-584 du CGFP. |
| Personne concernée | Désigne une personne physique identifiée ou identifiable dont des DACP font l’objet d’un traitement (article 4 du RGPD). |
| Portail Electeurs | Désigne le portail permettant aux électeurs d’accéder aux fonctionnalités qui leur sont réservées et notamment de consulter leur compte, les candidatures et de voter. |
| Portail Gestion | Désigne le portail permettant aux utilisateurs avec pouvoirs, et notamment les membres de la CdST, des BCVE, BVE et du CA, d’accéder aux fonctionnalités qui leur sont réservées. |
| Portail de vote | Désigne le portail intégré au portail Electeurs et permettant aux électeurs d’accéder aux fonctions de vote. Ce portail n’est opérationnel que pendant la période de vote. |
| Profession de foi | Document réalisé par les candidats qui détaille leur programme syndical et qui est accessible à l'électeur sur le portail Electeurs. Préalablement à leur diffusion via le portail Electeurs, les professions de foi sont validées par l’autorité organisatrice qui vérifie leur conformité avec la loi. |
| Pseudonymisation | Traitement de DACP de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les DACP ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable (article 4 du RGPD).  Une pseudonymisation est donc réversible. |
| Réassortiment | Désigne toute procédure sécurisée permettant de réaffecter des moyens d'identification et d’authentification à un utilisateur de la SVE. Le réassortiment, ou « réassort », est mis en œuvre en cas de perte, de vol, ou de non réception du moyen initial d’identification ou d’authentification. |
| Redondance | Processus de duplication de composants critiques d’un système d’information pour garantir une continuité de service en cas de défaillance d’un élément. La redondance peut être mise en œuvre à différents niveaux, incluant le matériel, les logiciels et même les infrastructures d’hébergement. La redondance permet d’obtenir une haute disponibilité d’un système d’information en assurant la continuité des opérations sans interruptions significatives pour l’utilisateur. |
| Référentiel électeurs | L’article R. 211-512 du CGFP dispose que les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales font l'objet d’un traitement informatique dénommé « fichier des électeurs » ou « référentiel électeurs ». |
| Réplication | La réplication est une procédure utilisée pour disposer d’une architecture de système informatique tolérante aux pannes. Elle repose sur une duplication de l’architecture principale en une architecture de secours et une réplication des données hébergées par l’architecture principale vers l’architecture de secours.  Dans un mode de réplication « actif », tout traitement de données effectué au niveau de l’architecture principale est effectué simultanément par l’architecture de secours. |
| Scellement | L’article R. 211-550 du CGFP dispose que le scellement du SyVE consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l'intégrité du SyVE et de l’ensemble des données relatives aux scrutins et permettant de contrôler cette intégrité en détectant toute modification ultérieure de ce contenu. |
| Scrutin | L’ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d’une instance de dialogue social. A chaque scrutin sont attachés une urne, une liste d’émargement et un BVE |
| Software as a service | Le glossaire de la CNIL précise que le « Software as a service » (SaaS) est un service de cloud computing dans lequel le fournisseur offre en tant que service une solution logicielle qui est accessible depuis Internet. Le client n’a pas à gérer l’infrastructure sous-jacente, installer ou mettre à jour l’application. |
| Solution de vote électronique (SVE) | L’article R. 211-510 du CGFP dispose que la SVE comprend le SyVE ainsi que ses procédures d’exploitation et de sécurisation. Cette SVE garantit le respect des principes mentionnés à l’article R. 211-508 du même code.  La SVE permet d’assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. |
| Système de vote électronique (SyVE) | L’article R. 211-510 du CGFP dispose que le SyVE est l’ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique. |
| Tolérance aux pannes | Capacité d’un système d’information à continuer de fonctionner correctement en cas de défaillance d’une partie de ses composants. |
| Traitement | Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de DACP, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction (article 4 du RGPD).  Un SyVE est un traitement de DACP. |
| Urne électronique | L’article R. 211-512 du CGFP dispose que les données relatives aux votes font l'objet d’un traitement informatique dénommé « urne électronique ». |
| Utilisateur avec pouvoirs | Toute personne ayant des droits spécifiques dans l’utilisation de la SVE, à l’exception de ceux agissant uniquement en qualité d’électeurs. |
| Vérification d’aptitude (VA) | La VA a pour objet de constater que le SyVE livré présente les caractéristiques techniques qui le rendent apte à remplir les fonctions précisées par l’accord-cadre ou, dans le silence de celui-ci, par les documentations de spécification. |

Les principaux acronymes et abréviations usités sont les suivants :

| **Abréviation** | **Signification** |
| --- | --- |
| AIPD | Analyse d’impact relative à la protection des données (article 35 du RGPD) |
| BCVE | Bureau de centralisation du vote électronique |
| BVE | Bureau de vote électronique |
| CA | Centre d’assistance |
| CAP | Commission administrative paritaire pour une catégorie hiérarchique (A, B ou C)  Commission administrative unique pour deux catégories hiérarchiques  Commission administrative unique pour trois catégories hiérarchiques |
| CCAG | Cahier des clauses administratives générales |
| CCAG-PI | Cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles |
| CCAG-TIC | Cahier des clauses administratives générales des marchés de techniques de l’information et de la communication |
| CCAP | Cahier des clauses administratives particulières |
| CCP | Commission consultative paritaire pour les agents contractuels |
| CCTP | Cahier des clauses techniques particulières |
| CdC | Cahier des charges |
| CGFP | Code général de la fonction publique |
| CNIL | Commission nationale de l’informatique et des libertés |
| CoPIL | Comité de pilotage |
| CoSUI | Comité de suivi du projet |
| CPU | Central processing unit |
| CdST | Cellule de supervision technique |
| DDoS | *Distributed denial of service* pour attaque par déni de service distribué |
| DoS | *Denial of service* pour attaque par déni de service |
| DACP | Donnée à caractère personnel |
| DICT | Disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité |
| DIMA | Durée d’indisponibilité maximale admissible |
| FIT | ***Failure(s) in time* ou taux d’échec(s)** |
| FPT | **Fonction publique territoriale** |
| GTI | Garantie de temps d’intervention |
| GTR | Garantie de temps de rétablissement |
| MTBF | ***Mean time between failure* ou temps moyen entre pannes** |
| MTTF | ***Mean time to repair* ou durée moyenne de réparation** |
| OS | Organisation syndicale |
| PAQ | Plan d’assurance qualité |
| PAS | Plan d’assurance sécurité |
| PCA | Plan de continuité d’activité |
| PDMA | Perte de données maximale admissible |
| PES | Procédure d’exploitation de la sécurité |
| PRA | Plan de reprise d’activité |
| PSSI | Politique de sécurité des systèmes d’information |
| PSSIE | Politique de sécurité des systèmes d’information de l’Etat |
| RGAA | Référentiel général d’accessibilité pour les administrations |
| RGI | Référentiel général de l’interopérabilité |
| RGPD | Règlement général sur la protection des données (à caractère personnel) |
| RGS | Référentiel général de sécurité |
| RSSI | Responsable de sécurité des systèmes d’information |
| SaaS | Software as a service |
| SIEM | Security information and *events management* |
| SSO | *Single sign* on ou solution d’authentification unique |
| SVE | Solution de vote électronique |
| SyVE | Système de vote électronique |
| VA | Vérification d’aptitude |